## G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 363-01/15-09/10

URBROJ: 2117/01-01-15-2

Dubrovnik, 3. lipnja 2015.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10, 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13.-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

Z A K L J U Č A K

- Utvrđuje se Prijedlog plana održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika za 2015. godinu i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i usvajanje.

- Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Andro Vlahušić, gradonačelnik Grada Dubrovnika.

Gradonačelnik:

Andro Vlahušić

Dostaviti:

- Gradsko vijeće Grada Dubrovnika

- Upravni odjel za promet, stanogradnju

i razvojne projekte, ovdje

- Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje

- Pismohrana

Gradsko vijeće

KLASA:

URBROJ:

Dubrovnik,

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04.,  38/09. i 79/09. 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, i 94/13), Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 136/12), članka 107. i 108. zakona o cestama («Narodne novine», broj 84/11) i članka 33. Statuta Grada Dubrovnika («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, i 5/13), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na ____. sjednici, održanoj _____________ 2015.g., donijelo je

# P L A N

održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika  u 2015. godini

1. OPĆE ODREDBE

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je na 2. sjednici održanoj dana 30. svibnja 2015.g. usvojilo je Proračun Grada Dubrovnika za 2015. g., a čiji sastavni dio Program "Organizacija i upravljanje prometnim površinama ".

Ovim planom održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika  u 2015. godini utvrđuje se detaljniji opis, opseg i procjena troškova poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika  u 2015. godini, a sve sukladno donesenom programu  "Organizacija i upravljanje prometnim površinama "

2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva poduzimanje aktivnosti kojima se kontinuirano osigurava nesmetano odvijanje prometa ili stanje ceste na razini na kojoj je cesta ili objekt bio u trenutku stavljanja u promet.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta u smislu Zakona o cestama jesu:

- planiranje održavanja i mjera zaštite nerazvrstanih cesta i prometa na njima;

- redovito i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta;

- ustupanje radova održavanja nerazvrstanih cesta;

- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenog materijala i izvedenih radova održavanja nerazvrstanih cesta;

- osiguravanje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s nerazvrstane ceste;

- ophodnja nerazvrstanih cesta.

Vrste, opseg i rokovi izvođenja radova održavanja nerazvrstanih cesta, te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova uređeni su Zakonom o cestama (Narodne novine 84/11), te Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta (Narodne novine 25/98 i 162/98), Pravilima i tehničkim uvjetima za ophodnju javnih cesta (Narodne novine 111/99), Pravilnikom o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta (Narodne novine 119/07), Pravilnikom o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (Narodne novine 86/12), Odlukom o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (Narodne novine 44/12), Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153//09, 49/11, 84/11 i 90/11) i Odlukom o komunalnom redu ("Službeni list Grada Dubrovnika" 10/09., 2/10., 6/11. i 2/12.)

Održavanje nerazvrstanih cesta je skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama, uključujući i sve objekte i instalacije, radi održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Osnovni ciljevi održavanja i zaštite cesta jesu:

- sprečavanje propadanja cesta,

- omogućavanje sigurnog odvijanja prometa,

- smanjivanje troškova korisnika dobrim stanjem cesta,

- dovođenje ceste u projektirano stanje, uzimajući u obzir izmijenjene prometne potrebe,

- zaštita ceste od korisnika i trećih osoba,

- zaštita okoliša od štetnog utjecaja ceste i cestovnog prometa.

Programom Organizacija i upravljanje prometnim površinama u Gradu Dubrovniku u 2015. za financiranje radova održavanja nerazvrstanih cesta u 2015. godini planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od iznosu od 5.051.000,00 kuna. , koja će se rasporediti za:

- redovno održavanje ...................................................  4.390.000,00 kuna,

- zimsko .......................................................................      100.000,00 kuna,

- pojačano održavanje  .................................................      561.000,00 kuna

Ukupno  ...................................................................    5.051.000,00 kuna

- Redovno održavanje

1.1. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta

Redovno održavanje obuhvaća skup mjera kojima se otklanjaju nedostaci, zamjenjuju i obnavljaju dotrajali elementi i osigurava tehnička ispravnost nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata za sigurno odvijanje prometa na njima. U sklopu redovnoga ljetnog održavanja obavlja se ophodnja nerazvrstanih cesta, asfaltiranjem se otklanjaju ulegnuća i udarne jame, održava se semaforski sustav, obnavlja se horizontalna i vertikalna signalizacija, čiste se otvoreni jarci uz ceste, obavlja košnja trave i slično.

Planiranim sredstvima obavit će se sljedeći radovi:

- održavanje kolnika ..................................................   2.000.000,00 kuna,

- održavanje rubnjaka i pločnika ..............................       150.000,00 kuna,

- održavanje opreme cesta ........................................       400.000,00 kuna,

- održavanje prometne signalizacije .........................    1.200.000,00 kuna

- održavanje semafora ............................................       100.000,00 kuna

- ophodnja cesta .....................................................       540.000,00 kuna

Ukupno .................................................................     4.390.000,00 kuna.

1.1.1.Održavanje kolnika

Održavanje kolnika obuhvća redovno održavanje 250,00 km cesta na području Grada Dubrovnika.

Na redovno održavanje kolnika odnosi se 2.000.000,00kn, a obuhvaća sljedeće radove:

- Opće održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta – otklanjanje posljedica izvanrednog događaja, kao i uklanjanje osulina i nanosa (oko 15.000 m2), te posipanje tucanikom (oko10m3) što čini ukupni iznos od 180.000,00kuna, a sve prema iskustvima iz prethodnih godina.

- Održavanje asfaltnog kolnika i nogostupa – zatvaranja udarnih jama - krpanje asfalta toplom masom oko 6000 m2 sanacije  što čini ukupni iznos od 1.600.000,00kn i utrošiti će se za popravak oštećenja asfaltnog kolnika na nerazvrstanim cestama Grada Dubrovnika.

- Održavanje betonskog kolnika – planirana je sanacija  oko 100 m2  betonskog kolnika što čini iznos od 20.000,00kn.

- Održavanje zaštitnog pojasa nerazvrstanih cesta planirano je:(Košnja trave – 25.000 m2; Orezivanje grmlja i drveća – 10.000 m2 , sječenje stabala 5kom), te čini ukupni iznos od 100.000,00kn.

- Održavanje rukohvata, zaštitnih ograda, potpornih i obložnih zidova – Obuhvaća 50m2 popravak zaštitnih ograda što iznosi oko 25.000,00kn, oko 500 m2 bojanja ograde što iznosi oko 40.000,00kn, održavanje 10 m3 betonskih zidova što iznosi oko 10.000,00kn, kao i popravak 10 m3 kamenih zidova što iznosi oko 25.000,00kn , a sve u skladu s iskustvima iz prethodnih godina.

1.1.2.Održavanje rubnjaka i pločnika

Na redovno održavanje rubnjaka odnosi se 150.000,00 kn, a obuhvaća sljedeće radove:

- Održavanje betonskih rubnjaka - planirana je sanacija i ugradnja oko 80m1 betonskih

rubnjaka.

- Održavanje kamenih rubnjaka - planirana je sanacija i ugradnja oko 20m1 kamenih

Rubnjaka.

- Održavanje kamenog pločnika -  planirana je sanacija  oko 30m2 kamenog pločnika.

- Održavanje betonskog pločnika -  planirana je sanacija  oko 600m2 betonskog pločnika

    - Održavanje opreme cesta

Na redovno održavanje opreme cesta odnosi se 400.000,00 kn, a obuhvaćaju radove na ličenju prometnih stupića, stupova prometnih znakova i zaštitnih ograda, dok je dio sredstva namijenjen za nabavu i postavu ograda 400 m, nabavu i ugradnju prometnih stupića 300kom, nabavu i ugradnju betonskih polukugla 150kom.

1.1.4. Održavanje prometne signalizacije 1.200.000,00

Na održavanje vertikalne prometne signalizacije odnosi se 200.000,00 kn.

Dio sredstava utrošiti će se na popravak postojećih znakova, na nabavu novih zamjenskih znakova (100 kom) što iznosi 67 500 kuna,, nabavu stupova prometnih znakova 200 m1 što iznosi oko 40 000 kuna, ogledala (10 kom) što iznosi oko 30 000 kuna, nabava i postavljanje znakova turističke signalizacije (5m2)što iznosi oko 13 750 kuna, postavljanje privremene prometne signalizacije, postavljanje prometnih svijetala (semafora) i sl.

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama u iznosu od 	1.000.000,00 kn.

Prioritet u obnovi horizontalne prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama. Biti će obnovljeno 42500 m1 crta na kolniku, 4200 m2 pješačkih prijelaza, 1850 m2 otoka, 1850 m2 BUS stajališta, 500 m2 “stop” crta, 200m1 parkinga, , 400m2 oznaka za posebne namjene (stop, škola ..),50 kom mjesta za inavlide, te ostalih oznaka na kolniku (raznih strelica, križeva) i utrošiti će se u slijedećim ulicama:

1.1.5. Održavanje semafora

Na redovno održavanje semafora odnosi se 100.000,00 kn, a obuhvaćaju radove na zamjeni 	žarulja, sklopova i ostale opreme  temeljem iskustva iz prethodnih godina.

1.1.6.  Ophodnja cesta

Na radove ophodnje cesta odnosi se 540.000,00 kn, a obuhvaćaju oko 1080 sati rada        ophodarskog vozila.

2.   Zimsko održavanje

Na redovno zimsko održavanje odnosi se 100.000,00 kn, a temeljem iskustva iz prethodnih godina, njihova realizacija u cijelosti će ovisiti o vremenskim uvjetima a obuhvaća sljedeće radove:

- pripravnost ekipa ..................................................   50.000,00 kuna,

- rad ekipa ..............................................................    30.000,00 kuna,

- nabava posipnih materijala ..................................    10.000,00 kuna,

- ostali radovi .........................................................    10.000,00 kuna

Ukupno ..............................................................   100.000,00 kuna.

- Pojačano održavanje

U nastavku se iskazuju radovi pojačanog redovnog održavanja nerazvrstanih cesta u 2015. sa iskazom planirane vrijednosti radova po programu za 2015. godinu:

|  | Objekat | Procijenjena količina | Ukupan iznos s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija asfaltnog zastora na ulici Ivana Gorana Kovačića, ukupna površina sanacije je 590m2, a procijenjena vrijednost radova iznosi | 1500m2 | 170.000,00kn |
| 2. | Sanacija asfaltnog zastora na ulici Natka Nodila, ukupna površina sanacije je 590m2, a procijenjena vrijednost radova iznosi 150.000,00kn. | 600m2 | 111.000,00kn |
| 3. | sanacija asfaltnog zastora ulice od Gaja ukupna površina sanacije je 1450m2, a procijenjena vrijednost radova iznosi 275.000,00kn. | 1450m2 | 280.000,00kn |
|  | UKUPNO |  | 561.000,00kn |

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković

## R E P U B L I K A     H R V A T S K A

## DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

## G R A D     D U B R O V N I K

## Upravni odjel za promet,stanogradnju

i razvojne projekte

KLASA: 363-01/15-09/10

URBROJ: 2117/01-11-15-1

Dubrovnik, 03. lipnja 2015.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

GRADONAČELNIK

- ovdje-

PREDMET:  Prijedlog Zaključka o donošenju Plana održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika u 2015. godini – dostavlja se

Na temelju članka 6. i 39. Zakona o proračunu  (N.N. 87/08.) i članka 33. Statuta Grada Dubrovnika («Službeni glasnik Grada Dubrovnika«, broj  4/09, 6/10 i 3/11, 14/12, 5/13 I 6/13., pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici održanoj dana 30. svibnja 2015.g. usvojilo je Proračun Grada Dubrovnika za 2015. g., a čiji je sastavni dio Program "organizacija i upravljanje prometnim površinama "(109) u ukupnom iznosu od 5.791.000,00 kuna.

Programom "Organizacija i upravljanje prometnim površinama"  u 2015. za financiranje radova održavanja nerazvrstanih cesta u 2015. godini planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 5.051..000,00 kuna.

Na temelju nalaza i preporuke Državnog ureda za reviziju, Područni ured Split KLASA: 041-01/13-15/10, URBROJ: 613-19-13-26 od 24. listopada 2013.g u Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Dubrovačko-neretvanske županije, Državni ured za reviziju predlaže donijeti godišnji program održavanja nerazvrstanih cesta koji će sadržavati opis(Vrstu), opseg (količinu) i procjenu troškova prema pojedinim poslovima održavanja i prema pojedinim nerazvrstanim cestama na kojima se planiraju obavljati poslovi održavanja. S time u svezi Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte Grada Dubrovnika izradio je Plan održavanja nerazvrstanih cesta za 2015.g. kojim se utvrđuje detaljniji opis, opseg i procjena troškova poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika  u 2015. godini.

Na temelju naprijed iznesenog predlaže se Gradonačelniku Grada Dubrovnika nakon izvršenog uvida u Prijedlog Plana održavanja nerazvrstanih cesta za 2015.g. donijeti slijedeći

Z A K L J U Č A K

- Utvrđuje se Plan održavanja nerazvrstanih cesta za 2015. godinu i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i usvajanje.

PROČELNICA

Irena Kričković - -Labaš, d.i.a.

Prilozi:

- Plan održavanja nerazvrstanih cesta za 2015.g.

DOSTAVITI:

- Naslovu

- Evidencija

- Pismohrana