## G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 363-01/13-09/13

URBROJ: 2117/01-01-15-15

Dubrovnik, 29. travnja 2015.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

Z A K LJ U Č A K

- Utvrđuje se  Prijedlog zaključka o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  u  2014. godini i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i prihvaćanje.

- Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Anita Burić, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu.

Gradonačelnik

Andro Vlahušić

Dostaviti:

- Gradsko vijeće Grada Dubrovnika

- Upravni odjel za komunalne djelatnosti

i mjesnu samoupravu, ovdje

- Upravni odjel za poslove

gradonačelnika, ovdje

- Pismohrana

## Gradsko vijeće

KLASA:

URBROJ:

Dubrovnik,

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13.-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na      sjednici, održanoj              , donijelo je

Z A K L J U Č A K

- Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu čini sastavni dio ovog zaključka.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Mato Franković

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne

novine“ 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/02. - pročišćeni tekst, 26/03,82/04., 178/04., 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, i 94/13) i članka 33. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika” br. 4/09 i 6/10, 3/11, 14/12, i 5/13,),Gradonačelnik Grada Dubrovnika dana --------2015. godine, podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini, odnosno njegovim Izmjenama i dopunama(“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”br. 13/13, 5/14 i 12/14  ) u nastavku teksta Program – utvrđen je opis i opseg radova održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Dubrovnika s procjenom pojedinih troškova, po slijedećim komunalnim djelatnostima:

1.ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

2.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE  JAVNIH POVRŠINA

3.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

3.1. održavanje javnih zelenih površina,

3.2. uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda

4.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

4.1. održavanje opreme i prometne signalizacije

4.2. nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta

4.3. održavanje kolnika

4.4. održavanje rubnjaka i staza

4.5. održavanje ostalih prometnih površina

4.6. održavanje pločnika u  povijesnoj jezgri Grada

5.ODRŽAVANJE GROBLJA

5.1. u naselju Dubrovnik

5.2. izvan naselja Dubrovnik

6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

6.1. podmirivanje troškova za utrošak električne energije za javnu rasvjetu i aktivnosti na

uštedama električne energije na javnoj rasvjeti

6.2. izvan povijesne jezgre i na području stare gradske jezgre

Točke 1, 2, 3, 4.6, 5 i 6 su realizirane u sklopu nadležnosti U.o. za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu dok je točka  4.-4.5 realizirana u nadležnosti U.o. za promet, stanogradnju i razvojne projekte.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2014. godine. U izvještajnom razdoblju realizirani su poslovi kako slijedi:

- ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumjeva se odvodnja atmosferskih voda s

nepropusnih površina mješovitom i/ili oborinskom (razdjelnom) kanalizacijom.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

- Redovnog održavanja koje je obuhvatilo čišćenje slivnika (3.493 kom), otvorenih i zatvorenih kanala odvodnje atmosferskih voda , utovar i odvoz izvađenog materijala (331.3 m3) , ispiranje slivnika, probijanje i ispiranje cjevovoda, zamjenu kišnih rešetki ( 194 kom) i popravak slivnika, popravak linijskih rešetki, popravak otvorenih i zatvorenih kanala odvodnje atmosferskih voda (zamjenjeno 1 kom  PVC cijevi profila 160 mm, 7 kom cijevi  profila  200mm, 55 kom PVC cijevi profila 250 mm i 22 kom PVC cijevi profila 500 mm) , zamjena i ugradnja L.Ž.P. 25t( 5  kom).

-Pojačanog održavanja kroz koje je izvedena sanacija ili izgradnja dijela sustava odvodnje atmosferskih voda  kod hotela „Ivka“, u nogostupu kod „Fine“, u Mokošici, ispred hotela „Šipan“ u Šipanskoj Luci, u Suđurđu (kod ljetnikovca Marušić), u Hvarskoj ulici (kod bivšeg „Maestosa“), kod kuće Elaković u ulici Put Sv. Mihajla. Završeni su radovi na spajanju oborinskog kolektora od groblja Boninovo do glavnog oborinskog kolektora u ulici Branitelja Dubrovnika, završeni su i radovi kod RK Minčeta (kolnička voda usmjerena je u more), izvršeni su radovi na Brsaljama, te je kolnička voda  usmjerena u postojeće kolektore oborinske odvodnje.

-Interventni zahvati vršeni su za vrijeme i poslije obilnih oborina.

Nastavilo se sa već uhodanim radom interventnih  skupina za rad na terenu kako bi se spriječilo plavljenje prometnica prilikom ekstremnih padalina na kritičnim točkama Grada. Interventne skupine čine djelatnici : Vodovoda Dubrovnik d.o.o., Odsjek kanalizacije i Odsjek održavanja odvodnje atmosferskih voda, Čistoće d.o.o., Vrtlara d.o.o. i Tehnogradnje d.o.o. Prema procjeni sve skupine  prema situaciji na terenu, pozivane su na intervenciju u 5 navrata kako bi u uvjetima ekstremnih padalina podizanjem šahtova , linijskih rešetki i slivnika, omogućile brže otjecanje  voda s kolničkih traka i na taj način omogućile nesmetano odvijanje prometa.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja sustava odvodnje atmosferskih  voda povjereni su trgovačkom društvu Vodovod Dubrovnik d.o.o. na temelju Ugovora o obavljanju poslova kontrole i održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda na području Grada Dubrovnika u 2014.god.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda Grada Dubrovnika  u 2014.god. utrošeno je 1.084.654,21 kn.

2.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE  JAVNIH POVRŠINA

Čišćenje javnih površina odnosi se na strojno i ručno pometanje javnih površina, pranje javno prometnih površina u ljetnim mjesecima u povijesnoj jezgri i Šetalištu Kralja Zvonimira, fizičko uklanjanje izrasle vegetacije uz prometnice, nadzor i ophodnje, pražnjenje košarica za otpatke, nabavu i postavu novih košarica za otpatke, te popravak postojećih, kao i izvanredna čišćenja javnih i drugih površina po posebnom nalogu. Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

Redovnog održavanja prema Programu kojim su određene zone i dinamika obavljanja poslova čišćenja, a u što je uključeno i održavanje javnih WC-a i čišćenje plaža koje nisu dane u koncesiju, a u svemu prema Programu obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja za Grad Dubrovnik.

Radovi po posebnim nalozima kroz koje  su  izvedena čišćenja užeg centra grada poslije raznih blagdana ili manifestacija.

Poslovi komunalne djelatnosti čišćenja javnih površina povjereni su trgovačkom društvu ČISTOĆA d.o.o. na temelju  Ugovora o održavanju čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, javnih zahoda i javnih kupališta na  području Grada Dubrovnika za 2014.godinu.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja čistoće koji se odnosi na čišćenje javnih površina, javnih zahoda i javnih kupališta na  području Grada Dubrovnika za 2014.godinu.

utrošeno je 7.791.138,68 kuna.

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

3.1. Održavanje javnih zelenih površina  posebno se odnosi na održavanje javnih zelenih površina: pješačkih staza, pješačkih zona, trgova i parkova, uz  javne prometne površine.

Redovno održavanje

Realizacija izvršenih radova na redovnom održavanju pratila je usvojeni Program pri čemu je obuhvaćena površina od  202.109  m2. Sve zelene površine i staze održavane su i obrađivane prema utvrđenom obimu i u pojedinim zonama. Izvršena je sadnja - sezonskog cvijeća, trajnica, a prema ukazanoj potrebi vršeno je zalijevanje i prihranjivanje  biljnog materijala zaštitnim sredstvima. Održavani su svi postojeći sustavi za navodnjavanje uz povremenu kontrolu  kao i  postavljena parkovna oprema.

Pojačano održavanje

Uz redovne  poslove održavanja tijekom 2014.godine dodatno se  odradilo:

- održavanje vrta ljetnikovca Kaboga;

- uređenje zapuštenih površina oko ljetnikovca Lazarević;

- sadnja, postavljanje i održavanje visećih cvijetnih košara;

- hortikulturno uređenje zelene površine ispred ex-pošte na Ilijinoj glavici;

- hortikulturno uređenje arla uz postaje Križnog puta na Srđu;

- uređenje zapuštenog vrta galerije Flore Jakšić;

- hortikulturno uređenje zelene površine ispod igrališta na Kantafigu i u Hladnici;

- uređenje površine iza hotela Stadion;

- hortikulturno uređenje Parka Batala

- uređenje zelenila u Janjinskoj ulici;

- uklanjanje zelenila sa padina usjeka ispod tvrđave Minčeta;

- hortikulturno uređenje zelenih površina oko novog parkirališta u ulici Stjepana Cvijića;

- hortikulturno uređenje skverova u Novoj ulici kod hotela Stadion;

- hortikulturno uređenje skverova na Lapad stanici;

- hortikulturno uređenje  šetnice od Orsana do ronilačkog kluba;

- hortikulturno uređenje okoliša crkve sv. Jurja na Osojniku;

- krajobrazna studija - analiza postojećeg stanja vegetacije parka Gradac;

- radovi uklanjanja opasnih stabala oko bočališta u Rašici, uređenja zapuštenog zelenila

na putu između Petrovog sela i Stare Mokošice, uređenje puta prema crkvi na Gorici sv. Vlaha, održavanja zelenila u bivšem rasadniku iza place u Gružu, uređenje

dekoracija Grada pred festu Sv. Vlaha, kao i dekoracija Grada pred Božićne i

novogodišnje blagdane.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina povjereni su trgovačkom društvu VRTLAR d.o.o. na temelju  Ugovora o održavanju javnih zelenih površina na  području Grada Dubrovnika za 2014.godinu.

Za izvršenje ovog dijela Programa, utrošeno je 10.832.337,79 kuna.

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumljeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste, a sastoji se od slijedećih aktivnosti:

4.1. održavanje opreme i prometne signalizacije

Svake godine potrebno je obnavljati vodoravnu signalizaciju (pune i isprekidane linije, pješački prelazi, pune i poprečne oznake na kolniku, polja za usmjeravanje prometa, parkirališna mjesta, natpisi… ) pa je tako tijekom izvještajne godine ista obnovljena na svim glavnim prometnicama Grada.

Redovno je popravljana i obnavljana okomita signalizacija kako prometna tako i turistička, kao i postavljana nova na prometnicama na kojima se  izvršila promjena regulacije prometa. Također je u slučajevima izvanrednih okolnosti postavljana i privremena prometna signalizacija uz mijenjanje oštećenih stupića i postavljanje novih, a sve  u cilju zaštite pješačkih koridora.

Održavanje signalnih uređaja s pripadajućom vanjskom opremom vršilo se prema važećim tehničkim normativima, a uglavnom se radilo o zamjeni žarulja, dotrajalih dijelova i oštećenja izazvanih prometnim i drugim nezgodama.

Tijekom godine za redovno održavanje semaforskih uređaja na prometnicama Grada   utrošeno  je 91.978,13 kn.

4.2. nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta

Redovito je putem ophodarske službe vršen nadzor nad stanjem prometnica u zoni A koja obuhvaća naselja Dubrovnik i Mokošica svaki dan, a u zoni B koja obuhvaća ostala naselja Grada Dubrovnika nadzor je vršen jednom tjedno. Sukladno stanju na terenu  i u dogovoru sa UO za promet,stanogradnju i razvojne projekte i UO za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, dogovarani su potrebni radovi koje je potrebno obaviti  na cestama i javnim površinama. U slučaju izvanrednih okolnosti ophodarska služba je poduzimala sve potrebne radnje i o tome dostavljala svakodnevna izvješća.

4.3. održavanje kolnika

Čišćenje kolnika iza prometnih nezgoda, odrona ili većih oštećenja  cesta nakon vremenskih nepogoda vršeno je po potrebi.

Pred početak turističke sezone sanirano je 1.853 m²  asfaltnog kolnika na glavnim prometnicama   i pokošeno je korova i grmlja na površini 151.926,00 m².

Tijekom 2014.godine sa javno prometnih površina počišćeno je osulina i naplavina na površini od 25.025,00 m².

4.4. održavanje rubnjaka i staza

Rubnjaci i staze su održavani prema potrebama i po nalogu nadležnog upravnog odjela.

4.5. održavanje ostalih prometnih površina

Na javnim površinama obavljani su redoviti popravci stubišta, pločnika , podzida i ostali  manji  građevinski  zahvati  kako bi javne  površine bile što urednije i kako bi se osigurao bolji promet pješaka.

Tijekom godine konstantno su se održavale klupe za odmor, a naročita  pozornost se pridavala zamjeni oštećenih letvica na klupama kao i bojanju klupa. Na taj način popravljeno je i obojano oko 420 klupa. Uz redovite popravke mijenjale su se oštećene klupe i postavljale na nove lokacije po potrebi. Postavljeno je novih 36 klupa.

Pored već navedenih radova koji spadaju pod redovito održavanje cesta i javnih površina, kroz pojačano održavanje obavljani su sljedeći radovi:

- uređen kolnik i nogostup na stanici Lapad,

- uređen parking za motore u ulici Tiha,

- izrađeni i postavljeni rukohvati u dužini od 280,00 m,

- počišćeno grafita na javnim površinama 180,00 m2,

- popravljeno kamenog pločnika i kamenih stubišta  45,00 m2,

- popravljen potporni zid  i kameni suhozid u parku Gradac, Mokošici ul. F. Supila Komolac i to u ukupnoj površini 311,50 m,

- saniran asfaltni kolnik prema Petrovom Selu,

- popravljen pločnik u ulici Kralja Tomislava,

- popravljene zaštitne ograde u ulicama kneza Branimira, M. Kneževića, don. F. Bulića, N. i M. Pucića, Branitelja Dubrovnika , B. Kašića, u ukupnoj dužini 40,00 m2,

- postavljena nova zaštitna cestovna ograda u Čajkovićima u dužini od 40,00 m,

- obnovljena vodoravna prometna signalizacija u ukupnoj dužini od 49.643,15 m,

- uređen i asfaltiran novi dio ceste  Brsečinama – Dubravica,

- asfaltiranje , izrada nogostupa i uređenje oborinske odvodnje u ulici P.Krešimira IV,

- uređen novi parking u ulici S. Cvijića,

- zamijenjeno 9 oštećenih prometnih ogledala,

- u Sustjepanskoj, Platskoj i Šetalištu kralja Zvonimira popravljeno 27,62 m2 betonskog stubišta,

- zamijenjeno i postavljeno novih 164 prometna znaka i dopunske ploče,

- zamijenjeno i postavljeno novih betonskih polukugli – kom 130,00.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina povjereni su trgovačkom društvu TEHNOGRADNJA d.o.o. na temelju  Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina na  području Grada Dubrovnika za 2013, 2014. i 2015.godinu.

Za izvršenje ovog dijela Programa  kroz redovno i pojačano održavanje utrošeno  je 10.621.158,12  kn   tijekom 2014 godine.

4.6. održavanje pločnika u Staroj gradskoj jezgri

U nadležnosti U.o. za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu su i poslovi  na  održavanja javnih površina u povijesnoj jezgri Grada  koje je obavljala  tvrtka Građevinar-Quelin d.o.o. temeljem ugovora   održavanja javnih površina u povijesnoj jezgri Grada  za 2014 godinu.  Obilascima i kontrolom javnih površina unutar povijesne jezgre utvrđivana su oštećenja i tvrtka Građevinar-Quelin je po nalozima Grada obavljala popravke. Na taj način popravljeno je ukupno 850 m2 kamenih pločnika, a za što je Grad izdvojio  448.291,00 kuna.

5.ODRŽAVANJE GROBLJA

Održavanje groblja obuhvaća poslove održavanja prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika, te ukop pokojnika, kao i održavanje prolaza između grobnica, zelenih površina i pješačkih staza na grobljima , pripadajućih komunalnih instalacija i ogradnih zidova.Također podrazumijeva i organiziranje službe pripravnosti za preuzimanje pokojnika.

5.1.Održavanje  u naselju Dubrovnik

U Gradu se redovno održava pet groblja uz redovito uređenje i čišćenje.

5.2. Održavanje izvan naselja Dubrovnik

Izvan Grada održavaju se groblja u suradnji sa mjesnim bratovštinama i mjesnim odborima

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja groblja povjereni su trgovačkom društvu BONINOVO d.o.o. na temelju  Ugovora o održavanju groblja i obavljanju poslova službe pripravnosti na  području Grada Dubrovnika za 2014.godinu.

Za izvršenje ovog dijela Programa  utrošeno je 859.166,59 kuna.

6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Pod pojmom održavanja javne rasvjete obuhvaćeno je upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete uključujući podmirivanje troškova potrošene električne energije.

6.1. Podmirivanje troškova utroška električne energije za javnu rasvjetu i aktivnosti na uštedama električne energije na javnoj rasvjeti.

Analizirajući račune za utrošenu električnu energiju u prethodnoj godini dobiven je podatak da je u 2014. godini potrošnja električne energije za javnu rasvjetu iznosila 4.349.589.08 kn.

Temeljem potpisanog Sporazuma Grad Dubrovnik platio je  HEP-u  za kamate  na ime duga električne energije iz 1997. i 1998.   iznosu od 1.500.000,00 kuna.

6.2.održavanje  izvan povijesne jezgre i na području stare gradske jezgre

Značajniji radovi u okviru tekućeg i investicijskog održavanja JR van povijesne jezgre su:

Solitudo (ul. Ivana Zajca) - Izrada rasvjete na šetnici u gdje je izvršeno kabliranje podzemne instalacije u dužini od 500m i montirano 29 novih stupova sa LED svjetiljkama snage od 30W

Park Batala (ul. Nikole Tesle) - Izrada rasvjete montažom 8 stupova sa FN modulima i LED izvorima svjetlosti

Rožat – Prijevor – Obuljeno - Postavljanje instalacija javne rasvjete uz obalu Rijeke dubrovačke u dužini od 2,3 km (postavljanje elemenata javne rasvjete očekuje se kroz 2016. godinu)

Kliševo – Kroz Polje - Proširenje mreže JR u naselju sa 9 novih rasvjetnih mjesta

Ul. Mata Vodopića - Rekonstrukcija mreže JR u sa novom instalacijom i 4 rasvjetna mjesta

Komolac - Proširenje mreže JR - prilaz novom igralištu (ex GP) sa 5 rasvjetnih mjesta

Ul. Jakova Lukarevića – rekonstrukcija javne rasvjete – ukidanje dotrajale zračne mreže, postavljanje podzemnih instalacija i 3 nova rasvjetna mjesta

Orašac (Vlajkina ul. i ul. Obrovo) – rekonstrukcija/izmjena dotrajalih svjetiljki (8 kom)

Ivanjska ulica – rekonstrukcija rasvjete ugradnjom novih svjetiljki na postojeće drvene stupove i dodavanje jednog novog rasvjetnog mjesta

Koločep – Gornje i Donje Čelo – postavljanje 4 nova rasvjetna mjesta, izmjena 21 dotrajale svjetiljke

Trsteno (parking kod crkve Sv. Vida i pristupna cesta) - izrada rasvjete polaganjem podzemne instalacije u dužini od 130m i postavljanje 6 novih rasvjetnih mjesta

Ulica iz RK Minčeta – izrada rasvjete – polaganje instalacija u dužini od 100m i postavljanje 4 nova rasvjetna mjesta

Mravinjac – polaganje podzemnih instalacija u dužini od 150m, te izrada temelja za stupove koji će se postaviti kroz 2015./2016. godinu

Izrada instalacija za potrebe napajanja dekorativne rasvjete fasada ljetnikovca Gučetić u Prijevoru.

Izmještanje opreme javne rasvjete iz trafostanica uz izradu i opremanje RO van TS Makljanić, Kono I. i Pošta Lapad.

Tijekom studenog i prosinca 2014. godine izvršeno je blagdansko ukrašavanje područja grada izvan povijesne jezgre.

U sklopu redovnog i investicijskog održavanja javne rasvjete unutar povijesne gradske jezgre vršeno je redovno održavanje javne i dekorativne rasvjete. Uspješno su izvršene svjetlosne probe osvjetljavanja tvrđave Sv. Ivan projektorom snage 1200W, čija se nabava očekuje u 2015. godini.

Tijekom prosinca izvršeno je blagdansko ukrašavanje povijesne jezgre i kontaktnih zona.

Izvršena je nabava projektantskih usluga za izradu glavnog projekta energetski učinkovite rasvjete Grada Dubrovnika, izrada energetskog pregleda dva GK – Lapad i Gruž,  a u svrhu apliciranja  na natječaj FZOEU-a za sufinanciranje projekata energetski učinkovite javne rasvjete.

Izrađen je glavni projekt javne rasvjete nerazvrstane ceste u Lozici, nakon čega su i dobivene sve suglasnosti i posebni uvjeti . Potvrda na glavni projekt očekuje se sredinom 2015.godine.

Izrađen je projekt solarne javne rasvjete na Elafitima – naselje Do na Šipanu i put za crkvu na otoku Lopudu, a kojim se apliciralo na FZOEU za sufinanciranje istog za što je Grad i dobio 80% od ukupnog iznosa za izradu projektne dokumentacije, a realizacija istoga se očekuje kroz 2015. godinu.

U prosincu 2014. godine Grad Dubrovnik je aplicirao na natječaj FZOEU za sufinanciranje izrade SEAP-a. U veljači 2015. godine, po završetku natječaja, dobivena je odluka o dobivanju sredstava u iznosu od 40% od ukupne vrijednosti projekta (175.000,00 kn), što iznosi 70.000,00 kn.

Provedene su daljnje aktivnosti u sklopu projekta poticanja kućanstava u korištenju obnovljivih izvora energije, čime je grad sufinancirao 48 kućanstava, tj. 48 projekata postavljanja solarnih kolektora za pripremu tople vode. Sufinanciranje je provedeno kroz dva kruga natječaja, a Grad je financirao 10% od ukupnog iznosa svake pojedinačne investicije, uz 40%-tno sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U sklopu provedbe projekta solarnog hlađenja „Adriacold“ (predpristupni fond EU) nakon provedenog postupka javne nabave za odabir Izvođača radova i odabira istog (tvrtka Tehnikom d.o.o.), uspješno je realiziran pilot-projekt solarnog hlađenja na zgradi Vodovoda. Investicija je iznosila 916.915,19 kn, od čega je sufinancirano 85% ukupnog iznosa od strane EU fonda.

Nastavljene su aktivnosti na provedbi projekta SGE (sustavno gospodarenje energijom) u zgradarstvu, unošenje podataka u informacijski sustav ISGE, te planiranje mjera uštede električne energije.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području povijesne gradske jezgre u 2014. godini bili su povjereni obrtu Lukša - Elektroservis i trgovina na temelju pisanog Ugovora o održavanju javne rasvjete za 2014. i 2015. godinu, dok su poslovi održavanja javne rasvjete na području izvan povijesne gradske jezgre u 2014. godini bili su povjereni tvrtki ELEKTRO-TEAM d.o.o. na temelju pisanog Ugovora o održavanju javne rasvjete za 2013. i 2014. godinu.

| PREGLED IZVRŠENJA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. god. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJELATNOSTI |  |  |  |  |  | PROGRAM |  | OSTVARENJE |  |  |
| 1. | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA |  |  |  |  |  | 900.000,00kn |  | 1.084.654,21 |  |
| 2. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  |  | 7.310.000,00kn |  | 7.791.138,68 |  |
| 3. | ODRŽAVANJE ZELENIH JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  |  | 9.900.000,00kn |  | 10.832.337,79 |  |
| 4. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  |  | 12.250.000,00kn |  | 11.161.427,25 |  |
|  |  |  |  | Prometne površine |  | 11.700.000,00kn |  | 10.621.158,12 |  |  |
|  |  |  |  | Semafori |  | 100.000,00kn |  | 91.978,13 |  |  |
| Pločnici u Staroj gradskoj jezgri |  |  |  |  |  | 450.000,00kn |  | 448.291,00 |  |  |
| 5. | ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA, TE PRIJEVOZ POKOJNIKA |  |  |  |  |  | 770.000,00kn |  | 859.166,59 |  |
|  | - |  | Groblja na užem području Grada |  |  |  | 435.000,00kn |  | 489.986,35 |  |
|  | - |  | Groblja na širem području Grada |  |  |  | 335.000,00kn |  | 369.180,24 |  |
| 6. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |  |  |  | 9.710.000,00kn |  | 10.523.853,05 |  |
|  | 1. |  | Održavanje javne rasvjete izvan povijesne gradske jezgre |  |  |  | 8.808.000,00kn |  | 9.555.455,22 |  |
|  |  | - |  | Redovito održavanje javne rasvjete |  | 2.900.000,00kn |  | 3.377.535,57 |  |  |
|  |  | - |  | Troškovi za električnu energiju |  | 4.400.000,00kn |  | 4.677.351,61 |  |  |
|  |  |  | - |  | zatezne kamate |  | 1.508.000,00kn |  | 1.500.568,04 |  |
|  | 2. |  | Održavanje javne rasvjete na području povijesne gradske jezgre |  |  |  | 902.000,00kn |  | 968.397,83 |  |
|  |  | - |  | Redovito održavanje javne rasvjete |  | 800.000,00kn |  | 870.632,25 |  |  |
|  |  | - |  | Troškovi za električnu energiju |  | 100.000,00kn |  | 96.957,60 |  |  |
|  |  |  |  | kamate |  | 2.000,00kn |  | 807,98 |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  | 40.840.000,00kn |  | 42.252.577,57 kn |  |  |

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014.godini financirao se iz slijedećih izvora:

-komunalna naknada----------------------------------32.462.428,00 kn

-proračunska sredstva-----------------------------------1.621.336,57 kn

-Naknada za uporabu pomorskog dobra----------------1.000.000,00kn

-ostali prihodi za posebne namjene-Hrv.vode-------------97.813,00kn

-ŽUC-------------------------------------------------------4.587.000,00 kn

- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene

zgrade u prostoru------------------------------------------1.680.000,00 kn

-naknada za nedostajuća parking mjesta------------------554.0000,00 kn

-boravišna pristojba--------------------------------------------250.000,00 kn

## Upravni odjel za komunalne djelatnosti

## i mjesnu samoupravu

## KLASA: 363-01/13-09/13

URBR.: 2117/01-03-15-14

Dubrovnik ,28.travnja 2015.g.

GRADONAČELNIK

-ovdje –

PREDMET: Prijedlog zaključka o donošenju  Izvješća o izvršenju Programa održavanju

komunalne infrastrukture  za 2014.godinu

Člankom 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine“ 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/02, 26/03,82/04., 178/04., 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,  94/13, 153/13 i 147/14) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da do kraja ožujka svake godine podnese predstavničkom tijelu Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu

kalendarsku godinu.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu odnosno  njegovim Izmjenama i dopunama  definirani su opis i opseg radova na održavanju komunalne infrastrukture tijekom godine, a koji je objavljen u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika br..13/13, 5/14, 12/14“.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku donošenje slijedećeg

Z a k lj u č k a

1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  za  2014.godinu u tekstu koji je sastavni dio ovog Zaključka, prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na daljnju raspravu i   usvajanje.

S poštovanjem.

Pročelnica

Anita Burić,dipl.ecc.

DOSTAVITI:

-Naslovu

-Pismohrana

OBRAZLOŽENJE

Člankom 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/02, 26/03,82/04., 178/04., 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,  94/13, 153/13 i 147/14) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da do kraja ožujka svake godine podnese predstavničkom

tijelu Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu

kalendarsku godinu.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu odnosno  njegovim Izmjenama i dopunama  definirani su opis i opseg radova na održavanju komunalne infrastrukture tijekom godine, a koji je objavljen u“Službenom glasniku Grada Dubrovnika br. 13/13, 5/14, 12/14.”