## G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 363-01/15-09/10

URBROJ: 2117/01-01-15-5

Dubrovnik, 14. prosinca 2015.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

Z A K LJ U Č A K

- Utvrđuje se Prijedlog  zaključka o izmjenama i dopunama Plana održavanja nerazvrstanih cesta za 2015. godinu i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje.

- Izvjestitelj u ovom predmetu bit će Irena Kričković-Labaš, pročelnica upravnog odjela za promet stanogradnju i razvojne projekte Grada Dubrovnika.

Gradonačelnik:

Andro Vlahušić

DOSTAVITI:

- Gradsko vijeće Grada Dubrovnika

- Upravni odjel za promet, stanogradnju

i razvojne projekte

- Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje

- Pismohrana

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 36/15), Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 107. i 108. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 33. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, i 5/13), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na ____. sjednici, održanoj _____________ 2015.g., donijelo je

# IZMJENE I DOPUNE PLANA

održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika  u 2015. Godini

U točki 1. "OPĆE ODREDBE:" dodaje se stavak 2. i glasi:

Sukladno izmjenama i dopunama proračuna Grada Dubrovnika usvojenog na 8. sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. kolovoza 2015. ukupni planirani rahodi i izdaci u programu "Organizacija i upravljanje prometnim površinama" na području Grada Dubrovnika u 2015. godini povećavaju se sa 5.051.000,00kn na iznos od 7.318.000,00 kn.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U točki 2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:

- stavak 6. mijenja se i glasi:

Programom Organizacija i upravljanje prometnim površinama u Gradu Dubrovniku u 2015. za financiranje radova održavanja nerazvrstanih cesta u 2015. godini planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od iznosu od 7.318.000,00 kuna , koja će se rasporediti za:

- redovno održavanje………………………...4.900.000,00 kuna

- zimsko	………………………………………..100.000,00 kuna

- pojačano održavanje………………………..2.118.000,00 kuna

Ukupno:…………………………………….7.318.000,00 kuna

- u točki 1. Redovno održavanje:

  - 1.1. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta stavak 2. mijenja se i glasi:

Planiranim sredstvima obavit će se sljedeći radovi:

- održavanje kolnika……………………………..2.375.000,00 kuna

- održavanje rubnjaka i pločnika…………………..120.000,00 kuna

- održavanje opreme cesta…………………………400.000,00 kuna

- održavanje prometne signalizacije	……………..1.365.000,00 kuna

- održavanje semafora……………………………..100.000,00 kuna

- ophodnja cesta……………………………………540.000,00 kuna

Ukupno:…………………………………………...4.900.000,00 kuna

  - 1.1.1. Održavanje kolnika mijenja se stavak 2. i glasi:

Na redovno održavanje kolnika odnosi se 2.375.000,00 kn, a obuhvaća sljedeće radove:

- Opće održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta – otklanjanje posljedica izvanrednog događaja, kao i uklanjanje osulina i nanosa (oko 15.000,00 m2), te posipanje tucanikom (oko10,00 m3) što čini ukupni iznos od 215.000,00 kuna, a sve prema iskustvima iz prethodnih godina.

- Održavanje asfaltnog kolnika i nogostupa – zatvaranja udarnih jama - krpanje asfalta toplom masom oko 6800,00 m2 sanacije  što čini ukupni iznos od 1.815.000,00 kn i utrošiti će se za popravak oštećenja asfaltnog kolnika na nerazvrstanim cestama Grada Dubrovnika.

- Održavanje betonskog kolnika – planirana je sanacija oko 200,00 m2  betonskog kolnika što čini iznos od 40.000,00kn.

- Održavanje zaštitnog pojasa nerazvrstanih cesta planirano je: (Košnja trave – 45.000,00 m2; Orezivanje grmlja i drveća – 11.500,00 m2 , sječenje stabala 5 kom), te čini ukupni iznos od 205.000,00 kn.

- Održavanje rukohvata, zaštitnih ograda, potpornih i obložnih zidova – Obuhvaća 50,00 m2 popravak zaštitnih ograda što iznosi oko 25.000,00 kn, oko 500,00 m2 bojanja ograde što iznosi oko 40.000,00 kn, održavanje 10,00 m3 betonskih zidova što iznosi oko 10.000,00 kn, kao i popravak 10,00 m3 kamenih zidova što iznosi oko 25.000,00 kn, a sve u skladu s iskustvima iz prethodnih godina.

  - 1.1.2. Održavanje rubnjaka i pločnika mijenja se i glasi:

Na redovno održavanje rubnjaka odnosi se 120.000,00 kn, a obuhvaća sljedeće radove:

- Održavanje betonskih rubnjaka - planirana je sanacija i ugradnja oko 150,00 m1 betonskih rubnjaka

- Održavanje kamenih rubnjaka - planirana je sanacija i ugradnja oko 10,00 m1 kamenih rubnjaka

- Održavanje kamenog pločnika -  planirana je sanacija  oko 20,00 m2 kamenog pločnika

- Održavanje betonskog pločnika -  planirana je sanacija  oko 150,00 m2 betonskog pločnika

  - 1.1.4. Održavanje prometne signalizacije 1.200.000,00 kn mijenja se i glasi:

Održavanje prometne signalizacije 1.365.000,00 kn.

Na održavanje vertikalne prometne signalizacije odnosi se 365.000,00 kn.

Dio sredstava utrošiti će se na popravak postojećih znakova, na nabavu novih zamjenskih znakova (100 kom) što iznosi 67.500,00 kuna,, nabavu stupova prometnih znakova 200,00 m1 što iznosi oko 40 000,00 kuna, ogledala (10 kom) što iznosi oko 30.000,00 kuna, nabava i postavljanje znakova turističke signalizacije (5,00 m2)što iznosi oko 13.750,00 kuna, postavljanje privremene prometne signalizacije, postavljanje prometnih svijetala (semafora) i sl.

Na obnovu horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama odnosi se 1.000.000,00 kn.

Prioritet u obnovi horizontalne prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama. Biti će obnovljeno 42.500,00 m1 crta na kolniku, 4.200,00 m2 pješačkih prijelaza, 1.850,00 m2 otoka, 1.850,00 m2 BUS stajališta, 500,00 m2 "stop" crta, 200,00 m1 parkinga, 400,00 m2 oznaka za posebne namjene (stop, škola...), 50 kom mjesta za inavlide, te ostalih oznaka na kolniku (raznih strelica, križeva) i utrošiti će se u slijedećim ulicama:

- u točki 3. Pojačano održavanje mijenja se i glasi:

U nastavku se iskazuju radovi pojačanog redovnog održavanja nerazvrstanih cesta u 2015. sa iskazom planirane vrijednosti radova po programu za 2015. godinu:

|  | Objekat | Procijenjena količina | Ukupan iznos s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija asfaltnog zastora na ulici Ivana Gorana Kovačića, ukupna površina sanacije je 590,00 m2, a procijenjena vrijednost radova iznosi | 1.500,00 m2 | 176.000,00 kn |
| 2. | Sanacija asfaltnog zastora i uređenje oborinske odvodnje na ulici Natka Nodila, ukupna površina sanacije je 590,00 m2 | 600,00 m2 | 238.000,00 kn |
| 3. | sanacija asfaltnog zastora ulice od Gaja ukupna površina sanacije je 1.450,00 m2, a procijenjena vrijednost radova iznosi 275.000,00kn. | 1.450,00 m2 | 350.000,00 kn |
| 4. | Sanacija asfaltnog kolnika Gornji kono | 2.338,00 m2 | 510.000,00 kn |
| 5. | Sanacija asfaltnog zastora u ulici Od Nuncijate, ukupna površina sanacije je 2.400,00 m2 | 2.400,00 m2 | 684.000,00 kn |
| 6. | Sanacija pokosa sa izradom AB zida i uređenjem bankine na nerazvrstanoj cesti Mokošica - Osojnik |  | 160.000,00 kn |
|  | UKUPNO |  | 2.118.000,00 kn |

KLASA:

URBROJ:

Dubrovnik,                2015.

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v.r.

## R E P U B L I K A     H R V A T S K A

## DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

## G R A D     D U B R O V N I K

## Upravni odjel za promet,stanogradnju

i razvojne projekte

KLASA: 363-01/15-09/10

URBROJ: 2117/01-11-15-4

Dubrovnik, 14. prosinca 2015.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

GRADONAČELNIK

- ovdje-

PREDMET:  Prijedlog Zaključka o donošenju Izmjena i dopuna Plana održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika u 2015. godini – dostavlja se

Na temelju potrebe povećanog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika u 2015. godini i na temelju članka 6. i 39. Zakona o proračunu  (N.N. 87/08.) te članka 33. Statuta Grada Dubrovnika («Službeni glasnik Grada Dubrovnika«, broj  4/09, 6/10 i 3/11, 14/12, 5/13 I 6/13., pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 8. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2015.g. usvojilo je izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2015. g., a čiji je sastavni dio Program"(109) "Organizacija i upravljanje prometnim površinama " u ukupnom iznosu od 8.190.000,00 kuna.

Projektom (109002) ''Prometne površine'' na kontu 32329 ''usluge  tekućeg i investicijskog održavanja'' tijekom 2015.g. za financiranje radova održavanja nerazvrstanih cesta u 2015. godini planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 7.318.000,0 kuna.

Sukladno prethodno iznesenome bilo je potrebno donijeti izmjene i dopune Plana održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika, a kojim se  utvrđuje detaljniji opis, opseg i procjena troškova poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika  u 2015. godini.

Na temelju naprijed iznesenog predlaže se Gradonačelniku Grada Dubrovnika nakon izvršenog uvida u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana održavanja nerazvrstanih cesta za 2015.g. donijeti slijedeći:

Z A K L J U Č A K

- Utvrđuju se Izmjene i dopune Plana održavanja nerazvrstanih cesta za 2015. godinu i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i usvajanje.

- Izvjestitelj u ovom predmetu bit će Irena Kričković-Labaš, pročelnica upravnog odjela za promet stanogradnju i razvojne projekte Grada Dubrovnika.

PROČELNICA

Irena Kričković -Labaš dipl.ing.arh.

Prilozi:

- Izmjene i dopune Plana održavanja nerazvrstanih cesta za 2015.g.

DOSTAVITI:

- Naslovu

- Evidencija

- Pismohrana

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno izmjenama i dopunama proračuna Grada Dubrovnika usvojenog na 8. sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. kolovoza 2015. ukupni planirani rahodi i izdaci u programu "Organizacija i upravljanje prometnim površinama" na području Grada Dubrovnika u 2015. godini povećavaju se sa 5.051.000,00kn na iznos od 7.318.000,00 kn.

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva poduzimanje aktivnosti kojima se kontinuirano osigurava nesmetano odvijanje prometa ili stanje ceste na razini na kojoj je cesta ili objekt bio u trenutku stavljanja u promet.

Osnovni ciljevi održavanja i zaštite cesta jesu:

- sprečavanje propadanja cesta,

- omogućavanje sigurnog odvijanja prometa,

- smanjivanje troškova korisnika dobrim stanjem cesta,

- dovođenje ceste u projektirano stanje, uzimajući u obzir izmijenjene prometne potrebe,

-zaštita ceste od korisnika i trećih osoba

-zaštita okoliša od štetnog utjecaja ceste i cestovnog prometa.

Izmjena planiranih sredstava za pojedine djelatnosti uvjetovana je prijelaznim radovima koji nisu planirani ili čiji točan iznos je utvrđen po okončanim situacijama, odnosno po završetku radova, kao i nepredviđenim intervencijama na nerazvrstanim cestama grada Dubrovnika.

Također, a u skladu s zahtjevima Građana Grada Dubrovnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Dubrovnika planirani su i dodatni radovi, a koji su detaljno iskazani izmjenama i dopunama Plana održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika.