## G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 363-01/15-09/04

URBROJ: 2117/01-01-16-6

Dubrovnik, 21. rujna 2016.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10, 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13.-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

Z A K L J U Č A K

- Utvrđuje se Prijedlog plana održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika za 2016. godinu i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i usvajanje.

- Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Irena Kričković – Labaš, pročelnica Upravnog odjela za promet, stanogradnju i razvojme projekte.

Gradonačelnik:

Andro Vlahušić

DOSTAVITI:

- Gradsko vijeće Grada Dubrovnika

- Upravni odjel za promet, stanogradnju

i razvojne projekte, ovdje

- Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje

- Pismohrana

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04.,  38/09. i 79/09. 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, i 94/13), Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 136/12), članka 107. i 108. zakona o cestama («Narodne novine», broj 84/11) i članka 33. Statuta Grada Dubrovnika («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, i 5/13), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na ____. sjednici, održanoj _____________ 2016.g., donijelo je

# PLAN

održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika  u 2016. godini

1. OPĆE ODREDBE

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2015.g. donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini, a čiji je sastavni dio i program održavanja nerazvrstanih cesta u 2016. na području Grada Dubrovnika.

Ovim planom održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika  u 2016. godini utvrđuje se detaljniji opis, opseg i procjena troškova poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika  u 2016. godini, a sve sukladno donesenom programu održavanja nerazvrstanih cesta za 2016. u Grada Dubrovnika

2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva poduzimanje aktivnosti kojima se kontinuirano osigurava nesmetano odvijanje prometa ili stanje ceste na razini na kojoj je cesta ili objekt bio u trenutku stavljanja u promet.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta u smislu Zakona o cestama jesu:

- planiranje održavanja i mjera zaštite nerazvrstanih cesta i prometa na njima;

- redovito i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta;

- ustupanje radova održavanja nerazvrstanih cesta;

- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenog materijala i izvedenih radova održavanja 	 nerazvrstanih cesta;

- osiguravanje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s nerazvrstane ceste;

- ophodnja nerazvrstanih cesta.

Vrste, opseg i rokovi izvođenja radova održavanja nerazvrstanih cesta, te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova uređeni su Zakonom o cestama (Narodne novine 84/11), te Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta (Narodne novine 25/98 i 162/98), Pravilima i tehničkim uvjetima za ophodnju javnih cesta (Narodne novine 111/99), Pravilnikom o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta (Narodne novine 119/07), Pravilnikom o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (Narodne novine 86/12), Odlukom o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (Narodne novine 44/12), Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153//09, 49/11, 84/11 i 90/11), Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Dubrovnika ( "Službeni list Grada Dubrovnika" 01/14.), i Odlukom o komunalnom redu ("Službeni list Grada Dubrovnika" 10/09., 2/10., 6/11. i 2/12.)

Održavanje nerazvrstanih cesta je skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama, uključujući i sve objekte i instalacije, radi održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Osnovni ciljevi održavanja i zaštite cesta jesu:

- sprečavanje propadanja cesta,

- omogućavanje sigurnog odvijanja prometa,

- smanjivanje troškova korisnika dobrim stanjem cesta,

- dovođenje ceste u projektirano stanje, uzimajući u obzir izmijenjene prometne potrebe,

- zaštita ceste od korisnika i trećih osoba,

- zaštita okoliša od štetnog utjecaja ceste i cestovnog prometa.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Dubrovnika u 2016. za financiranje radova održavanja nerazvrstanih cesta u 2016. godini planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 10.400.000,00 kuna. , koja će se rasporediti za:

- redovno održavanje                                          6.653.000,00kn

- zimsko	                                                                 100.000,00kn

- pojačano održavanje                                         3.647.000,00kn

Ukupno:	                                                         10.400.000,00kn

3. Redovno održavanje

3.1. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta

Redovno održavanje obuhvaća skup mjera kojima se otklanjaju nedostaci, zamjenjuju i obnavljaju dotrajali elementi i osigurava tehnička ispravnost nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata za sigurno odvijanje prometa na njima. U sklopu redovnoga ljetnog održavanja obavlja se ophodnja nerazvrstanih cesta, asfaltiranjem se otklanjaju ulegnuća i udarne jame, održava se semaforski sustav, obnavlja se horizontalna i vertikalna signalizacija, čiste se otvoreni jarci uz ceste, obavlja košnja trave i slično.

Planiranim sredstvima obavit će se sljedeći radovi:

- održavanje kolnika	             2.017.000,00

- održavanje rubnjaka i pločnika	 150.000,00

- održavanje opreme cesta	1.647.000,00

- održavanje prometne signalizacije 	2.199.000,00

- održavanje semafora	100.000,00

- ophodnja cesta	540.000,00

Ukupno:	6.653.000,00

3.1.1.Održavanje kolnika

Održavanje kolnika obuhvća redovno održavanje 250,00 km cesta na području Grada Dubrovnika.

Na redovno održavanje kolnika odnosi se 2.017.000,00kn, a obuhvaća sljedeće radove:

- Opće održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta – otklanjanje posljedica izvanrednog događaja, kao i uklanjanje osulina i nanosa (oko 15.000 m2), te posipanje tucanikom (oko 10m3), uklanjanje odrona i sl. što čini ukupni iznos oko 150.000,00kuna, a sve prema iskustvima iz prethodnih godina.

- Održavanje asfaltnog kolnika i nogostupa – zatvaranja udarnih jama - krpanje asfalta toplom masom oko 3000 m2 sanacije  što čini ukupni iznos od 950.000,00kn i utrošiti će se za popravak oštećenja asfaltnog kolnika na nerazvrstanim cestama Grada Dubrovnika.

- Održavanje betonskog kolnika – planirana je sanacija  oko 100 m2  betonskog kolnika što čini iznos od 20.000,00kn.

- Održavanje zaštitnog pojasa nerazvrstanih cesta planirano je:(Košnja trave – 120.000 m2; Orezivanje grmlja i drveća – 40.000 m2 , sječenje stabala 10kom) , te čini ukupni iznos od 600.000,00kn.

- Održavanje rukohvata, zaštitnih ograda, potpornih i obložnih zidova –Obuvaća ugradnju Obuhvaća 100m2 popravak zaštitnih ograda što iznosi oko 40.000,00kn,  popravak 10 m3 kamenih suhozida što iznosi oko 30.000,00kn , uklanjanje grafita pjeskarenjem 200m2 što iznosi oko 103.000,00kn, 900m2 bojanja zidova što iznosi oko 63.000,00kn

- Radna snaga i strojevi za otežane uvjete rada – Obuhvaća uporabu strojeva i ljudi na prekrcaju materijala u odgovarajuća vozila, prenošenje materijala i sl. ( Mehanizacija oko 150 sati, što iznosi oko 41.000,00kn, VKV i NKV radnici 200sati što iznosi oko 20.000,00kn.

3.1.2.Održavanje rubnjaka i pločnika

Na redovno održavanje rubnjaka odnosi se 150.000,00 kn, a obuhvaća sljedeće radove:

- Održavanje betonskih rubnjaka - planirana je sanacija i ugradnja oko 80m1 betonskih 	   rubnjaka

- Održavanje kamenih rubnjaka - planirana je sanacija i ugradnja oko 50m1 kamenih 	                     rubnjaka

- Održavanje kamenog pločnika -  planirana je sanacija  oko 50m2 kamenog pločnika

- Održavanje betonskog pločnika -  planirana je sanacija  oko 300m2 betonskog pločnika

3.1.3.Održavanje opreme cesta

Na redovno održavanje opreme cesta odnosi se 1.647.000,00 kn, a obuhvaćaju radove na postavljanju rukohvata oko 200m što iznosi 22.000,00kn, postavljanju pješačkih zaštitnih ograda oko 100m i iznosi oko 50.000,00kn, ličenju prometnih stupića, stupova prometnih znakova i zaštitnih ograda što iznosi oko 50.000,00kn, dok je dio sredstva namijenjen za nabavu i postavljanje ograda Komolac-Šumet (postavljanje 1280m zaštitne ograde što iznosi oko 640.000,00kn), Put za Osojnik (postavljanje 1100m zaštitne ograde što iznosi 550.000,00kn), nabavu i ugradnju prometnih stupića 200kom što iznosi oko 35.000,00kn, nabavu i ugradnju betonskih polukugla 150kom što iznosi oko 50.000,00kn, održavanje klupa što obuhvaća zamjenu oštećenih letvica, kompletnih klupa, pituravanje i sl (bojanje 750klupa, zamjena cca 500 letvica i sl što iznosi oko 250.000,00kn).

3.1.4.Održavanje prometne signalizacije 2.199.000,00 kn

Na održavanje vertikalne prometne signalizacije odnosi se 230.500,00 kn.

Dio sredstava utrošiti će se na popravak postojećih znakova, na nabavu novih zamjenskih znakova (150 kom) što iznosi 100 500 kuna,, nabavu stupova prometnih znakova 250 m1 što iznosi oko 50 000 kuna, ogledala (20 kom) što iznosi oko 60 000 kuna, nabava i postavljanje znakova turističke signalizacije (10m2)što iznosi oko 20 000 kuna.

Postavljanje privremene prometne signalizacije u vrijeme izvođenja radova, a obuhvaća postavljanje prometnih svjetala (semafora), znakova privremene regulacije, opreme i sl i iznosi oko 500.000,00kn.

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama u iznosu od 1.468.500,00 kn.

Prioritet u obnovi horizontalne prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama. Biti će obnovljeno 80500 m1 crta na kolniku, 4000 m2 pješačkih prijelaza, 1000 m2 otoka, 1850 m2 BUS stajališta, 500 m2 “stop” crta, 1800m1 parkinga, , 400m2 oznaka za posebne namjene (stop, škola isl..),50 kom mjesta za inavalide, te ostalih oznaka na kolniku (raznih strelica, križeva) i utrošiti će se na nerazvrstanim cestama Grada Dubrovnika:

3.1.5.Održavanje semafora

Na redovno održavanje semafora odnosi se 100.000,00 kn, a obuhvaćaju radove na zamjeni 	            žarulja, sklopova i ostale opreme  temeljem iskustva iz prethodnih godina.

3.1.6.Ophodnja cesta

Na radove ophodnje cesta odnosi se 540.000,00 kn, a obuhvaćaju oko 1080 sati rada ophodarskog vozila.

4.Zimsko održavanje

Na redovno zimsko održavanje odnosi se 100.000,00 kn, a temeljem iskustva iz prethodnih godina, njihova realizacija u cijelosti će ovisiti o vremenskim uvjetima a obuhvaća sljedeće radove:

- pripravnost ekipa	50.000,00

- rad ekipa	30.000,00

- nabava posipnih materijala	10.000,00

- ostali radovi	10.000,00

Ukupno:	100.000,00

5.Pojačano održavanje

U nastavku se iskazuju radovi pojačanog redovnog održavanja nerazvrstanih cesta u 2016. sa iskazom planirane vrijednosti radova po programu za 2016. godinu:

|  | Objekat | Procijenjena količina | Ukupan iznos s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija protupožarnog puta na Montovjerni (iza zgrada "Kineski zid") Radovi na sanaciji obuhvaćaju pripremu i uređenje podloge u dužini 500m kao i nabavu i ugradnju drobljenog kamenog materijala (tampon) u površini cca 2000m2 | 2000m2 | 74.000,00 kn |
| 2. | Asfaltiranje prometnice u Zatonu - naselje Pinji radovi na asfaltiranju obuhvaćaju pripremu i uređenje podloge, nabavu i ugradnju drobljenog kamenog materijala (tampon) i izgradu asfaltnog zastora. Ukupna površina zahvata iznosi 600m2. | 600m2 | 127.000,00 kn |
| 3. | Oblaganje potpornog zida u ulici Andrije Hebranga kamenom oblogom Radovi obuhvaćaju izradu kamene obloge u površini od 116m2 | 116m2 | 147.000,00 kn |
| 4 | Uređenje pješačke staze u naselju Maslinata – Mokošica Radovi na uređenju pješačke staze obuhvaćaju pripremu i uređenje podloge, izradu AB (armirano betonske) staze ukupne površine 150m2 sa sanacijom dijela kamenog podzida. | 150m2 | 97.000,00 kn |
| 5 | Asfaltiranje prometnice u naselju Knežica radovi na asfaltiranju obuhvaćaju pripremu i uređenje podloge, nabavu i ugradnju drobljenog kamenog materijala (tampon) i izgradu asfaltnog zastora. Ukupna površina zahvata iznosi 650m2. | 650m2 | 121.000,00 kn |
| 6 | Sanacija ulice Od Srđa Radovi na sanaciji ulice Od srđa obuhvaćaju uklanjanje postojećih betonskih podesta, pripremu podloge i izradu novih AB(armirano betonskih) podesta ukupne površine 360m2 | 360m2 | 137.000,00 kn |
| 7 | Uređenje Stonske ulice Radovi na uređenju Stonske ulice obuhvaćaju pripremu i uređenje podloge u površini 250m2, sanaciju kamenog ogradnog zida u površini od 25m2, postavljanje betonske galanterije površine 250m2. | 250m2 | 220.000,00 kn |
| 8 | Uređenje izvanuličnog parkirališta na Vukovarskoj ulici (nasuprot Mercante centra) Radovi obuhvaćaju uklanjanje postojećeg asfaltnog zastora, uređenje podloge i izgradu asfaltnog zastora, uređenje oborinke odvodnje ukupne površine 400m2. | 400m2 | 165.000,00 kn |
| 9 | Sanacija prometnice u naselju Orašac radovi na sanaciji obuhvaćaju uklanjanje oštećenog asfaltnog zastora, podravnanje podloge i izgradu asfaltnog zastora. Ukupna površina zahvata iznosi 2000m2. | 2000m2 | 340.000,00 kn |
| 10 | Sanacija prometnice Suđurađ – Luka Šipanska ukupne dužine 1km, a radovi na sanaciji obuhvaćaju uklanjanje oštećenog asfaltnog zastora, podravnanje podloge i izgradu asfaltnog zastora. Ukupna površina zahvata iznosi 5000m2. | 5000m2 | 660.000,00kn |
| 11 | Sanacija prometnice u Brsečinama (put prema moru) radovi na sanaciji obuhvaćaju uklanjanje oštećenog asfaltnog zastora, podravnanje podloge i izgradu asfaltnog zastora. Ukupna površina zahvata iznosi 2000m2. | 2000m2 | 490.000,00 kn |
| 12 | Asfaltiranje ceste prema selu Do na otoku Šipan, a radovi obuhvaćaju uređenje podloge i izgradu asfaltnog zastora. Ukupna površina zahvata iznosi 1600m2. | 1600m2 | 329.000,00 kn |
| 13 | Sanacija ulice Od Gaja Radovi na sanaciji ulice Od Gaja obuhvaćaju uklanjanje postojećeg asfaltnog kolnika, pripremu podloge i izradu novog asfaltnog kolnika ukupne površine 2800m2 | 2800m2 | 615.000,00 kn |
| 14 | Sanacija stepeništa kod ambulante u Mokošici (opskrbni centar) radovi na sanaciji obuhvaćaju uklanjanje oštećene kamene obloge čela i gazišta stepeništa te nabavu i ugradnju nove kamene obloge ukupne površine 70m2 | 70m2 | 125.000,00 kn |
|  | UKUPNO |  | 3.647.000,00kn |

KLASA:

URBROJ:

Dubrovnik,                      2016.

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

## G R A D     D U B R O V N I K

## Upravni odjel za promet,stanogradnju

i razvojne projekte

KLASA: 363-01/16-09/04

URBROJ: 2117/01-11-16-5

Dubrovnik, 21. rujna 2016.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

GRADONAČELNIK

- ovdje-

PREDMET:  Prijedlog Zaključka o donošenju Plana održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika u 2016. godini – dostavlja se

Na temelju članka 6. i 39. Zakona o proračunu  (N.N. 87/08.) i članka 33. Statuta Grada Dubrovnika («Službeni glasnik Grada Dubrovnika«, broj  4/09, 6/10 i 3/11, 14/12, 5/13 I 6/13., pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2016.g. usvojilo je Proračun Grada Dubrovnika za 2016. g., a čiji je sastavni dio Program "organizacija i upravljanje prometnim površinama "(109) u ukupnom iznosu od 10.500.000,00 kuna.

Programom "Organizacija i upravljanje prometnim površinama"  u 2016. za financiranje radova održavanja nerazvrstanih cesta u 2016. godini planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 10.400.000,00 kuna.

Na temelju nalaza i preporuke Državnog ureda za reviziju, Područni ured Split KLASA: 041-01/13-15/10, URBROJ: 613-19-13-26 od 24. listopada 2013.g u Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Dubrovačko-neretvanske županije, Državni ured za reviziju predlaže donijeti godišnji program održavanja nerazvrstanih cesta koji će sadržavati opis(Vrstu), opseg (količinu) i procjenu troškova prema pojedinim poslovima održavanja i prema pojedinim nerazvrstanim cestama na kojima se planiraju obavljati poslovi održavanja.

S time u svezi Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte Grada Dubrovnika izradio je Plan održavanja nerazvrstanih cesta za 2016.g. kojim se utvrđuje detaljniji opis, opseg i procjena troškova poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika  u 2016. godini.

Na temelju naprijed iznesenog predlaže se Gradonačelniku Grada Dubrovnika nakon izvršenog uvida u Prijedlog Plana održavanja nerazvrstanih cesta za 2016.g. donijeti slijedeći

Z A K L J U Č A K

- Utvrđuje se Plan održavanja nerazvrstanih cesta za 2016. godinu i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i usvajanje.

PROČELNICA

Irena Kričković - -Labaš, d.i.a.

Prilozi:

- Plan održavanja nerazvrstanih cesta za 2016.g.

DOSTAVITI:

- Naslovu

- Evidencija

- Pismohrana