Obrazloženje Proračuna Zavoda za obnovu Dubrovnika za razdoblje  2017.-2019. godine

Opći podaci:

Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika za razdoblje 2017.-2019. godine iznosi:

za 2017.g.- 20.567.200,00 kn;

za 2018.g. – 16.310.000,00 kn;

za 2019.g. – 14.605.000,00 kn.

Financijski plan rashoda Zavoda za obnovu Dubrovnika uključuje rashode koji se odnose na financiranje plaća i tekućih troškova Zavoda te rashode koji se odnose na Program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika. Plaće i tekući troškovi Zavoda sufinanciraju se po postotcima osnivačkih udjela od osnivača Zavoda, i to:

- Grad Dubrovnika – 55%;

- Ministarstvo kulture Republike Hrvatske – 35%,

- Županija dubrovačko-neretvanska – 10%.

Program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika financira se najvećim dijelom iz sredstava Grada Dubrovnika, a za manji dio se očekuju sredstva Ministarstva kulture po provedenom natječaju.

| NAZIV PROGRAMA PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA ZA 2017. GODINU |  |
| --- | --- |
| IZNOS PRORAČUNSKE STAVKE ZA NAVEDENI PROGRAM (EKONOMSKA KLASIFIKACIJA PROJEKATA U PRILOGU) | 2.667.200 kn |
| OPIS PROGRAMA: Dio programa koji se odnosi na rashode poslovanja: 1. Na stavci „Računala i računalna oprema“ planiran je iznos od 40.000,00 kn za nabavku dijela novih računala potrebnih za nesmetano obavljanje djelatnosti 2. Na stavci „Uredski namještaj“ planiran je iznos od 20.000,00 kn za nabavku i zamjenu dijela dotrajalog namještaja | 2.607.200 40.000 20.000 |
| ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika |  |
| IZVORI FINANCIRANJA 1. Opći prihodi i primici 2. Pomoći 3. Vlastiti prihodi | 1.456.000 1.191.200 20.000 |
| OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA Iva Carević Peković, dipl.ing.građ., univ.sped.aedif, ravnateljica |  |
| NAZIV PROGRAMA PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA ZA 2017. GODINU |  |
| IZNOS PRORAČUNSKE STAVKE ZA NAVEDENI PROGRAM (EKONOMSKA KLASIFIKACIJA PROJEKATA U PRILOGU) | 17.900.000 kn |
| OPIS PROGRAMA: 1. Aseizmička sanacija blokova zgrada – izvršavanje predradnji (konzervatorski elaborat, idejni, glavni i izvedbeni projekt) potrebnih da bi se pristupilo radovima sanacije bloko zgrada B-54 (Placa-Kunićeva-Prijeko-Nalješkovićeva), B-53 (Placa-Petilovrijenci-Prijeko-Kunićeva) i B-48 (Placa-Nalješkovićeva-Prijeko-Antuninska). Planira se započeti s obnovom palače Tudizić-Bučić-Ranjina, u ulici Braće Andrijića 4-6. 2. Interventni radovi – 3. Zgrada u ulici Ilije Sarake 7 – nakon što je izrađena snimka postojećeg stanja, u 2017.g. planira se izraditi konzervatorski elaborat temeljem čega bi se stekli uvjeti za izradu ostatka projektne dokumentacije. 4. Zgrada bivšeg zatvora u Pustijerni – planira se izrada konzervatorskog elaborata koji bi služio kao podloga za izradu projektne dokumentacije. 5. Uspostava ulice Ispod mira – planira se izrada projektne dokumentacije koja će služiti kao podloga za izvođenje radova 6. Prezentacija arheološkog nalazišta u Pustijerni – planira se dorada postojećeg idejnog rješenja u suradnji sa konzervatorskim odjelom u Dubrovniku, u svrhu prezentacije arheološkog lokaliteta. 7. Sanacija Keževa dvora – dovršenje preostalih radova II. faze koji obuhvaćaju sanaciju kamenih stupova i svodova prizemlja i kata, dovršenje konzervatorsko-restauratorskih radova te popločenje prizemlja. 8. Orlandov stup – sukladno očitovanju Ministarstva kulture RH, planira se izrada projektne dokumentacije te pristupanju procesa sanacije i postavljanju replike. 9. Revelin – izrada idejnog rješenja ljetne pozornice 10. Ljetnikova Gučetić Lazarević – izrada preostale projektne dokumentacije: idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. 11. Ljetnikovac Restić Rastić Đonovina - izrada preostale projektne dokumentacije: idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te vrtne studije. 12. Ljetnikovac Bozdari Škaprlenda - izrada preostale projektne dokumentacije: idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te vrtne studije. 13. Plan upravljanja – izrada preostalih studija usuglašenih sa Povjerenstvom, izrada koncepta Plana upravljanja te davanje na uvid Ministarstu kulture te raspisivanje natječaja za odabir izrađivača Plana upravljanja. 14. Studija izvedivosti centralnog sustava grijanja i hlađenja – 15. Skidanje vanjskih jedinica klime – pristupanje procesu uklanjanja vanjskih jedinica klime sa pojedinih objekata u vlasništvu Grada i RH unutar povijesne jezgre. 16. Palača Sponza – izrada arhitektonske snimke postojećeg stanja 17. Lokrum – Maksimilijanov ljetnikovac i samostan – planiraju se provesti neophodne radnje potrebne za izradu projektne dokumentacije za obnovu kompleksa Benediktinskog samostana te izradu idejnog projekta. 18. Urbana infrastruktura – arheološki istražni radovi sjeveroistočnog ugla predziđa uz Dominikanski samostan i ugaonu utvrdu od Ploča, te arheološki istražni radovi dionica zapadnog predziđa između bastiona od Pila i kule Sv.Frana. | 1.290.000 1.000.000 200.000 600.000 1.150.000 1.020.000 5.500.000 1.100.000 200.000 1.000.000 650.000 550.000 870.000 70.000 500.000 250.000 1.150.000 800.000 |
| ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika |  |
| IZVORI FINANCIRANJA 1. Opći prihodi i primici 2. Pomoći | 16.650.000 1.250.000 |