## G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 363-01/15-09/37

URBROJ: 2117/01-01-16-8

Dubrovnik, 24. studenoga 2016.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

Z A K LJ U Č A K

- Utvrđuje se Prijedlog zaključka o donošenju II Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu i dostavlja  Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje.

- Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Irena Kričković Labaš, pročelnica Upravnog odjela za promet, stanogradnju i razvojne projekte.

Gradonačelnik:

Andro Vlahušić

DOSTAVITI:

- Gradsko vijeće Grada Dubrovnika

- Upravni odjel za promet, stanogradnju

i razvojne projekte, ovdje

- Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje

- Pismohrana

Gradsko vijeće

KLASA:

URBROJ:

Dubrovnik,

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/02. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13 i 6/13), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na ……. sjednici, održanoj ………………2016., donijelo je

II IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2016. godinu

Članak 1.

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 21/15. i 1/16.) članak 2. mijenja se i glasi:

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava neutrošenog komunalnog doprinosa iz 2015.g., komunalnog doprinosa i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od   32.525.526 kuna  za namjene kako slijedi:

| ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE 2016. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UKUPNO | Proračunska sredstva | Komunalni doprinos | Neutrošeni komunalni doprinos iz 2015. |
| ŠETNICA NIKA I MEDA PUCIĆA | 2.960.000 | 20.000 | 2.940.000 |  |
| PROTUPOŽARNI PUTEVI | 470.000 | 190.000 | 280.000 |  |
| VOLANTINA | 1.300.000 | 1.200.000 | 100.000 |  |
| CESTE ROŽAT - PRIJEVOR - MOKOŠICA | 400.000 |  | 100.000 | 300.000 |
| BARTOLA KAŠIĆA | 360.000 |  | 160.000 | 200.000 |
| OD IZVORA | 200.000 | 100.000 | 100.000 |  |
| PROŠIRENJE CESTE KLIŠEVO-RIĐICA | 1.000.000 |  | 500.000 | 500.000 |
| VINOGRADARSKA | 490.000 |  | 152.000 | 338.000 |
| JTC-STARA MOKOŠICA-LOZICA | 900.000 | 400.000 | 500.000 |  |
| MILJENKA BRATOŠA | 830.000 | 50.000 | 700.000 | 80.000 |
| CESTA TRSTENO | 300.000 |  | 300.000 |  |
| SPOJNA CESTA LIECHTENSTEINOV PUT-JOSIPA KOSORA | 1.700.000 | 200.000 | 1.400.000 | 100.000 |
| CESTA OS-3 GLAVICA BABIN KUK | 2.000.000 |  | 2.000.000 |  |
| ZAGREBAČKA ULICA | 1.100.000 |  | 100.000 | 1.000.000 |
| Povrat kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012, 2013. i 2014.g. | 4.010.526 | 327.526 | 3.683.000 |  |
| LAPADSKA OBALA | 250.000 | 150.000 | 100.000 |  |
| MATA VODOPIĆA | 670.000 |  | 670.000 |  |
| JTC - KOMOLAC | 700.000 | 200.000 |  | 500.000 |
| KRUŽNI TOK - IVA VOJNOVIĆA | 3.085.000 | 3.000.000 | 85.000 |  |
| ZATON PINJI-NOGOSTUP | 730.000 | 30.000 | 700.000 |  |
| CESTA DUBRAVICA | 500.000 |  | 500.000 |  |
| PETRA KREŠIMIRA IV-F.SUPILA-IZA GRADA | 900.000 | 550.000 | 150.000 | 200.000 |
| VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA | 1.470.000 | 680.000 |  | 790.000 |
| ODVODNJA KOMOLAC | 500.000 | 400.000 | 100.000 |  |
| PRISTUPNA CESTA ZA PROČISTAČ | 1.330.000 | 700.000 | 630.000 |  |
| ZATON-BUNICA | 300.000 | 20.000 | 280.000 |  |
| RASKRIŽJE ILIJINA GLAVICA | 570.000 | 250.000 | 320.000 |  |
| MOLUNTSKA -RIJEČKA -SOLITUDO | 3.200.000 | 2.260.000 |  | 940.000 |
| ILIJINA GLAVICA-VUKOVARSKA-BATALA | 300.000 | 260.000 | 40.000 |  |
| UKUPNO | 32.525.526 | 10.987.526 | 16.590.000 | 4.948.000 |

1. Šetnica Nika i Meda Pucića

Završetak postupka ugovaranja te početak izvođenja radova dovršetka uređenja šetnice, rukohvata, rasvjete i podloge sukladno projektu.

2. Protupožarni putevi

Ulaganje u izgradnju novih protupožarnih puteva

3. Rekonstrukcija dijela Volantine i Boškovićeve ulice duljine cca 300 m

Ovi se rashodi odnose na prometno rješenje izlaza iz garaže na Ilijinoj glavici prema raskrižju na Ilijinoj glavici kao i na nesmetano okretanje prometa kroz ulicu Bogišićevu i Volantinovu zbog nove regulacije na Zagrebačkoj vezano za prometovanje turističkih autobusa. Potrebno je urediti horizontalne elemente trase , visinski je prilagoditi i riješiti oborinsku odvodnju . Gdje je moguće napraviti nogostup za pješake a gdje gabariti ne dopuštaju potrebno je napraviti nogostup u istoj razini i odvojiti rubnom crtom . Prometnica je projektirana kao jednosmjerna širine kolnika 3,2 m radi prometovanja autobusa a uz rub kolnika izvesti će se oborinska odvodnja u vidu betonske kanalice kojom se voda odvodi dalje do recipijenta.

4. Cesta Rožat - Prijevor - Mokošica

Rashodi se odnose na nastavak izvođenja radova sanacije kritičnih dijelova pješačke staze na dijelu Jadranske turističke ceste od Komolca do Mokošice u svrhu povećanja sigurnosti pješaka.

5. Ulica Bartola Kašića

Rashod se odnosi na nastavak sanacije predmetne ulice.

6. Ulica Od izvora

Rashod se odnosi na nastavak ulaganja u predmetnu prometnicu, njen pješački i kolnički dio. Planirana je također ugradnja opreme (led markeri) u svrhu povećanja sigurnosti pješačkog prometa.

7. Proširenje ceste Kliševo - Riđica

Rashod se odnosi na sufinanciranje radova kojih je nositelj Vodovod Dubrovnik  u segmentu proširenja krivina- pojačanog održavanja i zaštite pokosa - kako bi cesta imala širinu potrebnu za sigurno odvijanje prometa tijekom izvođenja radova vodoopskrbnog sustava  druge faze Gornjih sela.

8. Ulica Vinogradarska

Nastavak izvođenja radova sanacije postojećih instalacija u nogostupu predmetne ulice kao i sanacije kolnika.

9. JTC – Mokošica – Lozica

Izrada projektne dokumentacije izgradnje nogostupa u naselju Lozica te početak izvođenja radova.

10.Ulica Miljenka Bratoša

Uređenja nogostupa i uređenje Trga na pošti – projekt i izvođenje radova.

11. Cesta Trsteno

Nastavak ulaganja u nerazvrstanu cestu na području naselja Trsteno

12.Spojna cesta Liechtensteinov put – Josipa Kosora

Izgradnja nove prometnice planirana je u prvoj polovici godine sa kompletnom infrastrukturo u duljini cca 250m. Radovi koji se izvode su : građevinski radovi ceste, elektroinstalaterski radovi , hortikulturno uređenje,radovi vodoopskrbnog , fekalnog i oborinskog kolektora.

13. Cesta OS-3 Glavica Babin kuk

Grupa investitora poslala je Gradu Dubrovniku pismo namjere o investiranju izgradnje objekata na predjelu Babina kuka za što bi bili obveznici plaćanja komunalnog doprinosa tijekom 2016.g u iznosu od cca. 2.000.000 kn. Grad Dubrovnik sukladno ''Odluci  o načinu ugovaranja financiranja troškova uređenja građevinskog zemljišta te izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture'' planira predmetna sredstva uprihodovanog komunalnog doprinosa utrošiti u izgradnju predmetne prometnice sukladno GUP-u Grada Dubrovnika.

14.Zagrebačka ulica

Rashod predstavlja sanaciju ceste do ulice Uz posat sukladno provedenom javnom nadmetanju za izvođenje radova.

15. Povrat kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012, 2013. i 2014.g.

Tijekom 2016. godine, sukladno važećoj odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika i Ugovora o kreditu br. 16/12 kod HBOR-a nastavlja se otplata kredita HBOR-a koji je korišten za izgradnju komunalne infrastrukture tijekom 2012, 2013. i 2014.godine te će se dio sredstava komunalnog doprinosa koristiti za otplatu glavnice kredita.

16. Lapadska obala

Dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju ceste sa kompletnom infrastrukturom.

17 Mata Vodopića

Izvođenje radova sanacije nogostupa sa instalacijama u predmetnoj ulici.

18. JTC – Komolac

Izgradnja nogostupa i sanacija propusta oborinske odvodnje od mosta preko Omble do ''Velpro-a'' u Komolcu.

19 Kružni tok - Iva Vojnovića – kružni tok

Sredstva u iznosu od 3.085.000 kn su potrebna za nabavu radova i sklapanje ugovora te izvođenje dijela radova u 2016.g. s ciljem povećanja protočnosti prometa i povećanja sigurnosti pješaka.

20. Zaton Pinji – nogostup

Izgradnja novog nogostupa u Zatonu na lokalitetu Pinji uz državnu cestu D8.

21. Cesta Dubravica

Izvođenje radova pojačanog održavanja ceste u mjestu Dubravica.

22. Petra Krešimira IV – Frana Supila – Iza Grada

Izgradnja nogostupa na relaciji ''Viktorija'' – Hotel Argentina'' te izrada projektne dokumentacije dovršetka rekonstrukcije predmetnih ulica sa izgradnjom nogostupa i sustava oborinske odvodnje.

23. Vodoopskrba Štikovica – Vrbica – Lozica – Mokošica

Ukupna planirana sredstva ovog projekta iznose 1.470.000 sukladno sporazumu o sufinanciranju sa Vodovod Dubrovnik d.o.o. u čijem projektu Grad Dubrovnik sudjeluje  sa 10 % potrebnog iznosa.

24. Odvodnja Komolac

Izgradnja sustava odvodnje atmosferskih voda na području Komolca i gravitirajućih naselja.

25. Pristupna cesta za pročistač za vodu

Sredstva u iznosu od 1.330.000 kn su predviđena za otkup zemljišta i izgradnju ceste koja je potrebna za realizaciju izgradnje pročistača za vodu.

26. Zaton – Bunica

Izvođenje radova izgradnje potpornog zida u naselju Zaton, lokacija Bunica na mjestu gdje je u tijeku izvođenje radova izgradnje kanalizacijskog sustava od strane Vodovoda.

27. Raskrižje Ilijina glavica

Rashod se odnosi na sanaciju dijela ceste koja se oštetila za vrijeme velikih oborina te na izradu dokumentacije potrebne za procjenu prometnih parametara utjecaja regulacije prometa u zoni Zagrebačke ulice i ulice Volantina.

28. Moluntska – Riječka – Solitudo

Rashodi se odnose na sredstva za izvođenje radova izgradnje predmetne prometnice sa infrastrukturom-faza I u Solitudu

29. Ilijina glavica – Vukovarska – Batala

Izrada projekta četverotračne Vukovarske ulice sa priključcima oborinske odvodnje iz poprečnih ulica i uključenim projektom Kolektor oborinske Vukovarska II

Članak 2.

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 21/15. i 1/16.) članak 3. mijenja se i glasi:

Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 1.400.000 kuna  za namjene kako slijedi:

| Red. Br. | Naziv projekta | Ukupno | IZVORI SREDSTAVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proračunska sredstva | Komunalni doprinos |  |
| 1 | Proširenje mreže javne rasvjete | 1.400.000 |  | 1.400.000 |  |
| UKUPNO |  | 1.400.000 |  | 1.400.000 |  |

1. Proširenje mreže javne rasvjete

Ovim projektom planira se izrada rasvjete kroz naselje Lozica uz nerazvrstanu cestu kroz Lozicu, postavljanjem 48 rasvjetnih stupova i svjetiljki, te pripadajućom podzemnom mrežom u dužini od 1.680,00 m.

Također, u ovom projektu uračunati su i troškovi vanjskog stručnog nadzora (troškovi ispitivanja instalacije i izrada atesta o ispravnosti iste podmiriti će se iz stavke 1. Optimalizacija i kontrola upravljanja JR)

Članak 3.

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 21/15. i 1/16.) članak 4. mijenja se i glasi:

Građenje groblja financirat će se iz sredstava neutrošenog komunalnog doprinosa iz 2015.g., komunalnog doprinosa i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od  5.725.000 kuna za namjene kako slijedi:

| ULAGANJA U GROBLJA 2016. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UKUPNO | Proračunska sredstva | Komunalni doprinos | Nepotrošeni komunalni doprinos iz 2015. |
| IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU | 5.725.000 | 965.000 | 3.110.000 | 1.650.000 |
| UKUPNO | 5.725.000 | 965.000 | 3.110.000 | 1.650.000 |

1. Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnje groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom   ukupnog kapaciteta od 2000 ukopnih mjesta. U 2016. je planiran završetak otkupljivanja zemljišta kao i nastavak izgradnje pristupne ceste te početak izgradnje samog groblja.

Projekt će se nastaviti i u 2017. i 2018.

Članak 4.

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 21/15. i 1/16.) članak 5. mijenja se i glasi:

Ulaganja u javne površine se očituje u nabavci opreme za javne površine i izgradnjom objekata  te se financira iz sredstava neutrošenog komunalnog doprinosa iz 2015.g., komunalnog doprinosa i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od  2.600.000 kuna i to:

| Ulaganja u javne površine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UKUPNO | Proračunska sredstva | Komunalni doprinos | Neutrošeni komunalni doprinos iz 2015. |
| SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE | 900.000 | 200.000 | 200.000 | 500.000 |
| Kupnja zemljišta za izgradnju azila za pse | 1.200.000 |  | 1.200.000 |  |
| Dječja igrališta | 500.000 | 100.000 | 400.000 |  |
| UKUPNO | 2.600.000 | 300.000 | 1.800.000 | 500.000 |

1. Sklonište za životinje

Rashod se odnosi na izvedene radove izgradnje skloništa za životinje, odnosno I fazu koja predstavlja nabavu montažnih objekata budućeg skloništa za životinje.

2. Kupnja zemljišta za izgradnju azila za pse

Planirani iznos predstavlja osigurana sredstva za kupnju zemljišta za buduću izgradnju azila za pse. Sredstva su planirana unutar proračuna UO za gospodarenje nekretninama

3. Dječja igrališta

Rashodi planirani za nabavu opreme i uređenje dječjih igrališta

Članak 5.

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 21/15. i 1/16.) članak 6. mijenja se i glasi:

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 42.250.526 kuna i to:

| Red. Br. | Izvor financiranja | IZNOS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iz komunalnoga doprinosa | 22.900.000 |
| 2 | Iz proračunskih sredstava | 12.252.526 |
|  | Nepotrošeni komunalni doprinos iz 2015. | 7.098.000 |
| SVEUKUPNO |  | 42.250.526 |

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Grada Dubrovnika»

Predsjednik Gradskog vijeća

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13. i 147/14.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj: 4/09) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, koji utvrđuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Program je usklađen s proračunom za kalendarsku godinu što podrazumijeva da rashodi za projekte (planirane u proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu ) koji su u Programu predviđeni, odgovaraju izvorima financiranja iz kojih se može financirati isti sukladno odredbama   Zakona o komunalnom gospodarstvu te je isti bilo potrebno uskladiti sa I Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika za 2016.g. sukladno članku 48. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) i člancima 30. i 40.a. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/02. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15).

## R E P U B L I K A     H R V A T S K A

## DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

## G R A D     D U B R O V N I K

Upravni odjel za promet,

stanogradnju i razvojne projekte

KLASA: 363-01/15-09/37

URBROJ: 2117/01-11-16-7

Dubrovnik, 24. studenog 2016.g.

UPRAVNI  ODJEL  ZA POSLOVE  GRADONAČELNIKA

GRADONAČELNIK

ovdje –

PREDMET: Prijedlog zaključka o donošenju II Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

Razlog  donošenja II Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu je potreba usuglašavanja sa III Rebalansom Grada Dubrovnika za 2016.godinu i sukladno člancima 30. i 40.a. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/02. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15).

S tim u svezi predlaže se gradonačelniku Grada Dubrovnika da donese slijedeći :

Z a k lj u č a k

1.Utvrđuje se prijedlog zaključka o donošenju II Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje.

2.Tekst II Izmjena i dopuna Programa  nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

Pročelnica

Irena Kričković Labaš,d.i.a.

PRIVITAK:

- kao u tekstu

DOSTAVITI:

-Naslovu

- Evidencija,ovdje

- Pismohrana