## G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 363-01/17-09/33

URBROJ: 2117/01-01-18-4

Dubrovnik, 12. siječnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

Z A K LJ U Č A K

- Utvrđuje se Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i prihvaćanje.

- Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Orlanda Tokić, zamjenica gradonačelnika  i  Srđan Todorovski, pročelnik  Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima

Gradonačelnik

Mato Franković

DOSTAVITI:

- Gradsko vijeće Grada Dubrovnika

- Upravni odjel  za izgradnju i upravljanje projektima, ovdje

- Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje

- Pismohrana

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/02. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13 i 6/13), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na ……. sjednici, održanoj ………………2018., donijelo je

# P R O G R A M

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2018. godinu

- OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćeno je dovršenje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture započetih u prethodnom periodu, kao i novi objekti i uređaji definirani nastojanjem da se osigura kvalitetnije korištenje prostora, viši urbani standard i bolja zaštita

prirodne sredine, istovremeno, koliko je god moguće, uvažavajući zahtjeve stanovnika Grada Dubrovnika  za 2018. godinu. Objekti i uređaji komunalne infrastrukture se odnose za:

- Nerazvrstane ceste

- Javne površine

- Javnu rasvjetu,

- Groblja

Ovaj Program sadrži  opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

- NERAZVRSTANE CESTE

Članak 2.

Nerazvrstane ceste financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade, (novog) kredita i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 47.450.000 kuna  za namjene kako slijedi:

- Projektna dokumentacija – Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na  prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom.

- Kardinala Stepinca - Iva Dulčića - Rekonstrukcija ulice Kardinala Stepinca sa izgradnjom nogostupa, oborinske kanalizacije i mrežom javne rasvjete.

- Infrastruktura Solitudo - Nastavak izgradnje ceste sa infrastrukturom u naselju Solitudo.

- Cesta-Zgrade HRVI - Nastavak izgradnje pristupne prometnice sa cjelokupnom infrastrukturom prateći  izgradnju zgrada HRVI-a

- Nika i Meda Pucića - Završetak uređenja šetnice u Lapadu

- Vodoopskrba Štikovica – Vrbica – Lozica – Mokošica -  Sredstva potrebna za realizaciju projekta, sukladno sporazumu o sufinanciranju sa Vodovodom Dubrovnik d.o.o. u čijem projektu Grad Dubrovnik sudjeluje sa 10 %  potrebnog iznosa.

- Vukovarska ulica II faza - Izvođenje radova na nastavku polaganja instalacija oborinske odvodnje na potezu od  Bazena do BP INA.

- Revizija studije projekta oborinske odvodnje - Revizija postojeće studije projekta oborinske odvodnje na pojedinim lokacijama  Grada Dubrovnika

- Cesta Most dr. Franja Tuđmana-Osojnik - Izgradnja nove ceste koja bi povezivala Most dr. Franja Tuđmana i Put za Osojnik

- Prometne površine oprema – nabava opreme za održavanje i opremanje javnih površina i prometnica na području Grada Dubrovnika.

- Povrat kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012, 2013. i 2014.g. - Tijekom 2018. godine, sukladno odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika i Ugovora o kreditu br. 16/12 kod HBOR-a iz 2012.g. nastavlja se otplata kredita HBOR-a koji je korišten za izgradnju komunalne infrastrukture tijekom 2012, 2013. i 2014.godine te će se sredstava komunalnog doprinosa koristiti za otplatu dijela glavnice dijela kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 4.050.000 kn.

3.    JAVNA RASVJETA

Članak 3.

Gradnja mreže javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade u ukupnom iznosu od 1.500.000 kuna  za namjene kako slijedi:

| ULAGANJA U JAVNU RASVJETU 2018. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | NAZIV PROJEKTA | UKUPNO | Proračunska sredstva | Komunalni doprinos | Komunakna naknada | Kredit |
| 1 | ZATON-BUNICA | 400.000 |  | 230.000 | 170.000 |  |
| 2 | ANTE ŠERCERA | 400.000 |  | 400.000 |  |  |
| 3 | JAVNA RASVJETA I OBORINSKA ODVODNJA U STAROJ MOKOŠICI | 300.000 |  | 300.000 |  |  |
| 4 | JAVNA RASVJETA OSOJNIK | 200.000 |  | 200.000 |  |  |
| 5 | JAVNA RASVJETA MIRINOVO | 100.000 |  | 100.000 |  |  |
| 5 | JAVNA RASVJETA ČERJAN, PUT NA MORE | 100.000 |  |  | 100.000 |  |
|  | UKUPNO | 1.500.000 | 0 | 1.230.000 | 270.000 | 0 |

  - Izgradnja nove mreže - Javna rasvjeta na predjelu Zaton-Bunica

  - Izgradnja nove mreže - Javna rasvjeta u ulici Ante Šercera

  - Izgradnja nove mreže -Javna rasvjeta i oborinska odvodnja u Staroj Mokošici

  - Izgradnja nove mreže -Javna rasvjeta Osojnik

  - Izgradnja nove mreže - Javna rasvjeta Mirinovo

  - Izgradnja nove mreže - Javna rasvjeta Čerjan, Put na More

IV.     GRAĐENJE GROBLJA

Članak 4.

Građenje groblja financirat će se iz proračunskih sredstava i sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od  9.930.000 kuna za namjene kako slijedi:

| ULAGANJA U GROBLJA 2018. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | NAZIV PROJEKTA | UKUPNO | Proračunska sredstva | Komunalni doprinos | Komunakna naknada | Kredit |
| 1 | IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU | 9,930,000 | 530,000 | 9,400,000 |  |  |
|  | UKUPNO | 9,930,000 | 530,000 | 9,400,000 | 0 | 0 |

  - Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnja groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom ukupnog kapaciteta od 2000 ukopnih mjesta. U 2018. je planiran nastavak izgradnje pristupne ceste kao i nastavak izgradnje samog groblja. Projekt će se nastaviti i u 2018. i 2019. godini.

V. JAVNE POVRŠINE

Članak 5.

Ulaganja u javne površine se očituje u nabavci opreme za javne površine i izgradnji javnih objekata  te se financira iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade i novog kredita u ukupnom iznosu od  58.100.000 kuna i to:

  - Dječji vrtić Palčica - Nadogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića kojom će se povećat kapacitet dječjeg vrtića za 8 odgojnih skupina, steći će se uvjeti da se sportska dvorana u vrtiću (koja je bila prenamijenjena za smještaj 3 odgojne grupe) ponovo vrati u funkciju, a  izgradit će se i novi priključak na Put I. Vojnovića i novo parkiralište

  - Dječja igrališta - kontinuirana izgradnju dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika i nabavu opreme za postojeća igrališta.

  - Osnovna škola Montovjerna - Dogradnja učionica i sportske dvorane u cilju omogućavanja uvjeta za jednosmjensku nastavu OŠ Lapad ( Montovjerna)

Članak 6.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 116.980.000 kuna i to:

| r.b. | Izvor financiranja | Iznos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iz komunalnoga doprinosa | 20.000.000 |
| 2 | Iz proračunskih sredstava | 710.000 |
| 3 | Komunakna naknada | 2.270.000 |
| 4 | KREDIT ( novi 2018.) | 94.000.000 |
| UKUPNO |  | 116.980.000 |

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Grada Dubrovnika»

Klasa:

Urbroj:

Dubrovnik,

Predsjednik Gradskog vijeća

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/02. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj: 4/09) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, koji utvrđuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Program je usklađen s proračunom za kalendarsku godinu što podrazumijeva da rashodi za projekte (planirane u proračunu Grada Dubrovnika za 2018. godinu ) koji su u Programu predviđeni, odgovaraju izvorima financiranja iz kojih se može financirati isti sukladno odredbama   Zakona o komunalnom gospodarstvu, kao i Odluci o trošenju dijela sredstava prikupljenih komunalnom naknadom Grada Dubrovnika u 2018. godini

## Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

KLASA: 363-01/17-09/33

URBROJ: 2117/01-24-18-3

Dubrovnik, 12. siječnja 2018.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

GRADONAČELNIK

- ovdje-

PREDMET:  Prijedlog Zaključka o donošenju Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2018. godinu – dostavlja se

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/02. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" br. 4/09.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, koji obvezatno sadrži: 1. opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja te za nabavu opreme, 2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Program mora biti usklađen s proračunom za kalendarsku godinu što podrazumijeva da rashodi za projekte (planirane u proračunu Grada Dubrovnika za 2018. godinu ) koji su u Programu predviđeni, odgovaraju izvorima financiranja iz kojih se može financirati isti u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Na temelju naprijed iznesenog predlaže se Gradonačelniku Grada Dubrovnika nakon izvršenog uvida u Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, donijeti slijedeći

Z A K L J U Č A K

- Utvrđuje se Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i usvajanje.

Pročelnik

Srđan Todorovski mag.ing.aedif

Prilozi:

- Program gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2018. godinu

DOSTAVITI:

- Naslovu

- Evidencija

- Pismohrana