G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 363-01/17-09/05

URBROJ: 2117/01-03-18-16

Dubrovnik, 26. ožujka 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br. 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

## ZAKLJUČAK

- Utvrđuje se prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu i upućuje se Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravljanje i prihvaćanje.

- Izvjestitelj u ovoj točki bit će privremeni pročelnik Zlatko Uršić.

Gradonačelnik

Mato Franković

DOSTAVITI:

- Gradsko vijeće Grada Dubrovnika

- Upravni odjel za komunalne djelatnosti

i mjesnu samoupravu, ovdje

- Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje

- Pismohrana

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12 i 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18 ), Gradonačelnik Grada Dubrovnika podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za  2017. godinu

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini, odnosno njegovim Izmjenama i dopunama (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”br. 14/2017 i  25/2017), u nastavku teksta Program – utvrđen je opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Dubrovnika s procjenom pojedinih troškova, po slijedećim  djelatnostima:

1.ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

2.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE  JAVNIH POVRŠINA

3.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

3.1. održavanje javnih zelenih površina,

4.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

4.1. održavanje opreme i prometne signalizacije

4.2. nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta

4.3. održavanje kolnika

4.4. održavanje rubnjaka i staza

4.5. održavanje ostalih prometnih površina

4.6.održavanje nogostupa na razvrstanim i nerazvrstanim cestama

5.ODRŽAVANJE GROBLJA

5.1. u naselju Dubrovnik

5.2. izvan naselja Dubrovnik

6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

6.1. održavanje javne rasvjete na području izvan povijesne gradske jezgre

6.2. održavanje javne rasvjete na području povijesne gradske jezgre

6.3. blagdanska rasvjeta

6.4. podmirivanje troškova za utrošak električne energije za javnu rasvjetu

Točke  2, 3, 5 i 6 su realizirane u sklopu nadležnosti Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, dok su točke 1. i  4. realizirane u nadležnosti Upravnog odjela za promet.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2017. godine. U izvještajnom razdoblju realizirani su poslovi kako slijedi:

1.ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumjeva se odvodnja atmosferskih voda sa nepropusnih površina mješovitom i/ili oborinskom (razdjelnom) kanalizacijom.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

- Redovnog održavanja koje je obuhvatilo održavanje postojećeg sustava odvodnje atmosferskih voda, te je izvršena kontrola čišćenja 6.911 slivnika s taložnikom,  otvorenih kanala odvodnje oborinskih voda (izvađeno 27,5 m3 materijala). Isto tako kontrolirana je ugradnja 29 slivnika (većina zamjena vršena u ulici Petra Krešimira IV ), kontrolirana ugradnja cijevi propusta promjera 315 mm.

- Pojačanog održavanja oborinske odvodnje kroz koje je izvedeno: Uređen i očišćen kanal odvodnje oborinskih voda (laterarni kanal) u Komolcu s osposobljenim ulazom za propust, popravljena oborinska odvodnja kod Doma u Orašcu s sanacijom propale oborinske rešetke, sanirana oborinska rešetka (ulaz s Masarykovog puta na šetnicu Lapad), djelomično popravljena oborinska odvodnja u Prijevoru (spriječeno izlijevanje voda na prometnicu D 8 ), djelomično riješeno plavljenje ulaza u istezalište jahti Orsan u ulici Ivana Zajca, rekonstruiran kanal odvodnje oborinskih voda u Dubravici, napravljen propust oborinskih voda u Komolcu (kroz prometnicu koja vodi prema vodocrpilištu Ombla), očišćen taložnik u Staroj Mokošici (kod veterinarske stanice), na križanju Jadranske ceste i ul. Maslinata, osposobljen kanal odvodnje oborinskih voda iz ulice Toplo u Staroj Mokošici.

Uređenje i popravak postojeće odvodnje atmosferskih voda i kontrola izvršenja istih u predmetu začepljenja propusta odvodnje atmosferskih voda u ulici Branitelja Dubrovnika (u 3 navrata), popravak betonske poklopnice oborinske odvodnje na Brsaljama, stavljanje u funkciju oborinskog kanala u Sv. Mihajla (ulica iznad barake Dubrovačkog primorja d.d.), popravkak propadanja ceste na spoju ulica Sv.Mihajla, N.Tesle i Uz Batalu, popravak oborinske odvodnje u ul. Bartola Kašića Mokošica (pp put), zamjene neatestirane oborinske rešetke u Knežici (u blizini TUP-a), postavljanje oborinskih rešetki u Čajkovici na uređenom kanalu oborinske odvodnje, čišćenje oborinskog kanala u Komolcu, u više navrata mijenjanje slivnih rešetki u Petra Krešimira IV, djelomično uređenje oborinske odvodnje na pp putu (ispod igrališta na Montovjerni) čime je spriječeno plavljenje objekata uz ulicu Kneza Branimira, privremeno (do izgradnje oborinske odvodnje u Zagrebačkoj ulici) rješenje plavljenja pristupnog nogostupa kod prometne policije na Ilijinoj Glavici, saniranje oborinskog kanala u Lapadu (iznad Lapadskih dvora).

-Interventni zahvati vršeni su za vrijeme i poslije obilnih oborina.

Tijekom i poslije obilnih oborina, na naš poziv, nakon konsultacija s prometnom policijom. centrom za obavještavanje i uhodanom službom Ophodara cesta, na teren su pozivane interventne skupine kako bi se spriječilo plavljenje prometnica na kritičnim točkama u Gradu.

Interventne skupine čine djelatnici Vodovod Dubrovnik (Odsjek fekalne odvodnje i Odsjek oborinske odvodnje), Čistoća d.o.o., Vrtlar d.o.o. I Tehnogradnja d.o.o.

Interventne skupine imaju svoj raspored djelovanja  na kritičnim točkama u Gradu, a cilj je što prije usmjeriti kolničke vode s kolnika u oborinski ili mješoviti sustav i na taj način maksimalno spriječiti pojavu otežanog prometa na glavnim prometnicama.

Tijekom godine imali smo desetak intervencija na pojedinim lokacijama u Gradu, na prometnicama u nadležnosti Grada Dubrovnika.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja sustava odvodnje atmosferskih  voda povjereni su trgovačkom društvu Vodovod Dubrovnik d.o.o. na temelju Ugovora o obavljanju poslova kontrole i održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda na području Grada Dubrovnika u 2017.godini.(Ugovor od 01.01-31.03.2017., Ugovor od 01.04.-30.06.2017.; Ugovor od 01.07.-31.12.2017.)

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda Grada Dubrovnika  u 2017.god. utrošeno je 1.158.419,72 kn.

2.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE  JAVNIH POVRŠINA

U navedenom razdoblju pozornost je bila usmjerena na čistoću javnih površina, održavanje 14 plaža koji nisu pod koncesijom, te održavanje javnih zahoda. Zajedno s predstavnicima TZ-a Grada Dubrovnika organizirani su obilasci i kontrole čistoće i pometanja javnih površina na području Grada. Čišćenje javnih površina odnosi se na strojno i ručno pometanje javnih površina, pranje javno prometnih površina u ljetnim mjesecima u povijesnoj jezgri i Šetalištu Kralja Zvonimira, fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz prometnice, nadzor i ophodnje, pražnjenje košarica za otpatke, nabavu i postavu novih košarica za otpatke, te popravak postojećih, kao i izvanredna čišćenja javnih i neodržavanih površina po posebnom nalogu. Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi redovnog održavanja prema Programu održavanja komunalne infrastrukture kojim su određene zone i dinamika obavljanja poslova čišćenja, a u što je uključeno i održavanje javnih WC-a i čišćenje plaža koje nisu pod koncesijom.

Izvršeni su radovi po posebnim nalozima kroz koje su  izvedena čišćenja užeg centra grada poslije raznih blagdana ili manifestacija.

Poslovi komunalne djelatnosti čišćenja javnih površina povjereni su trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. na temelju  Ugovora o održavanju čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, javnih plaža, kupališta i igrališta na području Grada Dubrovnika za 2017.godinu. ( Ugovor od 01.01-31.03.2017., Ugovor od 01.04.-30.06.2017.; Ugovor od 01.07.-31.12.2017.)

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja čistoće koji se odnosi na čišćenje javnih površina na području Grada Dubrovnika za 2017.godinu utrošeno je 9.963.613,60 kuna.

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

3.1. Održavanje javnih zelenih površina  posebno se odnosi na održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, parkova.

Redovno održavanje

Realizacija izvršenih radova na redovnom održavanju pratila je usvojeni Program održavanja komunalne infrastrukture. Sve zelene površine i staze održavane su i obrađivane prema utvrđenom obimu i u pojedinim zonama. Izvršena je sadnja - sezonskog cvijeća, trajnica, a prema ukazanoj potrebi vršeno je zalijevanje i prihranjivanje  biljnog materijala zaštitnim sredstvima. Održavani su svi postojeći sustavi za navodnjavanje, kao i  postavljena parkovna oprema.

Osim redovnog održavanja zelenih površina na području Grada Dubrovnika po posebnom nalogu napravljeno je sljedeće:

- Provođenje mjera višekratnog kemijskog tretiranja palmi zbog suzbijanja karantenskog

štetnika crvene palmine pipe na svim održavanim JZP Grada Dubrovnika, u Velikom i

Malom Zatonu, u Komolcu, na otoku Koločepu i Lopudu;

- Održavanje perivoja Mayneri na otoku Lopudu i JZP na Koločepu i Šipanu

- Uklanjanje preraslih, suhih i opasnih grana sa stabala po Gradu, kao i uklanjanje suhih i

opasnih stabala;

- Sadnja sezonskog cvijeća po Gradu;

- Nadosadnja grmlja i trajnica na JZP Grada Dubrovnika;

- Blagdansko ukrašavanje Grada.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina povjereni su trgovačkom društvu Vrtlar d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju javnih zelenih površina, dječjih igrališta, šetnica, plaža i kupališta na području Grada Dubrovnika za 2017.godinu. ( Ugovor od 01.01-31.03.2017., Ugovor od 01.04.-30.06.2017.; Ugovor od 01.07.-31.12.2017.)

Za izvršenje Programa u dijelu koji se odnosu na održavanje javnih zelenih površina ( javni nasadi ) na području Grada Dubrovnika za 2017.godinu utrošeno je 9.993.192,33 kune.

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumljeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste, a sastoji se od slijedećih aktivnosti:

4.1. održavanje opreme i prometne signalizacije

Svake godine potrebno je obnavljati vodoravnu signalizaciju (pune i isprekidane linije, pješački prelazi, pune i poprečne oznake na kolniku, polja za usmjeravanje prometa, parkirališna mjesta, natpisi… ) pa je tako tijekom izvještajne godine ista obnovljena na svim glavnim prometnicama Grada.

Obnovljeno je 70.500,00 m crta na kolniku, 4800 m2 pješačkih prijelaza, 1850 m2 otoka, 1850 m2 BUS stajališta, 500 m2 “stop” crta, 1800m1 parkinga, , 400m2 oznaka za posebne namjene (stop, škola ..),50 kom mjesta za invalide, te ostalih oznaka na kolniku (raznih strelica, križeva).

Redovno je popravljana i obnavljana okomita signalizacija kako prometna tako i turistička, kao i postavljana nova na prometnicama na kojima se  izvršila promjena regulacije prometa. Također je u slučajevima izvanrednih okolnosti postavljana i privremena prometna signalizacija uz mijenjanje oštećenih stupića i postavljanje novih, a sve  u cilju zaštite pješačkih koridora.

Održavanje signalnih uređaja s pripadajućom vanjskom opremom vršilo se prema važećim tehničkim normativima, a uglavnom se radilo o zamjeni žarulja, dotrajalih dijelova i oštećenja izazvanih prometnim i drugim nezgodama.

Tijekom godine za redovno održavanje semaforskih uređaja na prometnicama Grada utrošeno je 128.353,84 kn.

4.2. nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta

Redovito je putem ophodarske službe vršen nadzor nad stanjem prometnica u zoni A koja obuhvaća naselja Dubrovnik i Mokošica svaki dan, a u zoni B koja obuhvaća ostala naselja Grada Dubrovnika nadzor je vršen svaki drugi dan. Sukladno stanju na terenu  i u dogovoru sa UO za promet i UO za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, dogovarani su potrebni radovi koje je potrebno obaviti  na cestama i javnim površinama. U slučaju izvanrednih okolnosti ophodarska služba je poduzimala sve potrebne radnje i o tome dostavljala svakodnevna izvješća.

4.3. održavanje kolnika

Čišćenje kolnika iza prometnih nezgoda, odrona ili većih oštećenja  cesta nakon vremenskih nepogoda vršeno je po potrebi.

Pred početak turističke sezone sanirano je 3000m² asfaltnog kolnika na glavnim prometnicama   i pokošeno je korova i grmlja na površini 100.000 m².

Tijekom 2017.godine sa javno prometnih površina počišćeno je osulina i naplavina na površini od 30.000 m².

4.4. održavanje rubnjaka i staza

Rubnjaci i staze su održavani prema potrebama i po nalogu nadležnog upravnog odjela.

4.5. održavanje ostalih prometnih površina

Na javnim površinama obavljani su redoviti popravci stubišta, pločnika, podzida i ostali  manji  građevinski  zahvati  kako bi javne  površine bile što urednije i kako bi se osigurao bolji promet pješaka.

Tijekom godine konstantno su se održavale klupe za odmor, a naročita  pozornost se pridavala zamjeni oštećenih letvica na klupama kao i bojanju klupa.

Pored već navedenih radova koji spadaju pod redovito održavanje cesta i javnih površina, kroz pojačano održavanje obavljani su sljedeći radovi:

- Sanacija ulice Đura Pulića

- Sanacija klizišta Trsteno

- Izvedba potpornog zida i linijske rešetke u naselju Dubravica

- Sanacija pješačke staze na otoku Koločep, ukupna površina sanacije je 650m2

- Sanacija kolnika u Viškoj ulici, ukupna površina sanacije je 300m2

- Sanacija nerazvrstanih cesta u naselju Knežica, ukupna površina sanacije je 600m2

- Zaštita pokosa sa postavljanjem zaštitne mreže na otoku Šipan, ukupna površina mreže 590m2

- Sanacija zaštitne pješačke ograde na Gorici, ukupna dužina ograde 190m

- Sanacija nerazvrstane ceste u naselju Trsteno- Propađe, ukupna površina sanacije je 1400m2

- Uređenje pristupnog puta i parkirališta na Gromači (Balarica), ukupna površina iznosi 1100m2

- Sanacija klizišta sa izradom AB zida u Čajkovici, ukupna duljina zida iznosi 22m

- Sanacija asfaltnog kolnika na više lokacija u naselju Orašac, ukupna površina sanacije je 3200m2

- Sanacija asfaltnog kolnika ulice Marina Kneževića u Mokošici, ukupna površina sanacije je 5900m2

- Sanacija asfaltnog kolnika i parkirališta ulice Petra Zoranića, ukupna površina sanacije je 600m2

- Sanacija asfaltnog kolnika ulice Luke Sorkočevića

- Sanacija asfaltnog kolnika ulice Između dolaca u Mokošici, ukupna površina sanacije je 2850m2

- Sanacija asfaltnog kolnika ulice Kneza Domagoja, ukupna površina sanacije je 2200m2

4.6. održavanje nogostupa na razvrstanim i nerazvrstanim cestama

Rubnjaci i staze su održavani prema potrebama i po nalogu nadležnog upravnog odjela.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina povjereni su trgovačkom društvu TEHNOGRADNJA d.o.o. na temelju  Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina na  području Grada Dubrovnika za 2016, 2017. i 2018.godinu.

Za izvršenje ovog dijela Programa  kroz redovno i pojačano održavanje utrošeno  je 10.690.546,09 kn tijekom 2017. godine.

5.ODRŽAVANJE GROBLJA

Održavanje groblja obuhvaća poslove održavanja prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika, te ukop pokojnika, kao i održavanje prolaza između grobnica, zelenih površina i pješačkih staza na grobljima, pripadajućih komunalnih instalacija i ogradnih zidova.

5.1.Održavanje groblja  u naselju Dubrovnik

U Gradu se redovno održava pet groblja uz redovito uređenje i čišćenje.

5.2. Održavanje groblja izvan naselja Dubrovnik

Izvan Grada groblja se održavaju  u suradnji sa mjesnim bratovštinama i mjesnim odborima.

Uz redovne  poslove održavanja tijekom 2017.godine dodatno se  odradilo:

- napravljena dva grobna mjesta (za potrebite);

- rješavanje oborinske odvodnje na sjevernom dijelu Katoličkog groblja;

- sanacija kamenih skalina na Katoličkom groblju;

- hortikulturno uređenje Pravoslavnog groblja u suradnji sa Vrtlarom d.o.o.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja groblja povjereni su trgovačkom društvu BONINOVO d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju groblja na području Grada Dubrovnika za 2017.godinu. ( Ugovor od 01.01-31.03.2017., Ugovor od 01.04.-30.06.2017.; Ugovor od 01.07.-31.12.2017.)

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja groblja na području Grada Dubrovnika za 2017.godinu utrošeno je 899.999,22 kuna.

6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Pod pojmom održavanja javne rasvjete obuhvaćeno je upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete uključujući podmirivanje troškova potrošene električne energije.

6.1. Održavanje javne rasvete na području izvan povijesne gradske jezgre

Tijekom navedenog razdoblja u okviru redovnog održavanja javne rasvjete vršeni su poslovi otklanjanja kvarova i zamjene dotrajalih neispravnih ili oštećenih elemenata javne rasvjete Grada Dubrovnika radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina.

Značajniji radovi u okviru tekućeg i investicijskog održavanja JR van povijesne jezgre su:

- Koločep, izrada nove javne rasvjete sa 12 rasvjetnih mjesta na predjelu Donđivan i novo pristanište u duljini od 240m

- Zaton Mali, Bunica polaganje podzemne instalacije u duljini 600m za sedamnaest novih stupnih mjesta, radovi izvođeni paralelno sa rekonstrukcijom vodovodne mreže bez troškova građevinskih radova

- Vlaha Bukovca, rekonstrukcija JR izmjenom 38 dotrajalih i tehnološki zastarjelih svjetiljki sa novim svjetiljkama KAOS 70W MHD te izmjenom 7 oštećenih stupova i sanacijom podzemnih kvarova u navedenoj ulici

- Ulica dr. Ante Starčevića, sanacija JR platoa ispred zgrade suda izmjenom 12 dotrajalih i tehnološki zastarjelih svjetiljki sa 4 nove svjetiljke u LED tehnologiji uz značajne uštede električne energije i smanjenje svjetlosnog onečišćenja

- Otok Šipan, Suđurađ pristanište i put prema dvoru, sanacija JR izmjenom 10 dotrajalih i tehnološki zastarjelih svjetiljki sa novim svjetiljkama KAOS uz primjenu mjera EU i SSO.

- Bosanka, sanacija JR naselja u suradnji sa HEP-om, prilikom postavljanja nove zračne mreže naselja izmijenjeno je ukupno 18 svjetiljki uz primjene EU i SSO.

- Prijevor, dopuna JR naselja izradom zračne mreže u duljini 120m sa novim svjetiljkama, tri stupna mjesta

- Orašac, kuća Violić– dopuna javne rasvjete sa dva nova rasvjetna mjesta

- Viška ulica – izrada nove rasvjete, postavljena nova podzemna instalacija i 2 rasvjetna mjesta

- Kriva i Dračasta ulica – sanacija javne rasvjete navedenih ulica otklanjanjem višestrukog podzemnog kvara dopunom rasvjete sa jednim rasvjetnim mjestom i izmjenom šest dotrajalih svjetiljki uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja

- Orašac Donja Banda – izrada nove rasvjete sa 4 rasvjetna mjesta u duljini 140m

- Lopud ulica Od Šunja – izrada nove rasvjete sa 6 rasvjetnih mjesta u duljini 160m uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja

- Brsečine put iza crkve – izrada nove rasvjete sa 4 rasvjetna mjesta u duljini 140m uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja

- Nova Mokošica, ulica Između Dolaca – rekonstrukcija javne rasvjete ulice izmjenom 25 dotrajalih i tehnološki zastarjelih svjetiljki uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja

- Koločep – rekonstrukcija javne rasvjete puta između dva naselja izmjenom 15 dotrajalih i tehnološki zastarjelih svjetiljki uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja

- Šumet - rekonstrukcija javne rasvjete naselja sa izmjenom razvodnog ormara te 15 dotrajalih i tehnološki zastarjelih svjetiljki uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja

- Naselje Gorica, kod trgovine Pemo– izrada nove rasvjete sa 5 rasvjetnih mjesta u duljini 80m uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja

- Lopud – sanacija javne rasvjete pristaništa izmjenom 5 dotrajalih i tehnološki zastarjelih svjetiljki uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja

- Masarykov put – rekonstrukcija priključka javne rasvjete izmjenom razvodnog ormara

- Brnino – sanacija zračne mreže javne rasvjete u duljini 100m uz izmjenu 3 dotrajala stupa te izmjenu 3 svjetiljke uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja

- Luka Šipanjska – Put prema Dvoru – sanacija javne rasvjete ulice izmjenom 7 dotrajalih i tehnološki zastarjelih svjetiljki uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja

- Kliševo - sanacija javne rasvjete naselja izmjenom 13 dotrajalih i tehnološki zastarjelih svjetiljki uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja te dopunom rasvjete sa dva rasvjetna mjesta

- Nova Mokošica rasvjeta OŠ Mokošica- sanacija javne rasvjete oko OŠ Mokošica izmjenom 14 dotrajalih i tehnološki zastarjelih svjetiljki uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja

- Josipa Kosora - sanacija javne rasvjete ulice izmjenom 35 dotrajalih i tehnološki zastarjelih svjetiljki uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja

- Ulice Ošljanska i Pera Rudenjaka – izrada nove mreže JR sa 4 rasvjetna mjesta

- Mirinovo uz nerazvrstanu cestu Lozica-Sustjepan – polaganje podzemnog kabela i uzemljenja za buduću rasvjetu u duljini 500m u sklopu radova na izradi vodovodne mreže

- Sanacije oštećenih svjetiljki i drvenih stupova  na više lokacija – izmjena 28 drvenih stupova oštećenih uslijed vremenskih prilika, izmjena cca 40 svjetiljki na više lokacija oštećenih uslijed vremenskih prilika ili dotrajalosti samih

- Podzemni kvarovi – Otklanjanje više podzemnih kvarova uz prethodna ispitivanja, građevinske radove i izmjenu instalacije na lokacijama: Ulica između ribnjaka, Nova Čajkovica, Zaton Veliki, Ulica dr. Ante Starčevića, Koločep Donje Čelo, Luka Šipanjska ispred crkve, Masarykov put i Čajkovići

- Sanacija upravljačkog dijela JR – izmjena upravljačkih zaštitnih i izvršnih elemenata polja JR u TS i razvodnim ormarima na više lokacija: Trsteno, TS Peyton, TS neboderi, TS Libertas, RO Dalmatinska, TS Zlatni Potok, TS TUP,

- Izrada projektne dokumentacije :

  - Štikovica – projekt rekonstrukcije JR naselja Štikovica

  - Projekt nove rasvjete Rožat put uz more, Rijeka Dubrovačka

  - Projekt JR Zaton Veliki predio Pinji

  - Projekt JR Orašac Čerjan

Poslovi održavanja javne rasvjete na području izvan povijesne gradske jezgre u 2017. godini   povjereni su tvrtki ELEKTRO-TEAM d.o.o. na temelju pisanog Ugovora o održavanju javne rasvjete.

Za izvršenje projekta održavanja javne rasvete na području izvan povijesne gradske jezgre u 2017.godini utrošeno je 4.116.810,76 kuna.

6.2.Održavanje javne rasvjete na području povijesne gradske jezgre

Tijekom navedenog razdoblja u okviru redovnog održavanja javne rasvjete povijesne jezgre Grada Dubrovnika vršeni su poslovi otklanjanja kvarova i zamjene dotrajalih neispravnih ili oštećenih elemenata javne rasvjete povijesne jezgre Grada Dubrovnika radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina kao i dekorativne akcentne rasvjete zidina, tvrđava, povijesnih zdanja i spomenika.

U okviru tekućeg i investicijskog održavanja JR povijesne jezgre izvršena je također sanacija JR više ulica izmjenom 20 dotrajalih i tehnološki zastarjelih svjetiljki sa rasvjetnim tijelom Dubrovački feral 75W u ulicama: Od Pustijerne, Braće Andrijića, Poljana Paska Miličevića, Nalješkovićeva, Stajeva, Od Sigurate, Gundulićeva poljana, Porporela, Za Rupama, Getaldićeva, Đorđićeva, Od Šorte, Kneza Damjana Jude, Pećarica, Restićeva, Iza Katedrale, Od Domina.

Poslovi održavanja javne rasvjete na području povijesne gradske jezgre u 2017. godini  povjereni su obrtu Lukša - Elektroservis i trgovina na temelju pisanog Ugovora o održavanju javne rasvjete.

Za izvršenje projekta održavanja javne rasvete na području povijesne gradske jezgre u 2017.godini utrošeno je 799.347,69 kuna.

6.3. Blagdanska rasvjeta

Tijekom studenog i prosinca 2017. izvršeno je blagdansko ukrašavanje grada postavljanjem 3D dekorativnih elemenata u parku Luja Šoletića, Uvali Lapad, Šetnici kod Grawe-a, Orašac, Nova Mokošica (kod igrališta i okretište 1A) i većim prometnim raskrižjima Grada. Ukupno je postavljeno 35 3D elemenata.

Ostatak područja grada ukrašen je montažom dekorativnih blagdanskih elemenata na stupove JR, s tim da je akcent bio na najprometnijim ulicama i raskrižjima. Ukupno je montirano 572 dekorativna stupna elementa na užem području Grada uključujući naselje Nova Mokošica.

Prigradska naselja Grada Dubrovnika uključujući naselja na otocima ukrašena su sa 246 dekorativnih stupnih elemenata, 19 3D stožaca u Led izvedbi te 33 parangala sa svjetlećim kuglama i srcima i 20 LED stringova kojima su ukrašena živa stabla.

Tijekom studenog i prosinca 2017. izvršeno je blagdansko ukrašavanje povijesne jezgre Grada, Brsalja i parka u Pilama sukladno planu blagdanskog ukrašavanja izrađenom od strane studija Lacroma. Također su kontaktne zone oko povijesne gradske jezgre uključivo plato Pile i Ploče ukrašene sa 30 dekorativnih stupnih elemenata.

Za izvršenje projekta blagdanske rasvjete u 2017.godini utrošeno je 447.237,50 kuna

6.4. Podmirivanje troškova električne energije za javnu rasvjetu

Analizirajući račune za utrošenu električnu energiju za JR dobiven je podatak da je u 2017. godini potrošnja električne energije za javnu rasvjetu iznosila 3.899.525,47 kn odnosno 5.459.800 kWh za razliku od 2016.godine kada je iznosila 4.231.315.48 kn odnosno 5.918.923 kWh što je smanjenje za 8%. Smanjenje potrošnje električne energije postignuto je provedbom više mjera energetske učinkovitosti.

| PREGLED IZVRŠENJA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. god. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJELATNOSTI |  |  |  | PROGRAM (kn) | OSTVARENJE (kn) |
| 1. | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA |  |  | 1.300.000,00 | 1.158.419,72 |
| 2. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  | 10.000.000,00 | 9.963.613,60 |
| 3. | ODRŽAVANJE ZELENIH JAVNIH POVRŠINA |  |  | 10.000.000,00 | 9.993.192,33 |
| 4. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  | 11.127.200,00 | 10.818.899,93 |
|  |  |  | Prometne površine | 10.927.200,00 | 10.690.546,09 |
|  |  |  | Semafori | 200.000,00 | 128.353,84 |
| 5. | ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA, TE PRIJEVOZ POKOJNIKA |  |  | 900.000,00 | 899.999,22 |
|  | - | Groblja na užem području Grada |  | 500.000,00 | 499.999,48 |
|  | - | Groblja na širem području Grada |  | 400.000,00 | 399.999,74 |
| 6. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  | 12.025.000,00 | 11.887.139,60 |
|  | 1. | Održavanje javne rasvjete izvan povijesne gradske jezgre |  | 6.775.000,00 | 6.741.028,94 |
|  |  | - | Redovito održavanje javne rasvjete | 4.150.000,00 | 4.116.831,59 |
|  |  | - | HEP zatezne kamate | 2.625.000,00 | 2.624.197,35 |
|  | 2. | Održavanje javne rasvjete na području povijesne gradske jezgre |  | 800.000,00 | 799.347,69 |
| - Blagdanska rasvjeta |  |  |  | 450.000,00 | 447.237,50 |
| - Troškovi za električnu energiju |  |  |  | 4.000.000,00 | 3.899.525,47 |
| UKUPNO |  |  |  | 45.352.200,00 kn | 44.721.264,40 kn |

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini financirao se iz slijedećih izvora:

- komunalna naknada .................................................... 32.542.960,75 kn

- opći prihodi i primici ....................................................    8.259.137,31 kn

- ostali prihodi za posebne namjene-Hrv.vode ................    198.836,93 kn

- boravišna pristojba ..........................................................  300.000,00 kn

- naknada za uporabu pomorskog dobra ........................     825.000,00 kn

- ŽUC ...............................................................................  2.595.329,41kn

O b r a z l o ž e n j e

Odredbom iz članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br. 4/09, 6/10, 3/11, 14/12 i 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave do kraja ožujka svake godine predstavničkomu tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju programa o održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu odnosno njegovim Izmjenama i dopunama („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br. 14/17 i 25/17) utvrđen je opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Dubrovnika  tijekom godine s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

i mjesnu samoupravu

KLASA: 363-01/17-09/05

URBROJ: 2117/01-03-18-15

Dubrovnik, 21. ožujka 2018. godine

GRADONAČELNIK

-  o v d j e -

PREDMET:  Prijedlog Zaključka o donošenju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

– dostavlja se

Odredbom iz članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br. 4/09, 6/10, 3/11, 14/12 i 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave do kraja ožujka svake godine predstavničkomu tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju programa o održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu odnosno njegovim Izmjenama i dopunama („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br. 14/17 i 25/17) definirani su opis i opseg radova na održavanju komunalne infrastrukture tijekom godine.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Dubrovnika donijeti slijedeći

- Z A K L J U Č A K

  - Utvrđuje se prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu i upućuje se Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravljanje i prihvaćanje.

  - Akt iz točke 1. ovoga Zaključka čini sastavni dio istoga.

  - Izvjestitelj u ovoj točki bit će privremeni pročelnik Zlatko Uršić.

Privremeni Pročelnik

Zlatko Uršić, dipl.iur.

Prilog:

-  prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

DOSTAVITI:

- Naslovu

- Evidencija

- Pismohrana