

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA**

**GRAD DUBROVNIK**

## G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 910-01/18-01/12

URBROJ: 2117/01-01-18-2

Dubrovnik, 26. lipnja 2018. godina

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je :

**Z A K LJ U Č A K**

1. Utvrđuje se prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za prijavu projekta „Uređenje parka, sportskog i dječjeg igrališta, Suđurađ, Šipan“ zajedno sa Prilogom 12 „Opis projekta” i dostavlja se Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje
2. Izvjestitelj o ovom predmetu biti će Zrinka Raguž, pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika.
3. Gradonačelnik:
4. Mato Franković
5. Dostaviti:
6. 1. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju
7. 2. Gradsko vijeće, ovdje
8. 3. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
9. 4. Pismohrana

* 1. **G r a d s k o v i j e ć e**

KLASA: 910-01/18-01/12

URBROJ:

Dubrovnik, ………. 2018. godina

Na temelju Natječaja za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020 ( KLASA:440-12/14-01-01-01/0001, URBROJ:343-1501/15-18-180, članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na …. sjednici, održanoj ……… 2018., donijelo je

**Z A K LJ U Č A K**

1. Daje se suglasnost za prijavu projekta „Uređenje parka, sportskog i dječjeg igrališta, Suđurađ, Šipan“ zajedno sa Prilogom 12 „Opis projekta” .
2. Navedeni Projekt se prijavljuje na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020.
3. Prilog 12 „Opis projekta“ navedenog u točki 1. ovog zaključka čini sastavni dio Zaključka.

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica

DOSTAVITI:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split
2. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, ovdje
3. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
4. Pismohrana



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA**

**GRAD DUBROVNIK**

Upravni odjel za europske fondove,

regionalnu i međunarodnu suradnju

KLASA: 910-01/18-01/12

URBROJ: 2117/01-25-18-1

Dubrovnik, 26. lipnja 2018.god.

**GRADONAČELNIK**

-ovdje-

**PREDMET:** Prijedlog Projekta „Uređenje parka, sportskog i dječjeg igrališta, Suđurađ,

Šipan“,

* prijedlog zaključka, dostavlja se

Poštovani,

Grad Dubrovnik se prijavljuje na natječaj za provedbu Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima"; Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno-ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu te pripadajuću infrastrukturu.

Grad Dubrovnik prijavljuje Otok Šipan, Suđurađ, na ovaj projekt te namjerava uređenjem parka i izgradnje sportskog i dječjeg igrališta pridonijeti poboljšanju životnih uvjeta u Suđurđu. Odljev stanovništva u veće sredine negativno utječe na razvojni potencijala naselja zbog čega je potrebno ulagati u temeljne usluge da bi se povećala atraktivnost sela. Ovim ulaganjem povećati će se kvaliteta života na otoku Šipanu na kojemu ne postoje slični sadržaji za lokalno stanovništvo. Također, cilj projekta je potaknuti lokalno stanovništvo na društvene aktivnosti, kao i za ostanak mladih obitelji na otoku s čime se poboljšava demografska slika.

Temeljem 5. točke “Uvjeti prihvatljivosti projekta”, Projekt mora imati suglasnost predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi, koja sadrži prilog “Opis projekta” s ključnim informacijama o projektu. Prilog uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja mora biti izrađen u skladu s predloškom iz Priloga 12 ovog Natječaja. Izrađeni i popunjeni predložak mora biti sastavni dio akta predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja.

Slijedom prethodno navedenog, predlaže se gradonačelniku Grada Dubrovnika donijeti sljedeći

**Z A K LJ U Č A K**

1. Utvrđuje se prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za prijavu projekta „Uređenje parka, sportskog i dječjeg igrališta, Suđurađ, Šipan“ zajedno sa Prilogom 12 “Opis projekta” i dostavlja se Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu biti će Zrinka Raguž, pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika.

Pročelnica

Zrinka Raguž

Prilog:

* Prilog 12 „Opis projekta“

DOSTAVITI:

* Naslov
* Evidencija
* Pismohrana

**PRILOG**

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA**

**(KLASA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ URBROJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )**

**UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020**

**OPIS PROJEKTA**

**1. NAZIV PROJEKTA**

*(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)*

Uređenje parka, sportskog i dječjeg igrališta, suđurađ, šipan

**2. KORISNIK PROJEKTA**

2.1. NAZIV KORISNIKA

Grad Dubrovnik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Jedinica lokalne samouprave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.3. ADRESA KORISNIKA

Pred Dvorom 1, Dubrovnik\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Mato Franković, *gradonačelnik* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.5. KONTAKT

+385 20 351 709 , grad@dubrovnik.hr\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

+385 20 351 751 , [zrinkaraguz@dubrovnik.hr](mailto:zrinkaraguz@dubrovnik.hr) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. OPIS PROJEKTA**

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

*(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)*

3.1.1. PODMJERA

7.4. *„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“*

3.1.2. TIP OPERACIJE

7.4.1. *„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“*

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

Dubrovačko – neretvanska županija \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Dubrovnik\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2.3. NASELJE/NASELJA

Suđurađ, otok Šipan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.3. CILJEVI PROJEKTA

*(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Suđurađ je naselje na otoku Šipanu sa oko 250 stanovnika. Malobrojno stanovništvo uglavnom se bavi [ribarstvom](https://hr.wikipedia.org/wiki/Ribarstvo), [poljoprivredom](https://hr.wikipedia.org/wiki/Poljoprivreda) i [stočarstvom](https://hr.wikipedia.org/wiki/Sto%C4%8Darstvo). U mjestu se nalazi trajektna luka i brojna kulturno-spomenička baština, ali ne postoji uređena zelena javna površina za stanovništvo. Ovim projektom, uređenjem parka i izgradnje sportskog i dječjeg igrališta, želi se ***pridonijeti poboljšanju životnih uvjeta*** u Suđurđu. Odljev stanovništva u veće sredine negativno utječe na razvojni potencijala naselja zbog čega je potrebno ulagati u temeljne usluge da bi se ***povećala atraktivnost*** sela. Ovim ulaganjem ***povećati će se kvaliteta života*** na otoku Šipanu na kojemu ne postoje slični sadržaji za lokalno stanovništvo. Također, cilj projekta je potaknuti lokalno stanovništvo na ***društvene aktivnosti***, kao i za ostanak mladih obitelji na otoku s čime se poboljšava demografska slika. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

*(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Oblik i veličina parcele te činjenica da je parcela gotovo potpuno ravna, uvjetovali su smještaj sportskog igrališta na sjeverozapadnom dijelu. Tlocrtna površina igrališta i šetnica je 847,77 m2. Sve građevine su cijelom svojom površinom smještene na terenu. Relativna kota ±0.00 odgovara apsolutnoj +10.00 mnv i predstavlja kotu sportskog igrališta. Broj lokalnog stanovništva koje će imati koristi od poboljšanih usluga/infrastruktura je 250 iz naselja Suđurađ, odnosno 500 s otoka Šipana. Broj instaliranih sprava i opreme kao rezultat zajedno sa izgrađenom infrastrukturom pridonose ostvarivanju gore navedenih ciljeva projekta: poboljšanje životnih uvjeta na otoku, povećanje atraktivnosti i kvalitete naselja te poticanje na društvene aktivnosti lokalno stanovništvo. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta? **DA / NE**

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor ''DA'':

1. opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

*(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)*

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) | Planirani broj radnih mjesta | Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Napomena:*

*Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2. iz Priloga 10 Natječaja.*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.*

*Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.*

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

*(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)*

\_Planirano trajanje provedbe ulaganja je 4 mjeseca.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

*(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Sukladno Projektnom programu prihvaćenom od strane Investitora, unutar granice zahvata urediti će se park u sklopu kojega će biti sportsko igralište (košarkaško) te dječje igralište opremljeno raznim spravama. Na rubovima zone zahvata urediti će se uličice – skalini, u svrhu što bolje pristupačnosti prostora. Parter igrališta će se asfaltirati, svi podzidovi i tribine te stube na terenu će se obložiti kamenom iz okolice, a sve staze biti će posute rasutim oblutcima. Ostatak parcele će se hortikulturno urediti. U svrhu realizacije i provedbe projekta provest će se zemljani, betonski, armiranobetonski, zidarski, kamenarski, bravarski i hortikulturni radovi, kao i izrada podloge za igrališta te opremanje dječjeg, košarkaškog igrališta i ugradnja elemenata urbane opreme na šetnici/parku.

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

*(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)*

Izrađen je glavni projekt ˝Uređenje parka, sportskog i dječjeg igrališta, Suđurađ, Šipan˝ za gradnju koja se sukladno čl. 4 st. 1. toč.2. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ( NN 112/17) može izvoditi bez građevinske dozvole. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

*(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore'')*

Procijenjena ukupna vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV iznosi 2.970.000,00 kn.

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

*(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele'')*

Aktivnosti građenja nisu započele. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA**

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

*(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te* *popuniti izjavu korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog Priloga)*

Zahvat koji je osmišljen kao park u sklopu kojeg će se nalaziti sportsko i dječje igralište namijenjen je svom lokalnom stanovništvu naselja Suđurđa ali i cijelog otoka Šipana. Dječje igralište namijenjeno je za djecu od 2 do 12 godina, dok je sportsko (košarkaško) igralište prikladno za sve dobne skupine. Sadržaji unutar parka međusobno će se povezati šetnicama natkrivenim odrinama koje služe kao zaštita od sunca. Šetnice su ujedno i prostori za okupljanje, čime se osigurava dostupnost projekta i starijim osoba i onima koji nisu sportski aktivni, a bit će obrubljene zidićima – klupicama - pižuletima po uzoru na tradicijske vrtove. Uređenjem ulica - skalina koji međusobno povezuju cestu i pješački put na južnom rubu granice obuhvata, postiže se dostupnost parka iz svakog dijela naselja, što je u skladu s njegovom javnom funkcijom. Osim lokalnom stanovništvu kao ciljnoj skupini i krajnjim korisnicima projekt će biti dostupan i velikom broju turista koji posjećuju otok u ljetnim mjesecima. Prema gore navedenom ***ciljane skupine projekta*** *˝Uređenje parka, sportskog i dječjeg igrališta, Suđurađ, Šipan****˝*** su: 1. djeca iz naselja Suđurađ, 2. lokalno stanovništvo iz naselja Suđurađ, 3. turisti u smještajnim kapacitetima u Suđurađu. ***Krajnji korisnici/interesne skupine projekta su***: 1. djeca s otoka Šipana, 2. lokalno stanovništvo otoka Šipana, 3. turisti, posjetitelji i ostali sezonski stanovnici na otoku Šipanu. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

*(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Otok Šipan je najveći od elafitskih otoka i ima najveći broj stanovnika. Uređenjem parka te dječjeg i sportskog igrališta te ugradba opreme u naselju Suđurađ djeca, mladež i roditelji dobit će uređeni javni prostor kojeg do sada nisu imali. Dječje i sportsko igralište će omogućiti sigurno i aktivno provođenje slobodnog vremena djece, roditelja i posjetitelja što će znatno poboljšati kvalitetu života lokalnog stanovništva. Ulaganjem u ovakve temeljne usluge želi se povećati atraktivnost naselja te potaknuti lokalno stanovništvo na ostanak u ruralnoj sredini. Uređenom javnom površinom dobit će se i prostor za organizaciju različitih manifestacija koje će povećati kvalitetu kulturne i turističke ponude u naselju, a time i zadovoljstvo turista i lokalnog stanovništva.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO**

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM

*(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

n/p\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

*(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

n/p\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA**

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

*(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)*

Planirani početak radova je u 2019. godini po donošenju Odluke o dodjeli potpore, odnosno po sklapanju ugovora o financiranju. Planirano trajanje provedbe ulaganja je 4 mjeseca od dana uvođenja izvođača radova na gradilište. Ukupna vrijednost projekta *Uređenje parka, dječjeg i sportskog igrališta* je 2.970.000,00 kn te se traži dodjela bespovratnih novčanih sredstava od Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kroz Mjeru 7 *“Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.,* podmjera 7.4.*,* operacija 7.4.1*. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.* Tražena bespovratna sredstva iznose 80% ukupne vrijednosti projekta, dok će ostala sredstva biti osigurana u Proračuna Grada Dubrovnika. Za izgradnju igrališta osigurana su sredstva u proračunu pod Upravnim odjelom za izgradnju i upravljanje projektima u programu *Društvena infrastruktura*, kapitalni *Ulaganje u dječja igrališta.* Za održavanje i upravljanje realiziranim projektom planirana su sredstva u Proračunu Grada Dubrovnika pod Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, program *Javne površine*, aktivnost *Održavanje dječjih igrališta.* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA**

*(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)*

Grad Dubrovnik sustavno ulaže u slične temeljne usluge i projekte kako bi se unaprijedili životni uvjeti u naseljima. Primjeri projekata ulaganja u dječja igrališta koje je Grad Dubrovnik proveo u 2017. godini su: Dječje igralište u Malom Zatonu (280.000,00 kn), Dječje igralište uz dječji vtić u zgradi POS II u Mokošici (1.062.000,00 kn), Dječje igralište na Nuncijati (325.000,00 kn). Pročelnica Upravnog odjela za EU fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinka Raguž bit će glavna odgovorna za administrativno vođenje projekta, uz kontinuiranu i usku suradnju svih zaposlenika odjela dok će stručni suradnici iz Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima biti zaduženi za praćenje stručnih aktivnosti projekta. Upravni odjel za EU fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika do ovog trenutka u 2018. godini radi na 25 projekata, od kojih su nekima već odobrena sredstva, a ostali su u izradi ili aplicirani i čekaju rezultate što govori o ozbiljnosti prijavitelja u upravljanju nacionalnim i EU projektima. Također, sve osobe koje su uključene kroz razvoj i provedbu ovog projekta su stalno zaposlene u svojim odjelima te time također osiguravamo stabilnost u kapacitetima prijavitelja tijekom cijelog perioda implementacije projekta. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM**

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

*(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)*

Planirani godišnji iznos rashoda za upravljanje i održavanje realiziranog projekta jest oko 12.000,00 kn. Projekt neće generirati prihode. Za održavanje i upravljanje realiziranim projektom *Uređenje parka, dječjeg i sportskog igrališta* planirana su sredstva u Proračunu Grada Dubrovnika pod Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, program *Javne površine*, aktivnost *Održavanje dječjih igrališta.*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

*(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)*

Za održavanje i upravljanje realiziranim projektom Uređenje parka, odnosno dječjeg i sportskog igrališta planirana su sredstva u Proračunu Grada Dubrovnika pod Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, program *Javne površine*, aktivnost *Održavanje dječjih igrališta.* Za 2018. godinu za ovu aktivnost osigurano je 1.340.000,00 HRK, a u projekcijama za 2019. i 2020. godinu planirani iznos je i nešto veći što govori o financijskoj održivosti samog projekta. Održavanje igrališta obuhvaća: održavanje čistoće, održavanje zelenila, održavanje staza i održavanje opreme. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA**

*(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.*

*Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.*

*Predložak se preuzima sa stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“ te se popunjen uljepljuje u ovom poglavlju).*

****

Ostvaruje li projekt neto prihod? **DA / NE**

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

**Tablica izračuna neto prihoda**

*(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda )*

**10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a**

*(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedince lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa* *strateškim razvojnim dokumentom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu*; *navesti gdje je strateški razvojni dokument objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)*

*Prema Prioritetu 3.1. Županijske razvojne strategije Dubrovačko-neretvanske županije 2016. - 2020., cilj je osigurati i unaprijediti kvalitetu i dostupnost društvenih usluga, primarno u području obrazovanja, zdravlja, socijalne skrbi, kulture i sporta,a u svrhu unapređenja kvalitete života, zadržavanja stanovništva na području Županije te smanjenja populacijske neravnoteže (str.88). Provedbom ovog projekta poboljšati će se kvaliteta, učinkovitost i dostupnost rekreativnih, kulturnih i sportskih sadržaja na području Županije. Prema mjeri 3.1.5. (str.94) Županijske razvojne strategije, sport i rekreacija važni su čimbenici kvalitetnog i zdravog života i u današnjim životnim uvjetima postaju neizostavan dio dnevne rutine u svim životnim dobima. Sportski su sadržaji razvijeniji u gradovima, a na otocima tek u začetku. Svrha ove mjere je proširiti sportske sadržaje i na otocima, a u cilju osiguravanja veće kvalitete života, promocije identiteta županije i turističkog razvoja. Županijska razvojna strategija Dubrovačko-neretvanske županije 2016. - 2020. usvojena je na 18. sjednici, održanoj 16. prosinca 2016. godine (KLASA: 351-01/15-01/70, URBROJ: 2117/1-04-16-68). Odluka te strateški razvojni dokument objavljeni su na službenim stranicama DNŽ - http://www.edubrovnik.org/strategije-i-programi/. Projekt je i u skladu sa Strateškim planom Grada Dubrovnika 2018. – 2020. prema Općem cilju 2. Unaprjeđenje infrastrukture, Posebni cilj 2.3. Unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganja u infrastrukturu (str.116.) te općem cilju 4. Razvoj ljudskih resursa, poboljšanje kvalitete života te unaprjeđenje društvene infrastrukture, posebni cilj 4.3.2. Ulaganje u dječja igrališta (str.132). Ova strategija je izrađena te čeka usvajanje na idućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika koja je predviđena za 6. srpnja 2018. godine te bi do prijave projekta na natječaj trebala biti usvojena od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.* \_\_

**11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA**

*Pojašnjenje:*

*- Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1*

*- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.*

*- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.*

*- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.*

Osoba ovlaštena za zastupanje daje slijedeću

**IZJAVU**

kojom ja,

**Mato Franković**, Uz Jadransku cestu 40 A, Mokošica, OIB: 90005862762,

**kao ovlaštena osoba za zastupanje** jedinice lokalne samouprave „Grad Dubrovnik“, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, OIB: 21712494719,

i kao korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za Podmjeru 7.4., Tip operacije 7.4.1. *„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“*,

izjavljujem da će rezultati planiranog ulaganja projekta „Uređenje parka, sportskog i dječjeg igrališta, Suđurađ, Šipan“ biti dostupni lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama i to posebice:

- djeci iz naselja Suđurađ,

- lokalnom stanovništvu iz naselja Suđurađ,

- turistima u naselju Suđurađ,

- djeci s otoka Šipana,

- stanovnicima otoka Šipana,

- turistima, posjetiteljima i ostalim sezonskim stanovnicima na otoku Šipanu.

Datum: Potpis i pečat:

Dubrovnik, 26. lipnja 2018.god. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mato Franković, gradonačelnik