REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD DUBROVNIK

## G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 910-01/18-01/19

URBROJ: 2117/01-01-18-2

Dubrovnik, 28. kolovoza  2018. godina

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je :

Z A K LJ U Č A K

- Utvrđuje se prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za prijavu projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja  Suđurađ na otoku Šipanu“ zajedno sa Prilogom 12 „Opis projekta” i dostavlja se Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na  raspravu i donošenje.

- Izvjestitelj o ovom predmetu biti će Zrinka Raguž, pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika.

- Gradonačelnik

- Mato Franković

- Dostaviti:

- 1.  Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

- 2.  Gradsko vijeće, ovdje

- 3.  Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje

- 4.  Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD DUBROVNIK

  - G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 910-01/18-01/19

URBROJ:

Dubrovnik, ………. 2018. godina

Na temelju Natječaja za provedbu Podmjere 7.2 „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ - provedba tipa operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. ( KLASA:440-12/14-01-01-01/0001, URBROJ:343-1501/15-18-203 ), članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na …. sjednici, održanoj ……… 2018., donijelo je

Z A K LJ U Č A K

- Daje se suglasnost za prijavu projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja  Suđurađ na otoku Šipanu“ zajedno sa Prilogom 12  „Opis projekta” .

- Navedeni Projekt se prijavljuje na Natječaj za Podmjere 7.2 „Ulaganja u izradu,

poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ - provedba tipa operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020

- Prilog 12 „Opis projekta“  navedenog u točki 1. ovog zaključka čini sastavni dio Zaključka.

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica

DOSTAVITI:

- Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, ovdje

- Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje

- Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za europske fondove,

regionalnu i međunarodnu suradnju

KLASA: 910-01/18-01/19

URBROJ: 2117/01-25/1-18-01

Dubrovnik, 27. kolovoza 2018.god.

GRADONAČELNIK

-ovdje-

PREDMET: Prijedlog Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja

Suđurađ na otoku Šipanu“

- prijedlog zaključka, dostavlja se

Poštovani,

Vodovod d.o.o. se u ime Grada Dubrovnika prijavljuje na natječaj za provedbu Podmjere 7.2 „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ - provedba tipa operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu kroz ulaganje u javne sustave za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Vodovod d.o.o u ime Grada Dubrovnika prijavljuje projekt ˝Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu˝. Na otoku Šipanu ne postoji izvedena kanalizacijska mreža, već se odvodnja otpadnih voda svodi na pojedinačne septičke jame i nekoliko izravnih ispusta u more te svake sezone dolazi do izljeva kanalizacije. Izgradnjom sustava koji uključuje gravitacijske kanale i tlačni cjevovod te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda riješit će se postojeći problemi i postići opći cilj - poboljšanje životnih uvjeta i kvalitete života stanovnika Suđurđa i otoka Šipana. Izgradnja kanalizacijske mreže na Elafitima jedan je od najznačajnijih investicija u razvoj vodno-komunalne infrastrukture Grada Dubrovnika i važan preduvjet razvoja ovog područja. Uspješna realizacija ovog projekta riješit će veliki problem s kojim se svake sezone suočavaju u Suđurđu te je prvi korak ka rješavanju problema kanalizacije na cijelom elafitskom otočju.

Projekt će donijeti dugoročnu korist ostvarivanja boljih životnih standarda i kvalitete života na otoku poboljšanjem stanja voda i mora te poboljšanjem javne odvodnje otpadnih voda. Ovim ulaganjem u osnovnu infrastrukturu želi se povećati atraktivnost naselja te potaknuti lokalno stanovništvo na gospodarsku i socijalnu aktivnost te ostanak u ruralnoj sredini.

Temeljem 5. točke “Uvjeti prihvatljivosti projekta”, Projekt mora imati suglasnost svih predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi, koja sadrži prilog “Opis projekta” s ključnim informacijama o projektu. Prilog uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja mora biti izrađen u skladu s predloškom iz Priloga 12 ovog Natječaja. Izrađeni i popunjeni predložak mora biti sastavni dio akta predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja.

Slijedom prethodno navedenog, predlaže se gradonačelniku Grada Dubrovnika donijeti sljedeći

Z A K LJ U Č A K

- Utvrđuje se prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za prijavu projekta ˝Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu˝ zajedno sa Prilogom 12 “Opis projekta” i  dostavlja se Gradskom vijeću Grada  Dubrovnika na  raspravu i donošenje.

- Izvjestitelj o ovom predmetu biti će Zrinka Raguž, pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika.

Pročelnica

Zrinka Raguž

Prilog:

- Prilog 12 „Opis projekta“

DOSTAVITI:

- Naslov

- Evidencija

- Pismohrana

Prilog 12

PRILOG

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA

(KLASA: 910-01/18-01/19 URBROJ: _________________ )

UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA SUĐURAĐ NA OTOKU ŠIPANU

2. KORISNIK PROJEKTA

2.1. NAZIV KORISNIKA

"VODOVOD DUBROVNIK" d.o.o., DUBROVNIK

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Vodovod Dubrovnik d.o.o. je trgovačko društvo za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku sa sjedištem u Dubrovniku. Društvo svojim djelovanjem pokriva područja četiri jedinice lokalne samouprave (Grad Dubrovnik, Općinu Župa Dubrovačka, Općinu Dubrovačko Primorje i Općinu Ston).

2.3. ADRESA KORISNIKA

Vladimira Nazora 19, 20 000 Dubrovnik

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Lukša Matušić, dipl.ing.el., predsjednik Uprave

2.5. KONTAKT

uprava@vodovod-dubrovnik.hr , 020/423-300, zrinkaraguz@dubrovnik.hr  , 020/351-751

3. OPIS PROJEKTA

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)

3.1.1. PODMJERA

7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“

3.1.2. TIP OPERACIJE

7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih

voda“

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

Dubrovačko – neretvanska županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Grad Dubrovnik

3.2.3. NASELJE

Suđurađ, otok Šipan

3.3. KRATKI OPIS I CILJEVI PROJEKTA

(ukratko opisati planirani projekt te navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Na Šipanu ne postoji izvedena kanalizacijska mreža, već se odvodnja otpadnih voda svodi na pojedinačne septičke jame i nekoliko izravnih ispusta u more te svake sezone dolazi do izljeva kanalizacije. Izgradnjom sustava koji uključuje gravitacijske kanale i tlačni cjevovod te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda riješit će se postojeći problemi i postići opći cilj - poboljšanje životnih uvjeta i kvalitete života stanovnika Suđurđa i otoka Šipana. Specifični ciljevi koji će se ostvariti realizacijom projekta su:

- Poboljšanje stanja voda

- Zaštita okoliša i priobalnog mora

- Poboljšanje javne odvodnje otpadnih voda

- Novi priključci na javni sustav odvodnje

- Poboljšanje osnovne infrastrukture kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost za uravnotežen rast.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Projekt u tehnološkom smislu predstavlja infrastrukturni objekt za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda razdjelnog sustava naselja Suđurađ.

Očekivani rezultati s mjerljivim indikatorima (početna stanja su 0) obuhvaćaju:

- gravitacijski kanali, L = 813 m

- uređaj za pročišćavanje otpadnih voda "Suđurađ" tlocrtne površine građevine (nadzemni dio) su

6,6 × 4,0 m

- vodovodni priključak: L = 103 m

- crpna stanica "Suđurađ" (u sklopu UPOV-a): Q = 13 l/s

- podmorski ispust:  kopneni dio podmorskog ispusta: L = 500 m

podmorski dio podmorskog ispusta: L= 1750 m

L = 2250 m

- Povećanje priključaka domaćinstva na novi sustav odvodnje (početno stanje 0, ciljno stanje min. 50).

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

18 mjeseci

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

- Priprema dokumentacije i Zahtjeva za potporu sukladno mjeri iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i natječaju za provedbu tipa operacije 7.2.1

- Odluka o dodjeli potpore

- Provedba javne nabave:

  - Izbor izvođača radova – priprema natječajne dokumentacije i provedba javne nabave za izbor izvođača

  - Izbor nadzornog inženjera – priprema natječajne dokumentacije i provedba javne nabave za izbor usluga nadzornog inženjera

- Ugovor o financiranju

- Građevinski radovi

- Upravljanje projektom:

  - evaluacije projekta

  - druga faza postupka dodjele potpore

  - izvješća o napretku provedbe

  - podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu

- Održavanje projekta

- Promidžba i vidljivost:

  - aktivnosti informiranja javnosti o potpori sukladno EU zakonodavstvu i natječajnoj dokumentaciji

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)

Riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je glavni projekt, ishođene su lokacijska i građevinska dozvola, izrađen je elaborat zaštite okoliša i dobiveno rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike te su izdane potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima odnosno posebnim uvjetima.

3.8. AKT ZA GRAĐENJE I GLAVNI PROJEKT

3.8.1. AKT ZA GRAĐENJE

(navesti naziv, broj i ovlašteno tijelo koje je izdalo pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt kojim se odobrava građenje sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje; navedeno se ne odnosi na ulaganje u građenje i/ili opremanje građevine za koju se ne izdaje akt za građenje)

Građevinska dozvola izdana je od strane Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika ( KLASA: UP/I-361-03/16-01/105. URBROJ: 2117/01-15/13-18-23, 25. svibnja 2018.g.). Rješenje je pravomoćno od 20. lipnja 2018. godine.

3.8.2. GLAVNI PROJEKT

(navesti naziv, oznaku i datum Glavnog projekta te ime i prezime glavnog projektanta; navedeno se odnosi na ulaganja u građenje koja sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje zahtijevaju izradu Glavnog projekta)

Naziv glavnog projekta:

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA SUĐURAĐ NA OTOKU ŠIPANU

Oznaka/broj glavnog projekta:

2079/2014/O-9

Datum glavnog projekta:

Svibanj, 2016.

Glavni projektant:

Mladen Lišnjić, dipl. ing. građ.

3.9. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore'')

Prema procjeni troškova gradnje, ukupna vrijednost projekta iznosi 8 500 000,00 kn (bez PDV-a). U ovaj trošak uključeni su troškovi građevinskih radova i ugradnja strojarske i elektroopreme.

Korisnik ima pravo na odbitak PDV-a te stoga isti nije uzet u obzir pri izračunu ukupnih troškova projekta.

3.10. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele'')

Aktivnosti građenja nisu započele.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta)

Ciljana skupina projekta ˝Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu˝ je:

- stanovništvo naselja Suđurđ kojima je, s namjerom povećanja standarda i kvalitete življenja, ovaj projekt direktno namijenjen. Korisnici novog sustava su svi postojeći i budući stanovnici naselja kojima će se realizacijom projekta omogućiti jednostavnije i kvalitetnije zbrinjavanje otpadnih voda.

Krajnji korisnici osim stanovnika naselja su i stanovnici cijelog otoka Šipan ali i ostalih Elafitskih otoka jer je ovaj projekt dio većeg projekta i prvi korak izgradnje kanalizacijske mreže na elafitskom otočju. Krajnji korisnici su i turisti i posjetitelji otoka  ali i budući poslovni subjekti i nova kućanstva koja će se koristiti sustavima kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Izgradnja kanalizacijske mreže na Elafitima jedan je od najznačajnijih investicija u razvoj vodno-komunalne infrastrukture Grada Dubrovnika i važan preduvjet razvoja ovog područja. Uspješna realizacija ovog projekta riješit će veliki problem s kojim se svake sezone suočavaju u Suđurđu te je prvi korak ka rješavanju problema kanalizacije na cijelom elafitskom otočju.

Stanovništvu naselja Suđurađ projekt će donijeti dugoročnu korist ostvarivanja boljih životnih standarda i kvalitete života na otoku poboljšanjem stanja voda i mora te poboljšanjem javne odvodnje otpadnih voda. Ovim ulaganjem u osnovnu infrastrukturu želi se povećati atraktivnost naselja te potaknuti lokalno stanovništvo na gospodarsku i socijalnu aktivnost te ostanak u ruralnoj sredini.

5. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA

5.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)

Ukupna vrijednost projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu je 8.500.000,00 kn. Traži se dodjela bespovratnih  novčanih sredstava od Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kroz Mjeru 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., podmjera 7.2., operacija 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“.  Traže se bespovratna sredstva u iznosu od najviše vrijednosti potpore, odnosno 1.000.000,00 EUR, dok će komunalno poduzeće Vodovod Dubrovnik d.o.o. zajedno s Gradom Dubrovnikom osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta kako bi se osigurale aktivnosti projekta u skladu sa sklopljenim Ugovorom o financiranju te prema odobrenom planu provedbe projekta i proračunu projekta u skladu s načelima učinkovitosti i ekonomičnosti. Planirani početak radova je u 2019. godini po donošenju Odluke o dodjeli potpore. Nakon Odluke slijedi provedba javne nabave, izbor i potpis ugovora s izvođačem i nadzorom te sklapanje Ugovora o financiranju. Planirano trajanje provedbe ulaganja je 18 mjeseci od dana uvođenja izvođača radova na gradilište.

| Element projekta | Ukupno trajanje provedbe aktivnosti (mjeseci) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vrijednost radova (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| Građevinski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.500.000,00 |
| Ugradnja strojarske i elektroopreme █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA

(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)

Dosadašnja iskustva Vodovoda Dubrovnik d.o.o u provedbi sličnih projekata su:

- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda CS Štikovica - VS Vrbica - Lozica do naselja Mokošica i kanalizacija naselja Lozica (vrijednost projekta je 7.865.024,97 kn, a dobiveno je 5.211.640,00 kn bespovratnih sredstava).

- Izgradnja vodoopskrbnog sustava gornjih sela Orašca (vrijednost projekta je 19.768.171,44 kn od čega je dobiveno 13.916.400,77 kn bespovratnih sredstava).

- Usluge izrade projektne i natječajne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Dubrovnik za sufinanciranje iz fondova EU (Ukupni prihvatljivi troškovi, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, koji je potpisan 25.01.2015., je 1.164.900,00 kn - 990.165,00 kn EU sredstva te 174.735,00 kn od strane Korisnika Vodovod Dubrovnik d.o.o.).

Prema sistematizaciji u Komunalnom poduzeću ukupan broj zaposlenika je 196. Tvrtka zapošljava odgovarajući broj ljudi koji kontinuirano usavršavaju znanja i vještine, sve u domeni djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. U sklopu Sektora razvoja i izgradnje od strane Korisnika u suradnji s Gradom Dubrovnikom je imenovan projektni tim koji radi na: pripremi tehničke dokumentacije, provođenju projekata izgradnje te aplikacije projekata na EU fondove. Projektni tim će osigurati potrebnu potporu u realizaciji ovog projekta.

Članovi projektnog tima su:

- Zrinka Raguž – pročelnica Upravnog odjela za EU fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika s iskustvom u prijavi projekata, bit će odgovorna za pripremu projekta za prijavu na natječaj

- Vicko Begović – član uprave – dipl.ing.str. – preko 10 godina iskustva na poslovima pripreme projektno-tehničke dokumentacije, nadzora i provedbi odobrenih investicijskih projekata

- Ivo Dadić – Nadzorni inž. građevinskih radova – preko 7 godina na poslovima na poslovima pripreme projektno-tehničke dokumentacije, nadzora i izgradnje

- Žana Soče –Nadzorni inž. građevinskih radova – preko 7 godina na poslovima na poslovima pripreme projektno-tehničke dokumentacije, nadzora i izgradnje

- Danijela Cvjetović – diplomirani pravnik s preko 4 godina iskustva na pravnim poslovima

- Jadran Barač – Nadzorni inž. strojarskih radova – mag.ing.mech.– preko 7 godina radnog iskustva na poslovima pripreme tehničke dokumentacije, nadzora i izgradnje

- Adis Taslaman – referent tehničke pripreme – ekonomist - preko 20 godina iskustva na pripremi i obradi tehničke dokumentacije

7. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

7.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)

Održavanje realiziranim projektom će biti usklađeno s Pravilnikom o održavanju građevina (NN 122/2014) te u skladu s pravilnikom o održavanju objekata komunalne infrastrukture nadležnog komunalnog poduzeća koje će, kao krajnji korisnik, preuzeti istu na održavanje. U tom smislu Pravilnikom treba biti obuhvaćeno:  1. Redovno održavanje

2. Izvanredno održavanje

Redovito održavanje jest preventivno pregledavanje građevine odnosno njezinih dijelova i preventivno izvođenje radova kojima se sprječava gubitak svojstava građevine i njezine funkcionalnosti definirane namjenom u projektu građevine, kao i izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine u razmacima i opsegu određenim projektom građevine ili zbog narušenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni događaj. Ovakve preglede planira se obavljati minimalno dva puta godišnje uz ispunjavanje dnevnika vizualnog pregleda. Opremu će se pregledavati češće, tj. minimum jednom u 3 mjeseca, odnosno prema uputama isporučitelja. Izvanredno održavanje jest izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine nakon kakvog izvanrednog događaja nakon kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv i u tim okolnostima korisnik ima razrađene postupke utvrđene svojim pravilnikom.

Održavanje sustava odvodnje u nadležnosti je Vodovoda Dubrovnik d.o.o. odnosno Službe održavanja mreže odvodnje te su troškovi i rashodi nužni za upravljanje i održavanje realiziranim projektom osigurani su u proračunu korisnika te su izvori sredstava za održavanje operativni prihodi iz postojećeg poslovanja.

8. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog programa jedince lokalne samouprave, a iz kojeg je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim programom; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni program usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni program objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)

Projekt Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu usklađen je Strateškim planom Grada Dubrovnika za razdoblje 2018 – 2020 prema Općem cilju 2. Unaprjeđenje infrastrukture, posebni cilj 2.2. Unapređenje vodnog gospodarstva, 2.2.1. Ulaganje u vodoopskrbu i odvodnju, 2.2.2.2. Realizacija projekta izgradnje kanalizacijske mreže – Elafiti. (str. 122)

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici, održanoj 6. srpnja 2018., donijelo je Zaključak o prihvaćanju  Strateškog plana Grada Dubrovnika za razdoblje 2018 – 2020. (KLASA: 401-01/17-01/128, URBROJ: 2117/01-09-18-5). Akt i dokument je objavljen na Službenom glasniku broj 15 na linku https://www.dubrovnik.hr/clanak.php?a=14068