G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 363-01/17-09/31

URBROJ: 2117/01-03-19-10

Dubrovnik, ______________  2019.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika“broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

## ZAKLJUČAK

- Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu i upućuje se Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravljanje i donošenje.

- Izvjestitelj u ovoj točki bit će pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti  i mjesnu samoupravu Zlatko Uršić.

Gradonačelnik

Mato Franković

DOSTAVITI:

- Gradsko vijeće Grada Dubrovnika

- Upravni odjel za komunalne djelatnosti

i mjesnu samoupravu, ovdje

- Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje

- Pismohrana

- G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA:

URBROJ:

Dubrovnik,

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na ××. sjednici, održanoj ××. ×××××× 2019., donijelo je

Z A K L J U Č A K

- Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

- Tekst Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu čini sastavni dio ovog zaključka.

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12 i 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18 ), Gradonačelnik Grada Dubrovnika podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za  2018. godinu

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini,  (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 25/17, 12/18 i 23/18; u nastavku teksta - Program) utvrđen je opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Dubrovnika s procjenom pojedinih troškova, po slijedećim  djelatnostima:

1.ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

2.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE  JAVNIH POVRŠINA

3.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

3.1. održavanje javnih zelenih površina,

4.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

4.1. održavanje opreme i prometne signalizacije

4.2. nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta

4.3. održavanje kolnika

4.4. održavanje rubnjaka i staza

4.5. održavanje ostalih prometnih površina

4.6.održavanje nogostupa na razvrstanim i nerazvrstanim cestama

5.ODRŽAVANJE GROBLJA

5.1. u naselju Dubrovnik

5.2. izvan naselja Dubrovnik

6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

6.1. održavanje javne rasvjete na području izvan povijesne gradske jezgre

6.2. održavanje javne rasvjete na području povijesne gradske jezgre

6.3. blagdanska rasvjeta

6.4. podmirivanje troškova za utrošak električne energije za javnu rasvjetu

Točke  2, 3, 5 i 6 su realizirane u sklopu nadležnosti Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, dok su točke 1. i  4. realizirane u nadležnosti Upravnog odjela za promet.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2018. godine. U izvještajnom razdoblju realizirani su poslovi kako slijedi:

1.ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva se odvodnja atmosferskih voda sa nepropusnih površina mješovitom i/ili oborinskom (razdjelnom) kanalizacijom.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

- Redovnog održavanja koje je obuhvatilo održavanje postojećeg sustava odvodnje atmosferskih voda, te je izvršena kontrola čišćenja 14.147 slivnika s taložnikom, otvorenih kanala odvodnje oborinskih voda (izvađeno 34 m3 materijala). Isto tako kontrolirana je ugradnja 86 slivnika, kontrolirana ugradnja cijevi propusta promjera od 200mm -400 mm – ukupno 95m.

Pored već navedenih radova koji spadaju pod redovito održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda, kroz pojačano održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda obavljani su sljedeći radovi:

- Izrada linijske rešetke u Rožatu  kod Kristovića,

- Zamjena linijske rešetke u Orašcu  na putu prema crkvi

- Izrada linijske rešetke u ulici Andrije Hebranga poviše robne kuće Srđ

- Izmjena cijevi oborinske odvodnje u ulici Mata Vodopića (kod teniskih terena )

- Ugradnja cjevovoda oborinske odvodnje u Mokošici  kod socijalnih zgrada Ulica Marina Kneževića

- Popravak linijske rešetke u ulici Petra Krešimira IV

- Popravak oborinskog kanala u ulici Branitelja Dubrovnika kod ženskog đačkog doma

- Preusmjeravanje oborinske odvodnje u ulici kralja Tomislava  kod igrališta Lapad

- Postavljanje linijske rešetke u Orašcu kod doma

- Rekonstrukcija i ugradnja linijske rešetke ispred ulaza u Radeljević

-Interventni zahvati vršeni su za vrijeme i poslije obilnih oborina.

Tijekom i poslije obilnih oborina, na naš poziv, nakon konsultacija s prometnom policijom. centrom za obavještavanje i uhodanom službom Ophodara cesta, na teren su pozivane interventne skupine kako bi se spriječilo plavljenje prometnica na kritičnim točkama u Gradu.

Interventne skupine čine djelatnici Vodovod Dubrovnik (Odsjek fekalne odvodnje i Odsjek oborinske odvodnje), Čistoća d.o.o., Vrtlar d.o.o. I Tehnogradnja d.o.o.

Interventne skupine imaju svoj raspored djelovanja  na kritičnim točkama u Gradu, a cilj je što prije usmjeriti kolničke vode s kolnika u oborinski ili mješoviti sustav i na taj način maksimalno spriječiti pojavu otežanog prometa na glavnim prometnicama.

Tijekom godine imali smo desetak intervencija na pojedinim lokacijama u Gradu, na prometnicama u nadležnosti Grada Dubrovnika.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja sustava odvodnje atmosferskih  voda povjereni su trgovačkom društvu Vodovod Dubrovnik d.o.o. na temelju Ugovora o obavljanju poslova kontrole i održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda na području Grada Dubrovnika u 2018.godini.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda Grada Dubrovnika  u 2018.god. utrošeno je 761.487,06 kuna.

2.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE  JAVNIH POVRŠINA

U navedenom razdoblju pozornost je bila usmjerena na čistoću javnih površina, održavanje  plaža koji nisu pod koncesijom, te održavanje javnih zahoda. Zajedno s predstavnicima TZ-a Grada Dubrovnika organizirani su obilasci i kontrole čistoće i pometanja javnih površina na području Grada. Čišćenje javnih površina odnosi se na strojno i ručno pometanje javnih površina, pranje javno prometnih površina u ljetnim mjesecima u povijesnoj jezgri i Šetalištu Kralja Zvonimira, fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz prometnice, nadzor i ophodnje, pražnjenje košarica za otpatke, nabavu i postavu novih košarica za otpatke, te popravak postojećih, kao i izvanredna čišćenja javnih i neodržavanih površina po posebnom nalogu. Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi redovnog održavanja prema Programu održavanja komunalne infrastrukture kojim su određene zone i dinamika obavljanja poslova čišćenja.

Izvršeni su radovi po posebnim nalozima kroz koje su  izvedena čišćenja užeg centra grada poslije raznih blagdana ili manifestacija.

Poslovi komunalne djelatnosti čišćenja javnih površina povjereni su trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. na temelju  Ugovora o održavanju čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, javnih plaža, kupališta i igrališta na području Grada Dubrovnika za 2018.godinu.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja čistoće koji se odnosi na čišćenje javnih površina na području Grada Dubrovnika za 2018.godinu utrošeno je 9.408.247,60 kuna.

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

3.1. Održavanje javnih zelenih površina  posebno se odnosi na održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, parkova.

Redovno održavanje

Realizacija izvršenih radova na redovnom održavanju pratila je usvojeni Program održavanja komunalne infrastrukture. Sve zelene površine i staze održavane su i obrađivane prema utvrđenom obimu i u pojedinim zonama. Izvršena je sadnja - sezonskog cvijeća, trajnica, a prema ukazanoj potrebi vršeno je zalijevanje i prihranjivanje  biljnog materijala zaštitnim sredstvima. Održavani su svi postojeći sustavi za navodnjavanje, kao i parkovna oprema.

Osim redovnog održavanja zelenih površina na području Grada Dubrovnika po posebnom nalogu napravljeno je sljedeće:

- Provođenje mjera višekratnog kemijskog tretiranja palmi zbog suzbijanja karantenskog

štetnika crvene palmine pipe na svim održavanim JZP Grada Dubrovnika

-Sadnja dodatnih sadnica uz prometnice i na kružnim tokovima na području Grada   Dubrovnika

- Uklanjanje preraslih, suhih i opasnih grana sa stabala po Gradu, kao i uklanjanje suhih i

opasnih stabala;

- Sadnja sezonskog cvijeća po Gradu;

- Nadosadnja grmlja i sadnica na JZP Grada Dubrovnika;

- Blagdansko ukrašavanje Grada ( Dekoracija Grada pred božićne blagdane i Dekoracija   Grada za festu Sv. Vlaha )

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina povjereni su trgovačkom društvu Vrtlar d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju javnih zelenih površina,dječjih igrališta, šetnica, plaža i kupališta na području Grada Dubrovnika za 2018.godinu.

Za izvršenje Programa u dijelu koji se odnosu na održavanje javnih zelenih površina ( javni nasadi ) na području Grada Dubrovnika za 2018.godinu utrošeno je 9.599.972,27 kuna.

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste, a sastoji se od slijedećih aktivnosti:

4.1. Održavanje opreme i prometne signalizacije

Svake godine potrebno je obnavljati vodoravnu signalizaciju (pune i isprekidane linije, pješački prelazi, pune i poprečne oznake na kolniku, polja za usmjeravanje prometa, parkirališna mjesta, natpisi… ) pa je tako tijekom izvještajne godine ista obnovljena na svim glavnim prometnicama Grada.

Obnovljeno je 45.500,00 m crta na kolniku, 4800 m2 pješačkih prijelaza, 1850 m2, “stop” crta, 1500m1 parkinga, , 400m2 oznaka za posebne namjene (stop, škola ..),20 kom mjesta za invalide, te ostalih oznaka na kolniku (raznih strelica, križeva).

Redovno je popravljana i obnavljana okomita signalizacija kako prometna tako i turistička, kao i postavljana nova na prometnicama na kojima se  izvršila promjena regulacije prometa. Također je u slučajevima izvanrednih okolnosti postavljana i privremena prometna signalizacija uz mijenjanje oštećenih stupića i postavljanje novih, a sve  u cilju zaštite pješačkih koridora.

Održavanje signalnih uređaja s pripadajućom vanjskom opremom vršilo se prema važećim tehničkim normativima, a uglavnom se radilo o zamjeni žarulja, dotrajalih dijelova i oštećenja izazvanih prometnim i drugim nezgodama.

Tijekom godine za redovno održavanje semaforskih uređaja na prometnicama Grada utrošeno je 129.928,00 kn.

4.2. Nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta

Redovito je putem ophodarske službe vršen nadzor nad stanjem prometnica u zoni A koja obuhvaća naselja Dubrovnik i Mokošica svaki dan, a u zoni B koja obuhvaća ostala naselja Grada Dubrovnika nadzor je vršen svaki drugi dan. Sukladno stanju na terenu  i u dogovoru sa UO za promet i UO za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, dogovarani su potrebni radovi koje je potrebno obaviti  na cestama i javnim površinama. U slučaju izvanrednih okolnosti ophodarska služba je poduzimala sve potrebne radnje i o tome dostavljala svakodnevna izvješća.

4.3. Održavanje kolnika

Čišćenje kolnika iza prometnih nezgoda, odrona ili većih oštećenja  cesta nakon vremenskih nepogoda vršeno je po potrebi.

Pred početak turističke sezone sanirano je 1600m² asfaltnog kolnika na glavnim prometnicama   i pokošeno je korova i grmlja na površini 122.000 m².

Tijekom 2018.godine sa javno prometnih površina počišćeno je osulina i naplavina na površini od 20.000 m².

4.4. Održavanje rubnjaka i staza

Rubnjaci i staze su održavani prema potrebama i po nalogu nadležnog upravnog odjela.

4.5. Održavanje ostalih prometnih površina

Na javnim površinama obavljani su redoviti popravci stubišta, pločnika, podzida i ostali  manji  građevinski  zahvati  kako bi javne  površine bile što urednije i kako bi se osigurao bolji promet pješaka.

Tijekom godine konstantno su se održavale klupe za odmor, a naročita  pozornost se pridavala zamjeni oštećenih letvica na klupama kao i bojanju klupa.

Pored već navedenih radova koji spadaju pod redovito održavanje cesta i javnih površina, kroz pojačano održavanje obavljani su sljedeći radovi:

- Sanacija asfaltnog kolnika na ulici Petra Krešimira IV

- Sanacija asfaltnog kolnika na ulici Frana Supila

- Sanacija kamenog popločenja trga u Gružu

- Sanacija asfaltnog kolnika na mostu Ombla

- Sanacija kolnika u Brgatskoj ulici

- Sanacija asfaltnog kolnika na ulici Masarykov put

- Sanacija asfaltnog kolnika kod crkve u Trstenom

- Sanacija asfaltnog kolnika i nogostupa na ulici Dr. Ante Šercera

- Sanacija asfaltnog kolnika na ulici Bruna Bušića

- Asfaltiranje dijela prometnice u naselju Brsečine

- Sanacija asfaltnog kolnika na ulici Paska Baburice

- Sanacija asfaltnog kolnika na ulici Gornji kono

- Sanacija dijela Lazarine ulice

- Sanacija pristupne ceste prema plaži Mandrač

- Sanacija pristupnog puta i parkirališta kod DVD Zaton

- Sanacja spojne ceste Put uz more - Ex županijska cesta 6254 Sustjepan Mokošica u mjestu Rožat

- Uređenje nogostupa na dijelu ulice Masarykov put

- Rekonstrukcija kolnog priključka državne ceste D8 i ceste za Bosanku

- Sanacija betonske staze na otoku Šipan – predio Kaludrica

- Sanacija asfaltnog kolnika „stara Mokošica

- Izrada zaštitnog zidića Nova Mokošica- Vinogradarska ulica

- Asfaltiranje južnog prometnog traka Mirinovo

- Uređenje raskrižja ulaz Šumet

- Sanacija asfaltnog kolnika Šumet- put prema groblju

- Sanacija bankine na cesti Bosanka – tvrđava Imperijal Srđ

- Sanacija asfaltnog kolnika na ulici Između dolaca Mokošica

- Sanacija asfaltnog kolnika na nerazvrstanoj cesti Mokošica – Osojnik

- Sanacija asfaltnog kolnika na ulici Žrtava s Dakse

- Izrada autobusnog ugibališta naselje Sustjepan

- Sanacija asfaltnog kolnika u Brsečinama

- Sanacija asfaltnog kolnika na Ivanjskoj ulici

- Izrada autobusnog ugibališta na Kantafigu

- Sanacija prometnice Mokošica – Petrovo selo

- Sanacija betonskog kolnika ulice Đura Basarićeka

4.6. Održavanje nogostupa na razvrstanim i nerazvrstanim cestama

Rubnjaci i staze su održavani prema potrebama i po nalogu nadležnog upravnog odjela.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina povjereni su trgovačkom društvu TEHNOGRADNJA d.o.o. na temelju  Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina na  području Grada Dubrovnika za 2016, 2017. i 2018.godinu.

Za izvršenje ovog dijela Programa kroz redovno i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta u 2018.god. utrošeno je 16.809.458,37 kuna.

5.ODRŽAVANJE GROBLJA

Održavanje groblja obuhvaća poslove održavanja prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika, te ukop pokojnika, kao i održavanje prolaza između grobnica, zelenih površina i pješačkih staza na grobljima, pripadajućih komunalnih instalacija i ogradnih zidova.

5.1.Održavanje groblja  u naselju Dubrovnik

U Gradu se redovno održava pet groblja uz redovito uređenje i čišćenje.

5.2. Održavanje groblja izvan naselja Dubrovnik

Izvan Grada groblja se održavaju  u suradnji sa mjesnim bratovštinama i mjesnim odborima.

Uz redovne  poslove održavanja tijekom 2018.godine dodatno se  odradilo:

- napravljeno jedno grobno mjesto (za potrebite)

- dodatno uređenje groblja u Vrbici

- dodatno opremanje groblja u Velikom Zatonu

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja groblja povjereni su trgovačkom društvu Boninovo d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju groblja na području Grada Dubrovnika za 2018.godinu.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja groblja na području Grada Dubrovnika za 2018.godinu utrošeno je 1.240.000,00 kuna.

6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Pod pojmom održavanja javne rasvjete obuhvaćeno je upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete uključujući podmirivanje troškova potrošene električne energije kao i izvedba blagdanske rasvjete.

6.1. Održavanje javne rasvjete na području izvan povijesne gradske jezgre

Tijekom navedenog razdoblja u okviru redovnog održavanja javne rasvjete vršeni su poslovi otklanjanja kvarova i zamjene dotrajalih neispravnih ili oštećenih elemenata javne rasvjete Grada Dubrovnika radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina.

Značajniji radovi u okviru tekućeg i investicijskog održavanja JR van povijesne jezgre u 2018. godini su:

- GK Gruž: Sustjepanska, Padre Perice, Radnička, Đura Basaričeka, Kunska, dio ulice Od Gaja, sanacija JR

Sanacija je obuhvatila montažu 39 novih svjetiljki, izradu 5 novih stupnih mjesta, 110m podzemne instalacije te 3 polja zračne mreže u duljini 100m.

- Štikovica zapadni ulazu u naselje uz državnu cestu D-8, rekonstrukcija JR

U okviru rekonstrukcije je montirano 9 LED svjetiljki i izrađeno pet stupnih mjesta sa prethodno položenom instalacijom u dužini 140m.

- Spojna ulica Ante Starčević -  Vukovarska, sanacija JR

Sanacijom je obuhvaćena  izmjena 5 tehnološki dotrajalih i energetski neučinkovitih svjetiljki sa LED svjetiljkama.

- Ulica Nikole Tesle, sanacija JR

Sanacijom je izmijenjeno 15 tehnološki dotrajalih i energetski neučinkovitih svjetiljki sa LED svjetiljkama.

- Pristupna cesta parkingu, parking  i ulaz u SD Gospino polje, rekonstrukcija JR-Rekonstrukcija je obuhvatila izmjenu 23 tehnološki dotrajale i energetski neučinkovite svjetiljke te 5 dotrajalih stupova, izvedba u LED tehnologiji.

- Ulica Put od Bosanke, rekonstrukcija JR

Kroz rekonstrukciju su izrađena 4 stupna mjesta sa prethodno položenom instalacijom u duljini 120m te izmijenjeno 6 svjetiljki sa svjetiljkama u LED tehnologiji.

- Naselje Suđurađ na otoku Šipanu (Šilovo selo, Frajga, Zabrđe ), sanacija i dopuna JR

Sanacija i dopuna je obuhvatila izmjenu i montažu 15 svjetiljki uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja.

- Ulica Uz Batalu, sanacija JR

Sanacija je obuhvatila  izmjenu 18 tehnološki dotrajalih i energetski neučinkovitih svjetiljki sa LED svjetiljkama uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja.

- Ulica Vladimira Nazora, sanacija JR

Sanacija je obuhvatila  izmjenu 9 tehnološki dotrajalih i energetski neučinkovitih svjetiljki sa LED svjetiljkama.

- Zaton Mali predio Bunica, rekonstrukcija JR

U okviru provedene rekonstrukcije je izrađeno 19 stupnih mjesta sa prethodno položenom instalacijom u duljini 540m te montirano 19 LED svjetiljki te demontirana zračna mreža, uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja.

- Veliki mul- luka Gruž, rekonstrukcija JR

Rekonstrukcijom je izvršena izmjena 4 stupa JR uz otklanjanje višestrukog podzemnog kvara te montaža 4 konzole sa 7 LED svjetiljki.

- Ulica Splitski put, sanacija JR

Sanacija je obuhvatila izmjenu 15 dotrajalih i tehnološki zastarjelih svjetiljki uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja koristeći svjetiljke u LED izvedbi.

- Ulica Put republike, sanacija JR

Sanacija je obuhvatila izmjenu 6 dotrajalih i tehnološki zastarjelih svjetiljki uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja koristeći svjetiljke u LED izvedbi.

- Ulica Masarykov put, sanacija JR

Sanacija je obuhvatila izmjenu 8 dotrajalih i tehnološki zastarjelih svjetiljki uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja koristeći svjetiljke u LED izvedbi.

- Ulica Bruna Bušića I faza, sanacija JR

Sanacija je obuhvatila izmjenu 16 dotrajalih i tehnološki zastarjelih svjetiljki uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja koristeći svjetiljke u LED izvedbi te otklanjanje višestrukog kvara na podzemnim instalacijama.

- Dopuna JR vrhova ulica: Sinjska, Tivatska, Marka Gjaje te kod igrališta Gornji Kono

Izrada nove JR sa 5 stupnih mjesta te 8  svjetiljki uz izradu podzemne instalacije u duljini 150m.

- Ulica Paska Baburice, rekonstrukcija JR

Rekonstrukcijom je izvršena izrada  6 stupih mjesta JR izmjena zračne mreže sa 150m podzemne instalacije  te izmjena 10 svjetiljki.

- Nova Mokošica, ulica Bartola Kašića ispod zgrade D1,južni prilaz zgradi-izrada nove JR

Prema zahtjevu GK Mokošica izvršena izrada nove rasvjete u duljini 110m sa 4 stupna mjesta,montirane LED svjetiljke.

- Ulica Bruna Bušića II dio-sanacija JR

Sanacija je obuhvatila izmjenu 15 tehnološki zastarjelih i energetski neučinkovitih svjetiljki sa LED svjetiljkama.

- Zaton Mali, dječje igralište kod Doma kulture Zaton-izrada rasvjete igrališta

Izvršena izrada rasvjete dječjeg igrališta sa 3 stupna mjesta i polaganje instalacije u duljini 70m,uz upotrebu LED svjetiljki.

- Zaton Mali spojna ulica između ulice Obala Stjepana Radića kod kbr.51 i državne ceste-izrada rasvjete ulice

Izvršena izrada javne rasvjete ulice sa 2 stupna mjesta i polaganje instalacije u duljini 60m.

- Sustjepan uz nerazvrstanu cestu Lozica-Sustjepan-rekonstrukcija javne rasvjete

Rekonstrukcija je obuhvatila izmjenu 17 tehnološki zastarjelih i energetski neučinkovitih svjetiljki sa LED svjetiljkama, izmjenu 3 metalna od 12m sa stupovima 8m te njihovo novo pozicioniranje uz građevinske radove za izradu novih temelja i polaganje instalacija. Također su demontirani stupovi iskorišteni za izmjenu oštećenih stupova u prometnim nesrećama uz nerazvrstanu cestu Lozica -Sustjepan u prethodnom razdoblju.

- Riječka ulica-rekonstrukcija javne rasvjete ulice

Rekonstrukcija je obuhvatila izmjenu 13 tehnološki zastarjelih i energetski neučinkovitih svjetiljki sa LED svjetiljkama te dopunu rasvjete sa 2 stupna mjesta također sa LED svjetiljkama.

- Cavtatska ulica - sanacija i dopuna javne rasvjete

Sanacija i dopuna JR ulice je obuhvatila izmjenu 3 tehnološki zastarjele svjetiljke,sanaciju zračne mreže te dopunu rasvjete sa 2 konzolna mjesta uz građevinske radove izvedbe instalacija.

- Državna cesta na predjelu uz naselje Nuncijata-izrada nove JR.

Izvršena je izrada nove javne rasvjete sa 9 stupnih mjesta uz montažu 10 svjetiljki sa LED tehnologijom te polaganjem 290m podzemne instalacije.

- Zaton Veliki,dječje igralište - izrada rasvjete igrališta

Izvršena izrada rasvjete dječjeg igrališta sa 2 stupna mjesta i polaganje instalacije u duljini 50m,uz upotrebu LED svjetiljki.

- Izmjena tehnološki zastarjelih i dotrajalih svjetiljki

Sukladno provođenju mjera energetske učinkovitosti i smanjenja troškova održavanja izvršena je izmjena 75 tehnološki zastarjelih i dotrajalih svjetiljki na više pojedinačnih lokacija.

- Izmjena dotrajalih i oštećenih stupova

U okviru redovnog održavanja u ovom razdoblju izvršena je izmjena 25 oštećenih i dotrajalih stupova na više lokacija:Šetalište Kralja Zvonimira, naselje Suđurađ,naselje Komolac,naselje Ljubač,naselja Donji Šumet,naselja Mrčevo,naselja Kliševo,naselja Gromača, ulica Lapadska obala.

- Dopuna javne rasvjete sa pojedinačnim stupnim mjestima

Prema raznim zahtjevima u okviru investicijskog održavanja izvršena je dopuna javne rasvjete na više lokacija: naselje Mrčevo,Dalmatinska ulica, naselje Suđurađ, naselje Lopud, ulica Marina Kneževića, ulica Ludmila Rogovskog.

- Otklanjanje kvarova na podzemnim instalacijama

Zbog osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije javne rasvjete izvršena je sanacija kvarova na podzemnim instalacijama na pozicijama uz nerazvrstanu cestu Lozica – Sustjepan kroz naselja Rožat i Čajkovići te u ulicama Nikole Tesle, Dubrovačkog odreda, Liechteinsteinov put, Dr..Ante Starčevića, Između dolaca i naseljima Luka Šipanjska, Suđurađ, Štikovica i Mrčevo.Ukupno je sanirano oko 600m podzemnih instalacija.

Poslovi održavanja javne rasvjete na području izvan povijesne gradske jezgre u 2018. godini   povjereni su tvrtki ELEKTRO-TEAM d.o.o. na temelju pisanog Ugovora o održavanju javne rasvjete.

Za izvršenje projekta održavanja javne rasvjete na području izvan povijesne gradske jezgre u 2018.godini utrošeno je 4.259.657,96 kn.

6.2.Održavanje javne rasvjete na području povijesne gradske jezgre

Tijekom navedenog razdoblja u okviru redovnog održavanja javne rasvjete povijesne jezgre Grada Dubrovnika vršeni su poslovi otklanjanja kvarova i zamjene dotrajalih neispravnih ili oštećenih elemenata javne rasvjete povijesne jezgre Grada Dubrovnika radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina kao i dekorativne akcentne rasvjete zidina, tvrđava, povijesnih zdanja i spomenika te izrada blagdanske rasvjete stare gradske jezgre sa kontaktnim zonama.

U okviru tekućeg i investicijskog održavanja JR povijesne jezgre izvršena je također rekonstrukcija akcentne rasvjete tvrđave Lovrijenac te javne rasvjete parka ispod tvrđave. Rekonstrukcijom je obuhvaćena izmjena dotrajalih i energetski neučinkovitih reflektora sa 10 LED reflektora uz reduciranje broja rasvjetnih tijela, te izmjena 4 dotrajale i tehnološki zastarjele svjetiljke u parku.

Poslovi održavanja javne rasvjete na području povijesne gradske jezgre u 2018. godini  povjereni su obrtu Lukša - Elektroservis i trgovina na temelju pisanog Ugovora o održavanju javne rasvjete.

Za izvršenje projekta održavanja javne rasvjete na području povijesne gradske jezgre u 2018. godini utrošeno je 894.241,63 kune.

6.3. Blagdanska rasvjeta

U okviru blagdanskog ukrašavanja izvršeni su radovi na ukrašavanju naselja i ulica Grada Dubrovnika te povijesne stare gradske jezgre sa dekorativnim stupnim elementima, dekorativnim 3D  i 2D elementima te svijetlećim  mrežama, zavjesama i konopima.

Ukupno je montirano na području izvan povijesne gradske jezgre 1057 dekorativnih stupnih elemenata,postavljeno 75 dekorativnih 2D i 3D elemenata, 25 svijetlećih stožaca, ovješeno 60 parangala sa svijetlećim kuglama i srcima na razna stabla, ukrašena stabla i stupovi  sa 90 svijetlećih mreža,zavjesa i konopa. Blagdanskim ukrašavanjem bila su obuhvaćena sva naselja na području Grada Dubrovnika.

Tijekom studenog i prosinca 2018. izvršeno je također blagdansko ukrašavanje povijesne jezgre Grada, Brsalja i parka u Pilama sukladno planu blagdanskog ukrašavanja izrađenom od strane studija Lacroma. Također su kontaktne zone oko povijesne gradske jezgre uključivo plato Pile i Ploče ukrašene sa 30 dekorativnih stupnih elemenata.

6.4. Podmirivanje troškova električne energije za javnu rasvjetu

Analizirajući račune za utrošenu električnu energiju za JR dobiven je podatak da je u 2018. godini potrošnja električne energije za javnu rasvjetu iznosila 3.900.289,70 kn što predstavlja daljnje smanjenje izdvajanja sredstava za potrošnju el. energije u kWh, što je postignuto provedbom više mjera energetske učinkovitosti kroz održavanje javne rasvjete, iako je u 2018. godini došlo do daljnjeg povećanja broja rasvjetnih mjesta.

| PREGLED IZVRŠENJA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJELATNOSTI |  |  |  | PROGRAM (kn) | OSTVARENJE (kn) |
| 1. | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA |  |  | 950.000,00 | 761.487,06 |
| 2. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  | 9.408.600,00 | 9.408.247,60 |
| 3. | ODRŽAVANJE ZELENIH JAVNIH POVRŠINA |  |  | 9.600.000,00 | 9.599.972,27 |
| 4. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  | 17.593.000,00 | 16.939.386,37 |
|  |  |  | Prometne površine | 17.453.000,00 | 16.809.458,37 |
|  |  |  | Semafori | 140.000,00 | 129.928,00 |
| 5. | ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA |  |  | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 |
|  | - | Groblja na užem području Grada |  | 650.000,00 | 650.000,00 |
|  | - | Groblja na širem području Grada |  | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 6. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  | 9.940.000,00 | 9.817.164,29 |
|  | 6.1 | Održavanje javne rasvjete izvan povijesne gradske jezgre |  | 4.330.000,00 | 4.259.657,96 |
|  | 6.2. | Održavanje javne rasvjete na području povijesne gradske jezgre |  | 900.000,00 | 894.241,63 |
| - Blagdanska rasvjeta |  |  |  | 800.000,00 | 762.975,00 |
| 6.4 Troškovi za električnu energiju |  |  |  | 3.910.000,00 | 3.900.289,70 |
| UKUPNO: |  |  |  | 48.731.600,00 kn | 47.766.257,59 kn |

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini financirao se iz slijedećih izvora:

- komunalna naknada .................................................... 35.399.001,14 kn

- komunalni doprinos ……………………………………..    5.457.583,45 kn

- opći prihodi i primici .....................................................   1.661.891,00 kn

- ostali prihodi za posebne namjene-Hrv.vode ...............     134.203,08 kn

- boravišna pristojba ........................................................    900.000,00 kn

- naknada za uporabu pomorskog dobra ........................    650.000,00 kn

- ŽUC ..............................................................................  2.529.491,42 kn

- preneseni višak …………………………………………… 1.034.087,50 kn

----------------------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO:                                                                      47.766.257,59 kn

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

i mjesnu samoupravu

KLASA: 363-01/17-09/31

URBROJ: 2117/01-03-19-09

Dubrovnik, 15. travnja 2019.

GRADONAČELNIK

-  o v d j e -

PREDMET:  Prijedlog Zaključka o donošenju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

– dostavlja se

Odredbom iz članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) utvrđena je obveza gradonačelnika podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Dubrovnika donijeti slijedeći

- Z A K L J U Č A K

- Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu i upućuje se Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravljanje i donošenje.

- Akt iz točke 1. ovoga Zaključka čini sastavni dio istoga.

- Izvjestitelj u ovoj točki bit će pročelnik Zlatko Uršić.

Pročelnik

Zlatko Uršić, dipl.iur.

Prilog:

-  prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

DOSTAVITI:

- Naslovu

- Evidencija

- Gradsko vijeće Grada Dubrovnika

O b r a z l o ž e n j e

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 25/17, 12/18 i 23/18) utvrđen je opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Dubrovnika tijekom 2018. godine s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Odredbom iz članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12 i 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) utvrđena je obveza gradonačelnika podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave. Izvješće se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.