R E P U B L I K A   H R V A T S K A

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD DUBROVNIK

## G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 363-01/18-09/39

URBROJ: 2117/01-01-19-17

Dubrovnik, 29. studeni 2019.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 – pročišćeni tekst , 9/15 i 5/18),   Gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je :

Z A K LJ U Č A K

- Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje.

- Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Srđan Todorovski, pročelnik  Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima.

Gradonačelnik:

Mato Franković

DOSTAVITI:

- Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, ovdje

- Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima, ovdje

- Upravni odjel za promet

- Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje x2

- Pismohrana

Na temelju članka 67. i 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 68/18) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13 i 6/13– pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na ……. sjednici, održanoj ………………2019., donijelo je

Izmjene i dopune

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 1/19, 3/19, 8/19 i 13/19) članak 2. mijenja se i glasi:

Nerazvrstane ceste financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade, kredita, fondova i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 66.944.600          kuna  za namjene kako slijedi:

| Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r.b | NAZIV PROJEKTA | UKUPNO | Proračunska sredstva | Komunalni doprinos | Komunalna naknada | Preneseni višak prihoda iz 2018. | Kredit | Fondovi |
| 1 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (UO za izgradnju i upravljanje projektima) | 1.458.600 | 1.060.000 | 300.000 |  | 98.600 |  |  |
| 2 | KARDINALA STEPINCA - IVA DULČIĆA | 1.700.000 |  | 1.679.000 | 21.000 |  |  |  |
| 3 | PARKING HRVI | 3.650.000 | 2.200.000 |  |  | 1.450.000 |  |  |
| 4 | CESTA- ZGRADE HRVI | 640.000 |  | 640.000 |  |  |  |  |
| 5 | NIKA I MEDA PUCIĆA | 1.500.000 | 160.000 |  | 1.340.000 |  |  |  |
| 6 | IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA | 50.000 |  |  | 50.000 |  |  |  |
| 7 | VODOOSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA | 40.000 |  | 40.000 |  |  |  |  |
| 8 | VUKOVARSKA ULICA II FAZA | 3.060.000 |  |  |  |  | 3.060.000 |  |
| 9 | ANDRIJE HEBRANGA OBORINSKA ODVODNJA | 100.000 |  | 100.000 |  |  |  |  |
| 10 | MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA | 200.000 |  | 200.000 |  |  |  |  |
| 11 | CESTA MOST DR. FRANJA TUĐMANA - OSOJNIK | 26.117.000 | 167.000 |  | 2.950.000 |  | 20.000.000 | 3.000.000 |
| 12 | CESTA OSOJNIK LJUBAČ | 154.000 |  | 154.000 |  |  |  |  |
| 13 | CESTA TAMARIĆ | 200.000 |  | 150.000 |  | 50.000 |  |  |
| 14 | CESTA GORNJA SELA | 400.000 |  | 400.000 |  |  |  |  |
| 15 | TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK | 275.000 |  | 275.000 |  |  |  |  |
| 16 | LAPADSKA OBALA | 20.510.000 | 510.000 |  |  |  |  | 20.000.000 |
| 17 | CESTA NUNCIJATA | 230.000 |  | 230.000 |  |  |  |  |
| 18 | CESTA NA OSOJNIKU | 50.000 |  | 50.000 |  |  |  |  |
| 19 | IMPORTANE- POVRAT SREDSTAVA | 750.000 | 750.000 |  |  |  |  |  |
| 20 | Povrat dijela kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012, 2013. i 2014.g. | 4.060.000 |  | 4.060.000 |  |  |  |  |
| 21 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (UO za promet) | 900.000 | 513.200 | 386.800 |  |  |  |  |
| 22 | LEGALIZACIJA CESTA (UO za promet) | 800.000 | 100.000 | 700.000 |  |  |  |  |
| 23. | PROMETNICA IZA ZGRADA -KINESKI ZID | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO | 66.944.600 | 5.560.200 | 9.364.800 | 4.361.000 | 1.598.600 | 23.060.000 | 23.000.000 |

- Projektna dokumentacija – Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na  prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom ( UO za izgradnju i upravljanje projektima).

- Kardinala Stepinca - Iva Dulčića - Rekonstrukcija ulice Kardinala Stepinca sa izgradnjom nogostupa, oborinske kanalizacije i mrežom javne rasvjete.

- Parking HRVI – Izgradnja parkinga ispod zgrada HRVI-a u Mokošici.

- Cesta-Zgrade HRVI –  Pristupna cesta sa infrastrukturom do stambenih zgrada HRVI u naselju Mokošica

- Nika i Meda Pucića - Završetak uređenja šetnice u Lapadu

- Izmještanje komunalnih instalacija – Izmještanje komunalnih instalacija na cestama sukladno novonastalim potrebama.

- Vodoopskrba Štikovica – Vrbica – Lozica – Mokošica -  Sredstva potrebna za realizaciju projekta, sukladno sporazumu o sufinanciranju sa Vodovodom Dubrovnik d.o.o. u čijem projektu Grad Dubrovnik sudjeluje sa 10 %  potrebnog iznosa.

- Vukovarska ulica II faza – Završeni radovi polaganja instalacija oborinske odvodnje na potezu od  Bazena do BP INA, te ugradnja slivničkih rešetki na sporednim ulicama od Vukovarske ulice.

- Andrije Hebranga oborinska odvodnja - Izrada projektne dokumentacije kolektora oborinske odvodnje – zapadni dio od ulice Kunske do Rotora, rješenje oborinskih voda koje se slijevaju Kunskom ulicom sa poteza Ulice S. Cvijića do ulice A.Hebranga pa sve do postojećeg ispusta oborinskih voda u Luci Gruž.

- Montovjerna - Batala - oborinska odvodnja – Izrada projektne dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole za oborinsku odvodnju koja povezuje Montovjernu i ulicu Sv. Mihajla (od semafora) s ispustom na Batali kojeg također treba rekonstruirati.

- Cesta Most dr. Franja Tuđmana - Osojnik - Izgradnja nove ceste koja bi povezivala Most dr. Franja Tuđmana i Put za Osojnik.

- Cesta Osojnik - Ljubač – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste od naselja Osojnika do Ljubača

- Cesta Tamarić - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste Tamarić u naselju Mokošica.

- Cesta Gornja sela - Izrada projektne dokumentacije ceste kroz Gornja sela (1. dionica Kliševo - Mrčevo, te 2. dionica Mrčevo - Riđica )

- Tehničko - tehnološki blok Osojnik - Izrada projektne dokumentacije ceste u obuhvata UPU-a Tehničko - tehnološki blok Osojnik

- Lapadska obala - Rekonstrukcija Lapadske obale II faza, izrada Studije izvodljivosti ulaganja (Feasibility study)

- Cesta Nuncijata - Izrada projektne dokumentacije ceste od državne ceste D8 prema naselju Nuncijata

- Cesta na Osojniku - Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije postojeće ceste u naselju Osojnik

- Importane - povrat sredstava - Povrat sredstava za izgradnju ceste sa infrastrukturom, koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika.

- Povrat kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012, 2013. i 2014.g. - Tijekom 2019. godine, sukladno odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika i Ugovora o kreditu br. 16/12 kod HBOR-a iz 2012.g. nastavlja se otplata kredita HBOR-a koji je korišten za izgradnju komunalne infrastrukture tijekom 2012, 2013. i 2014.godine te će se sredstva komunalnog doprinosa koristiti za otplatu dijela glavnice dijela kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 4.060.000 kn.

- Projektna dokumentacija – Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na  prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom.( UO za Promet)

- Legalizacija cesta - Legalizacija nerazvrstanih cesta Grada Dubrovnika. ( UO za Promet)

- Prometnica iza zgrada -Kineski zid – Cesta kojom Ulica Kneza Branimira u naselju Montovjerna prestaje biti slijepa ulica, izrada projektne dokumentacije.

Članak 2.

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 1/19, 3/19, 8/19 i 13/19) članak 3. mijenja se i glasi:

Ulaganja u javne površine se očituju u nabavci opreme za javne površine i izgradnji javnih objekata  te se financira iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade, fondova i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od  21.246.000 kuna i to:

| ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | NAZIV PROJEKTA | UKUPNO | Proračunska sredstva | Komunalni doprinos | Komunalna naknada | Preneseni višak prihoda iz 2018. | Kredit | Fondovi |
| 1 | SANACIJA RIVE ROŽAT | 2.450.000 | 150.000 | 800.000 |  | 1.500.000 |  |  |
| 2 | SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE | 50.000 |  | 50.000 |  |  |  |  |
| 3 | PARK ZA PSE MOKOŠICA | 450.000 |  |  | 200.000 | 250.000 |  |  |
| 4 | PARK GRADAC | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 | SERPENTINE SRĐ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 6 | TRG I RIVA SUĐURAĐ | 80.000 |  |  | 80.000 |  |  | 0 |
| 7 | SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA | 14.000.000 | 7.000.000 |  |  |  |  | 7.000.000 |
| 8 | WC KALAMOTA | 200.000 |  |  | 200.000 |  |  |  |
| 9 | AZIL ZA ŽIVOTINJE | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  |
| 10 | ULAGANJA U DJEČJA IGRALIŠTA | 540.000 | 100.000 | 440.000 |  |  |  |  |
| 11 | IGRALIŠTE GRUŽ | 413.000 | 210.000 | 203.000 |  |  |  |  |
| 12 | BARAKA MOKOŠICA | 200.000 |  | 200.000 |  |  |  |  |
| 13 | BOČALIŠTE MOKOŠICA | 443.000 | 163.000 |  | 280.000 |  |  |  |
| 14 | IGRALIŠTE BABIN KUK | 200.000 | 0 | 200.000 |  |  |  |  |
| 15 | IGRALIŠTE KOMOLAC | 50.000 |  | 50.000 |  |  |  |  |
| 16 | IGRALIŠTE GROMAČA | 360.000 |  | 360.000 |  |  |  |  |
| 17 | IGRALIŠTE KLIŠEVO | 240.000 |  | 240.000 |  |  |  |  |
| 19 | JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD | 500.000 | 500.000 |  |  |  |  |  |
| 20 | GARAŽA MOKOŠICA | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  |
| 21. | IGRALIŠTE MOKOŠICA-PANTHER | 400.000 |  |  | 400.000 |  |  |  |
| 22. | IGRALIŠTE MOKOŠICA-ISPRED KISSA | 270.000 | 55.000 | 15.000 | 200.000 |  |  |  |
| 23. | IGRALIŠTE POVIŠE PEMO CENTRA | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO | 21.246.000 | 8.578.000 | 2.558.000 | 1.360.000 | 1.750.000 | 0 | 7.000.000 |

  - Sanacija rive Rožat – Izvođenje radova na rekonstrukciji rive u Rožatu

  - Sanacija obale Rijeke Dubrovačke – Izrada projektnog zadatka uređenja obale rijeke Dubrovačke

  - Park za pse Mokošica - Izvođenje parka za pse

  - Park Gradac – Rekonstrukcija parka Gradac, projekt se neće realizirati u 2019.godini.

  - Serpentine Srđ – Rekonstrukcija serpentina Srđ, projekt se neće realizirati u 2019.godini.

  - Trg i riva Suđurađ - Izrada projektne dokumentacije za uređenje trga i rive u mjestu Suđurađ na otoku Šipanu

  - Sanacija odlagališta Grabovica - Izvođenje radova na I. fazi sanacije odlagališta komunalnog otpada Grabovica.

  - WC Kalamota - Adaptacija javnog WC-a na Kalamoti, završeni radovi.

  - Azil za životinje - Izrada projektne dokumentacije azila za životinje

  - Ulaganje u dječja igrališta - Ulaganje u izgradnju, obnovu i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika

  - Igralište Gruž – Završeni radovi rekonstrukcije igrališta u Gružu

  - Baraka Mokošica – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Udruge matice umirovljenika, podružnica Mokošica

  - Boćalište Mokošica – Završeni radovi na izgradnji potpornih zidova, sanaciji boćališta i pratećih prostorija

  - Igralište Babin Kuk – Novo dječje i sportsko igralište na Babinom Kuku

  - Igralište Komolac - Novo dječje i sportsko igralište u Komolcu

  - Igralište Gromača - Rekonstrukcija postojećeg dječjeg igrališta na Gromači

  - Igralište Kliševo - Rekonstrukcija postojećeg dječjeg igrališta na Kliševu

  - Javna površina ispred Stadiona Lapad – Preuređenje postojeće javne površine

  - Garaža Mokošica – Izrada idejnog rješenja i 3D vizualizacije

  - Igralište Mokošica - Panther – Rekonstrukcija postojećeg igrališta u naselju Mokošica

  - Igralište Mokošica - ispred Kissa – Sanacija podloge postojećeg igrališta u naselju Mokošica

  - Igralište poviše Pemo centra - Sanacija podloge postojećeg igrališta te izolacija terase u naselju Mokošica. Provođenje projekta nastavlja UO za gospodarenje gradskom imovinom.

Članak 3.

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 1/19, 3/19, 8/19 i 13/19) članak 4. ne mijenja se i glasi:

Gradnja mreže javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalne naknade u ukupnom iznosu od 230.000 kuna za namjene kako slijedi:

| ULAGANJA U JAVNU RASVJETU 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | NAZIV PROJEKTA | UKUPNO | Proračunska sredstva | Komunalni doprinos | Komunalna naknada | Preneseni višak prihoda iz 2018. | Kredit | Fondovi |
| 1 | ZATON-BUNICA | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 | JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 | JAVNA RASVJETA MIRINOVO | 230.000 |  |  | 230.000 |  |  |  |
|  | UKUPNO | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 |

    - Zaton-Bunica – Završeni radovi na rekonstrukciji postojeće javne rasvjete te ugradnji nove  u naselju Zaton-Bunica

    - Javna rasvjeta Stara Mokošica – Nova javna rasvjeta u Mokošici

    - Javna rasvjeta Mirinovo – Završeni radovi na izgradnji nove javne rasvjete

Članak 4.

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 1/19, 3/19, 8/19 i 13/19) članak 5. ne mijenja se i glasi:

Građenje groblja financirat će se iz proračunskih sredstava i sredstava komunalne naknade u ukupnom iznosu od  5.340.000 kuna za namjene kako slijedi:

| ULAGANJA U GROBLJA 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | NAZIV PROJEKTA | UKUPNO | Proračunska sredstva | Komunalni doprinos | Komunalna naknada | Preneseni višak prihoda iz 2018. | Kredit | Fondovi |
| 1 | IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU | 5.340.000 | 691.000 | 4.399.000 |  | 250.000 |  |  |
|  | UKUPNO | 5.340.000 | 691.000 | 4.399.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |

  - Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnja groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom.

Članak 5.

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 1/19, 3/19, 8/19 i 13/19) članak 6. mijenja se i glasi:

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 93.760.600  kuna iz sljedećih sredstava financiranja:

| r.b. | Izvor financiranja | Iznos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komunalni doprinos | 16.321.800 |
| 2 | Proračunska sredstva | 14.829.200 |
| 3 | Komunalna naknada | 5.951.000 |
| 4 | Preneseni višak prihoda iz 2018 | 3.598.600 |
| 5 | Kredit ( novi 2018.) | 23.060.000 |
| 6 | Fondovi | 30.000.000 |
| UKUPNO |  | 93.760.600 |

Članak 6.

Ove izmjene i dopune Programa objavit će se u «Službenom glasniku Grada Dubrovnika»

Klasa:

Urbroj:

Dubrovnik,

Predsjednik Gradskog vijeća

Marko Potrebica

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju članka 67. i 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15.147/14, 36/15 i 68/18) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj: 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 – pročišćeni tekst , 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, koji utvrđuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Izmjene i dopune Programa usklađene su s proračunom za kalendarsku godinu što podrazumijeva da rashodi za projekte (planirane u proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu ) koji su u Programu predviđeni, odgovaraju izvorima financiranja iz kojih se mogu financirati iste sukladno odredbama  Zakona o komunalnom gospodarstvu.

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

KLASA: 363-01/18-09/39

URBROJ: 2117/01-24-19-16

## Dubrovnik, 29. studeni 2019.g.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

GRADONAČELNIK

- ovdje-

PREDMET: Prijedlog zaključka o donošenju Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i

uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu - dostavlja se

Razlog  donošenja Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu je potreba usuglašavanja sa V Rebalansom Grada Dubrovnika za 2019. godinu i sukladno člancima 67. i 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15.147/14, 36/15 i 68/18). S tim u svezi predlaže se gradonačelniku Grada Dubrovnika da donese slijedeći :

Z A K LJ U Č A K

- Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje.

- Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Srđan Todorovski, pročelnik  Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima.

Pročelnik

Srđan Todorovski mag.ing.aedif

Prilozi:

- Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2019. godinu

DOSTAVITI:

- Naslovu

- Evidencija

- Pismohrana