R E P U B L I K A   H R V A T S K A

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD DUBROVNIK

## G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 363-01/19-09/26

URBROJ: 2117/01-01-19-02

Dubrovnik, 27. studenog 2019.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 – pročišćeni tekst , 9/15 i 5/18),   Gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je :

Z A K LJ U Č A K

- Utvrđuje se Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje.

- Izvjestitelji o ovom predmetu bit će Srđan Todorovski, pročelnik  Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima i Đuro Šutalo, pročelnik Upravnog odjela za promet.

Gradonačelnik:

Mato Franković

DOSTAVITI:

- Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, ovdje

- Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima, ovdje

- Upravni odjel za promet

- Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje x2

- Pismohrana

Na temelju članka 67. i 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 68/18 i 110/18 ) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13 i 6/13– pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na ……. sjednici, održanoj ………………2019., donijelo je

PROGRAM

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2020. godinu

  - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćeno je dovršenje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, započetih u prethodnom periodu, kao i novi objekti i uređaji definirani nastojanjem da se osigura kvalitetnije korištenje prostora, viši urbani standard i bolja zaštita prirodne sredine, istovremeno, koliko je god moguće, uvažavajući zahtjeve stanovnika Grada Dubrovnika  za 2020. godinu. Objekti i uređaji komunalne infrastrukture se odnose za:

- Nerazvrstane ceste

- Javne površine

- Javnu rasvjetu

- Groblja

Ovaj Program sadrži  opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

  - NERAZVRSTANE CESTE

Članak 2.

Nerazvrstane ceste financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade, kredita, fondova i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 99.143.500          kuna  za namjene kako slijedi:

| Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r.b | NAZIV PROJEKTA | UKUPNO | Proračunska sredstva | Komunalni doprinos | Komunalna naknada | Preneseni višak prihoda iz 2019. | Kredit | Kapitalne donacije | Fondovi |
| 1 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (UO za izgradnju i upravljanje projektima) | 800.000 | 120.000 | 680.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | KARDINALA STEPINCA - IVA DULČIĆA | 4.500.000 |  | 4.500.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | PARKING HRVI | 2.400.000 | 2.400.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CESTA- ZGRADE HRVI | 8.000.000 | 1.880.000 | 3.620.000 | 2.500.000 |  |  |  |  |
| 5 | NIKA I MEDA PUCIĆA | 6.000.000 | 4.500.000 |  |  | 1.500.000 |  |  |  |
| 6 | ANDRIJE HEBRANGA OBORINSKA ODVODNJA | 200.000 |  |  |  |  |  |  | 200.000 |
| 7 | MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA | 200.000 |  |  |  |  |  |  | 200.000 |
| 8 | CESTA MOST DR. FRANJA TUĐMANA - OSOJNIK | 33.173.500 |  |  |  | 2.950.000 | 30.223.500 |  |  |
| 9 | CESTA OSOJNIK LJUBAČ | 350.000 | 350.000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CESTA TAMARIĆ | 1.110.000 | 110.000 |  |  |  |  |  | 1.000.000 |
| 11 | CESTA GORNJA SELA | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK | 85.000 | 85.000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | LAPADSKA OBALA | 40.085.000 | 85.000 |  |  |  |  |  | 40.000.000 |
| 14 | CESTA NUNCIJATA | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IMPORTANE | 750.000 |  |  |  | 750.000 |  |  |  |
| 16 | PROMETNICA IZA ZGRADA -KINESKI ZID | 250.000 | 250.000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (UO za promet) | 350.000 | 350.000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | LEGALIZACIJA CESTA (UO za promet) | 245.000 | 245.000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | PROMETNE POVRŠINE ( UO za Promet ) | 200.000 |  | 200.000 |  |  |  |  |  |
| 20 | SEMAFORI ( UO za promet ) | 45.000 | 45.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO | 99.143.500 | 10.820.000 | 9.000.000 | 2.500.000 | 5.200.000 | 30.223.500 | 0 | 41.400.000 |

- Projektna dokumentacija – Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na  prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom ( UO za izgradnju i upravljanje projektima).

- Kardinala Stepinca - Iva Dulčića - Rekonstrukcija ulice Kardinala Stepinca sa izgradnjom oborinske kanalizacije, mrežom javne rasvjete, nogostupa i kolničke konstrukcije.

- Parking HRVI – Izgradnja parkinga ispod zgrada HRVI-a u Mokošici.

- Cesta-Zgrade HRVI –  Pristupna cesta sa infrastrukturom do stambenih zgrada HRVI u naselju Mokošica

- Nika i Meda Pucića - Završetak uređenja šetnice u Lapadu

- Andrije Hebranga oborinska odvodnja - Izrada projektne dokumentacije, ishodovanje građevinske dozvole i gradnja – ulica Andrije Hebranga i to zapadni dio od ulice Kunske do Rotora u Gružu.

- Montovjerna - Batala - oborinska odvodnja – Izrada projektne dokumentacije, ishodovanje građevinske dozvole i gradnja. Odvodnja koja povezuje Ulicu Iva Vojnovića ulicom Marka Marojice i preko Ul. Od Sv. Mihajla se ispušta u kolektor na batali u more.

- Cesta Most dr. Franja Tuđmana - Osojnik - Izgradnja nove ceste i infrastrukture sa rekonstrukcijom bivše županijske ceste, sanacija odlagališta kojim prolazi trasa ceste, a  koja bi povezivala Most dr. Franja Tuđmana i Put za Osojnik.

- Cesta Osojnik - Ljubač – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste od naselja Osojnika do Ljubača.

- Cesta Tamarić - Izrada projektne dokumentacije, ishodovanje dozvola, te početak gradnje nerazvrstane ceste od OŠ Mokošica do nerazvrstane ceste Lozica – Mokošica – Komolac -  Sustjepan.

- Cesta Gornja sela - Izrada projektne dokumentacije ceste kroz Gornja sela (1. dionica Kliševo - Mrčevo, te 2. dionica Mrčevo - Riđica).

- Tehničko - tehnološki blok Osojnik - Izrada projektne dokumentacije ceste u obuhvatu UPU-a Tehničko - tehnološki blok Osojnik.

- Lapadska obala - Rekonstrukcija Lapadske obale.

- Cesta Nuncijata - Izrada projektne dokumentacije spojne ceste od državne ceste D8 prema naselju Nuncijata

- Importane - Povrat sredstava za izgradnju ceste sa infrastrukturom, koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika.

- Prometnica iza zgrada - Kineski zid – Izgradnja ceste kojom Ulica Kneza Branimira u naselju Montovjerna prestaje biti slijepa ulica.

- Projektna dokumentacija – Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na  prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom.( UO za Promet)

- Legalizacija cesta - Legalizacija nerazvrstanih cesta Grada Dubrovnika. ( UO za Promet)

- Prometne površine – rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica i javnih  površina na području Grada Dubrovnika – oprema ( UO za Promet )

- Semafori – modernizacija semafora - oprema ( UO za Promet )

  - JAVNE POVRŠINE

Članak 3.

Ulaganja u javne površine se očituju u nabavci opreme za javne površine i izgradnji javnih objekata  te se financira iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade, kapitalnih donacija, fondova i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od  24.682.000 kuna i to:

| ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | NAZIV PROJEKTA | UKUPNO | Proračunska sredstva | Komunalni doprinos | Komunalna naknada | Preneseni višak prihoda iz 2019. | Kredit | Kapitalne donacije | Fondovi |
| 1 | SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE | 350.000 | 50.000 |  |  |  |  |  | 300.000 |
| 2 | PARK GRADAC | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SERPENTINE SRĐ | 2.100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  | 2.000.000 |
| 4 | SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA | 5.650.000 | 3.237.000 |  |  |  |  |  | 2.413.000 |
| 5 | AZIL ZA ŽIVOTINJE | 3.000.000 |  |  |  |  |  |  | 3.000.000 |
| 6 | ULAGANJA U DJEČJA IGRALIŠTA | 400.000 |  |  | 400.000 |  |  |  |  |
| 7 | IGRALIŠTE BABIN KUK | 3.200.000 |  | 3.200.000 |  |  |  |  |  |
| 8 | IGRALIŠTE KOMOLAC | 100.000 |  |  |  |  |  |  | 100.000 |
| 9 | JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD | 200.000 |  |  |  | 200.000 |  |  |  |
| 10 | GARAŽA MOKOŠICA | 700.000 |  |  |  |  |  |  | 700.000 |
| 11 | IGRALIŠTE KONO | 100.000 |  |  | 100.000 |  |  |  |  |
| 12 | IGRALIŠTE MOKOŠICA-ISPRED KISSA | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONTOVJERNA | 100.000 |  |  | 100.000 |  |  |  |  |
| 14 | IGRALIŠTE LJUBAČ | 350.000 | 350.000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IGRALIŠTE NA GORICI | 50.000 |  |  | 50.000 |  |  |  |  |
| 16 | PARK PILE | 1.072.000 | 72.000 |  |  |  |  |  | 1.000.000 |
| 17 | PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA | 2.000.000 |  |  |  |  |  |  | 2.000.000 |
| 18 | LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA (UO za Promet ) | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | OGRADA DUBROVAČKO SUNCE BONINOVO ( UO za Promet ) | 1.200.000 |  |  |  |  |  | 1.200.000 |  |
| 20 | PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA ( UO za Promet ) | 1.350.000 |  | 950.000 |  | 400.000 |  |  |  |
| 21 | PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA ( UO za Promet ) | 2.360.000 |  | 1.360.000 |  | 1.000.000 |  |  |  |
|  | UKUPNO | 24.682.000 | 4.209.000 | 5.510.000 | 650.000 | 1.600.000 | 0 | 1.200.000 | 11.513.000 |

  - Sanacija obale Rijeke Dubrovačke – Izrada projektne dokumentacije sanacije obale Rijeke Dubrovačke.

  - Park Gradac – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Parka Gradac.

  - Serpentine Srđ – Izvođenje dijela radova na rekonstrukciji serpentina Srđ.

  - Sanacija odlagališta Grabovica – Završetak izvođenja radova na I. fazi sanacije odlagališta komunalnog otpada Grabovica.

  - Azil za životinje – Početak izgradnje azila za životinje.

  - Ulaganje u dječja igrališta - Ulaganje u izgradnju, obnovu i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika.

  - Igralište Babin Kuk – Izgradnja novog dječjeg i sportskog igrališta na Babinom Kuku

  - Igralište Komolac – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog dječjeg i sportskog igrališta u Komolcu.

  - Javna površina ispred Stadiona Lapad – preuređenje postojeće javne površine.

  - Garaža Mokošica – Izrada projektne dokumentacije podzemne garaže kapaciteta 200 parkirališnih mjesta.

  - Igralište Kono – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog dječjeg i sportskog igrališta.

  - Igralište Mokošica - ispred Kissa – Sanacija podloge postojećeg igrališta u naselju Mokošica

  - Dječje igralište i Park Montovjerna – Rekonstrukcija dječjeg igrališta i uređenje postojećeg parka (hortikulturno uređenje).

  - Igralište Ljubač – Izgradnja dječjeg igrališta.

  - Igralište na Gorici – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg i sportskog igrališta.

  - Park Pile – Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova u parku Pile, obuhvaća hortikulturno uređenje sa urbanom opremom i spravama.

  - Park ispod platane na Pilama – Uređenje platoa ispod platane na Pilama

  - Legalizacija javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen prometnim motornim vozilima – Novi projekt legalizacije, postupci uknjižbe javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen prometnim motornim vozilima na području Grada Dubrovnika.

  - Ograda Dubrovačko Sunce Boninovo -  Sanacija i ugradnja  nove zaštitno ukrasne ograde Dubrovačko Sunce na Boninovu ( UO za Promet )

  - Parkiralište u ulici Marina Kneževića -  izgradnja 57 novih parkirališnih mjesta ( UO za Promet )

  - Parkiralište u ulici Između dolaca – izgradnja 65 novih parkirališnih mjesta ( UO za Promet )

  - JAVNA RASVJETA

Članak 4.

Gradnja mreže javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalne naknade u ukupnom iznosu od 500.000 kuna za namjene kako slijedi:

| ULAGANJA U JAVNU RASVJETU 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | NAZIV PROJEKTA | UKUPNO | Proračunska sredstva | Komunalni doprinos | Komunalna naknada | Preneseni višak prihoda iz 2019. | Kredit | Fondovi |
| 1 | JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA | 500.000 |  |  | 0 |  |  | 500.000 |
|  | UKUPNO | 500.000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500.000 |

    - Javna rasvjeta Stara Mokošica – izgradnja nove javna rasvjeta u Mokošici.

  - GRAĐENJE GROBLJA

Članak 5.

Građenje groblja financirat će se iz proračunskih sredstava i sredstava komunalne naknade i sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od  16.050.000 kuna za namjenu kako slijedi:

| ULAGANJA U GROBLJA 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | NAZIV PROJEKTA | UKUPNO | Proračunska sredstva | Komunalni doprinos | Komunalna naknada | Preneseni višak prihoda iz 2019. | Kredit | Fondovi |
| 1 | IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU | 16.050.000 | 700.000 | 10.000.000 | 5.350.000 |  |  |  |
|  | UKUPNO | 16.050.000 | 700.000 | 10.000.000 | 5.350.000 | 0 | 0 | 0 |

  - Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnja groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom.

Članak 6.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 140.375.500  kuna iz sljedećih sredstava financiranja:

| r.b. | Izvor financiranja | Iznos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komunalni doprinos | 24.510.000 |
| 2 | Proračunska sredstva | 15.729.000 |
| 3 | Komunalna naknada | 8.500.000 |
| 4 | Preneseni višak prihoda iz 2019 | 6.800.000 |
| 5 | Kredit ( novi 2018.) | 30.223.500 |
| 6 | Kapitalne donacije | 1.200.000 |
| 7 | Fondovi | 53.413.000 |
| UKUPNO |  | 140.375.500 |

Članak 7.

Ove izmjene i dopune Programa objavit će se u «Službenom glasniku Grada Dubrovnika»

Klasa:

Urbroj:

Dubrovnik,

Predsjednik Gradskog vijeća

Marko Potrebica

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju članka 67. i 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj: 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 – pročišćeni tekst , 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, koji utvrđuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Program je usklađen s proračunom za kalendarsku godinu što podrazumijeva da rashodi za projekte (planirane u proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu ) koji su u Programu predviđeni, odgovaraju izvorima financiranja iz kojih se može financirati isti sukladno odredbama   Zakona o komunalnom gospodarstvu, kao i Odluci o trošenju dijela sredstava prikupljenih komunalnom naknadom Grada Dubrovnika u 2020. godini.

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD DUBROVNIK

## Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

## KLASA: 363-01/19-09/26

## URBROJ: 2117/01-24-19-01

## Dubrovnik, 27. studenog 2019.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

GRADONAČELNIK

- ovdje-

PREDMET:  Prijedlog Zaključka o donošenju Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2020. godinu – dostavlja se

Na temelju članka 67. i 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" br. 4/09.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, koji obvezatno sadrži: 1. opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja te za nabavu opreme, 2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Program mora biti usklađen s proračunom za kalendarsku godinu što podrazumijeva da rashodi za projekte (planirane u proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu ) koji su u Programu predviđeni, odgovaraju izvorima financiranja iz kojih se može financirati isti u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Na temelju naprijed iznesenog predlaže se Gradonačelniku Grada Dubrovnika nakon izvršenog uvida u Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, donijeti slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

- Utvrđuje se Prijedlog zaključka o donošenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje.

- Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Srđan Todorovski, pročelnik  Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima i Đuro Šutalo, pročelnik Upravnog odjela za promet.

Pročelnik

Srđan Todorovski mag.ing.aedif

Prilozi:

- Program gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2020. godinu

DOSTAVITI:

- Naslovu

- Gradsko vijeće Grada Dubrovnika

- Evidencija

- Pismohrana